新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位2019年度，实有人数112人，其中：在职人员112人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位部门决算包括：新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入46,847.43万元，与上年相比，减少2,350.48万元，降低4.78%，主要原因是政府压缩拆迁项目，减少对征地和拆迁补偿拨款；本年支出47,147.43万元，与上年相比，减少2,050.48万元，降低4.17%，主要原因是政府压缩拆迁项目，减少对征地和拆迁补偿支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入46,847.43万元，其中：财政拨款收入46,775.62万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.81万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出47,147.43万元，其中，基本支出1,461.59万元，占3.1%；项目支出45,685.84万元,占96.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入46,775.62万元，与上年相比，减少2,382.35万元，降低4.85%，主要原因是政府压缩拆迁项目，减少对征地和拆迁补偿拨款。财政拨款支出47,075.62万元，与上年相比，减少2,082.35万元，降低4.24%，主要原因是政府减政府压缩拆迁项目，减少对征地和拆迁补偿支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,498.11万元,决算数46,775.62万元，预决算差异率1,237.17%，主要原因是年初预算只做了人员经费1498.11万元及商品和服务支出2000万元，年度执行中增加了城乡社区公共设施、征地和拆迁补偿支出、保障性安居工程支出等拨款43277.51万元。财政拨款支出年初预算数3,498.11万元，决算数47,075.62万元，预决算差异率1,245.74%，主要原因是年初预算只做了人员经费1498.11万元及商品和服务支出2000万元，年度执行中增加了城乡社区公共设施、征地和拆迁补偿支出、保障性安居工程支出等拨款43577.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,187.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.02万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元；

2080801死亡抚恤1.42万元；

2101101行政单位医疗74.08万元；

2101103公务员医疗补助4.62万元；

2120101行政运行1093.99万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出41万元；

2120303小城镇基础设施建设7305.96万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出711.7万元；

2120501城乡社区环境卫生500万元；

2130504农村基础设施建设272.05万元；

2130599其他扶贫支出94万元；

2210105农村危房改造1255万元；

2210199其他保障性安居工程支出2618万元；

2210201住房公积金98.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.78万元，其中：人员经费1,389.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入32,888.13万元，与上年相比，减少1,723.87万元，降低4.98%。主要原因是政府减少对征地和拆迁补偿的拨款。政府性基金预算财政拨款支出32,888.13万元，与上年相比，减少1,723.87万元，降低4.98%。主要原因是政府减少对征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额186.58万元，其中：政府采购货物支出87.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.12万元。

授予中小企业合同金额186.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋55,511.96平方米，价值5,664.13万元。车辆124辆，价值4,611.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车124辆，其他用车主要是：10辆为公务用车，114辆为环卫、市政、绿化专业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金3057.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位为进一步推进绩效管理工作，促进绩效管理结果有效运用，加快建成了全覆盖的预算绩效管理体系。二是加强了财政支出管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。二是是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够。三是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性。二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。三是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。

一、奇台县2019年江南苑二期小区外城市棚户区改造配套基础设施（横东一路道路建设及配套设施）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县2019年江南苑二期小区外城市棚户区改造配套基础设施（横东一路道路建设及配套设施）建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建横东一路（东一路-幸福路）道路全长657米；二是采购安装路灯数32基，三是绿化带单侧宽14米，四是工程验收合格率100%，五是工程完工率100%，六是工程进度款拨付及时率100%，七是横东一路道路及配套设施建设成本386万，八是改善棚户区居民居住环境和条件有效提高，九是道路综合利用率100%，十是受益群体满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县2019年江南苑二期小区外城市棚户区改造配套基础设施（横东一路道路建设及配套设施）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 386 | 386 |  | 386 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 386 | 386 |  | 386 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建横东一路（东一路-幸福路）道路全长657米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯32基，绿化带单侧宽14米。 |  |  |  |  |  | 完成横东一路（东一路-幸福路）道路全长657米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯32基，绿化带单侧宽14米。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建横东一路（东一路-幸福路）道路全长 |  |  | ≥657米 | 657米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购安装路灯数 |  |  | ≥32基 | 32基 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：绿化带单侧宽 |  |  | ≥14米 | 14米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度款拨付及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：横东一路道路及配套设施建设成本 |  |  | ≥386万 | 386万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善棚户区居民居住环境和条件 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：道路综合利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

二、奇台县2019年金奇润和小区外城市棚户区改造配套基础设施（西三路道路建设及配套设施）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建西三路道路全长664米；二是新建非机动车道（文昌中街至八家户中街）道路全长596米，三是采购安装路灯数34基，四是工程验收合格率100%，五是工程完工率100%，六是工程进度款拨付及时率100%，七是横东一路道路及配套设施建设成本330万，八是改善棚户区居民居住环境和条件有效提高，九是道路综合利用率100%，十是受益群体满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县2019年金奇润和小区外城市棚户区改造配套基础设施（西三路道路建设及配套设施）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330 | 330 |  | 330 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 330 | 330 |  | 330 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建西三路道路全长664米，规划红线宽30米,主车道宽14米；非机动车道（文昌中街至八家户中街）道路全长596米，非机动车道宽5米；采购安装路灯34基。 |  |  |  |  |  | 完成西三路道路全长664米，规划红线宽30米,主车道宽14米；非机动车道（文昌中街至八家户中街）道路全长596米，非机动车道宽5米；采购安装路灯34基。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建西三路道路全长 |  |  | ≥664米 | 664米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建非机动车道（文昌中街至八家户中街）道路全长。 |  |  | ≥596米 | 596米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采购安装路灯数 |  |  | ≥34基 | 34基 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度款拨付及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：横东一路道路及配套设施建设成本 |  |  | ≥330万 | 330万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善棚户区居民居住环境和条件 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：道路综合利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

三、奇台县2019年金融商务区城市棚户区改造小区外配套基础设施（天西北路道路建设及配套设施）建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建天西北路（横东一路-文昌街）道路全长535米；二是采购安装路灯数26基，三是工程验收合格率100%，四是工程完工率100%，五是工程进度款拨付及时率100%，：六是天西北路（横东一路-文昌街）道路及配套设施建设成本143万元，七是棚户区居民居住环境和条件有效提高，八是道路综合利用率100%，九是受益群体满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县2019年金融商务区城市棚户区改造小区外配套基础设施（天西北路道路建设及配套设施）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 143 | 143 |  | 143 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 143 | 143 |  | 143 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建天西北路（横东一路-文昌街）道路全长535米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯26基。 |  |  |  |  |  | 完成天西北路（横东一路-文昌街）道路全长535米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯26基。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建天西北路（横东一路-文昌街）道路全长 |  |  | ≥535米 | 535米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购安装路灯数 |  |  | ≥26基 | 26基 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度款拨付及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：天西北路（横东一路-文昌街）道路及配套设施建设成本 |  |  | ≥143万 | 143万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善棚户区居民居住环境和条件 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：道路综合利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

四、奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为272.05万元，执行数为272.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成农村安居工程建档立卡贫困户建设任务数123户；二是受益农户户数123户，三是改造后房屋验收合格比例达到100%，四是农房设计有基本设计，五是当年开工率达到100%，：六是执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持达到100%。七是符合条件的危房修缮加固因地制宜开展，八是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁，九是人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障，十是改造后房屋保持安全期限，拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年，十一是危房改造户满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 村镇办 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.05 | 272.05 |  | 272.05 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 272.05 | 272.05 |  | 272.05 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成全县123户建档立卡贫困户农村安居工程建设任务 |  |  |  |  |  | 建设任务123户建档立卡贫困户，截止10月30日全部竣工。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农村安居工程建档立卡贫困户建设任务数 |  |  | ≥123户 | 123户 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益农户户数 |  |  | ≥123户 | 123户 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农房设计 |  |  | 有基本设计 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合条件的危房修缮加固 |  |  | 因地制宜开展 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重损毁 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | 基本保障 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限 |  |  | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：危房改造户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

五、奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为436万元，执行数为436万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村安居工程建设任务数267户；二是受益农户户数267户，三是改造后房屋验收合格比例100%，四是农房设计100%，五是当年开工率100%，六是执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持比例到达100%，七是符合条件的危房修缮加固因地制宜开展，八是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁，九是人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障，十是改造后房屋保持安全期限，拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年，十一是危房改造户满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 村镇办 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 436 | 436 |  | 436 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 436 | 436 |  | 436 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全县四类人员建设267户农村安居工程建设任务 |  |  |  |  |  | 四类人员建设任务267户，截止10月30已全部竣工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村安居工程建设任务数 |  |  | ≥267户 | 267户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益农户户数 |  |  | ≥267户 | 267户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农房设计 |  |  | 有基本设计 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持比例 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合条件的危房修缮加固 |  |  | 因地制宜开展 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重损毁 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | 基本保障 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限 |  |  | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：危房改造户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

六、奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1218万元，执行数为1218万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成农村安居工程建设任务数810户；二是受益农户户数810户，三是改造后房屋验收合格比例100%，四是农房设计100%，五是当年开工率100%，六是执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持100%，七是符合条件的危房修缮加固因地制宜开展，八是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁，九是人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障，十是改造后房屋保持安全期限，拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年，十一是危房改造户满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县住建局2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 村镇办 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1218 | 1218 |  | 1218 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1218 | 1218 |  | 1218 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成全县810户农村安居工程建设任务 |  |  |  |  |  | 建设任务810户，截止10月30日已全部竣工。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农村安居工程建设任务数 |  |  | ≥810户 | 810户 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益农户户数 |  |  | ≥810户 | 810户 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：农房设计 |  |  | 有基本设计 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合条件的危房修缮加固 |  |  | 因地制宜开展 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重损毁 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | 基本保障 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限 |  |  | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：危房改造户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

七、农村安居工程中央财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奇台县住建局农村安居工程中央财政专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为272.05元，执行数为272.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建档立卡贫困户危房改造数量68户；二是建档立卡贫困户危房改造面积84080平方米，三是改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%，四是建档立卡贫困户危房改造面积标准60平方米/户，五是改造后验收合格率100%，六是当年开工率100%，七是当年完成率100%，八是危房改造补助标准40000元/户，九是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%，十是改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%，十一是改造后房屋入住率100%，十二是受益建档立卡贫困人口数204人，十三是改造后房屋保证安全期限30年，十四是受益建档立卡贫困人口满意度100%。发现的问题及原因：对项目支出绩效工作的认识有待于提高。下一步改进措施：进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训。

| 财政扶贫资金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村安居工程中央财政专项资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 272.05万元 | 分值 | 执行数： | 分值 | 272.05万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 272.05万元 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 272.05万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 全县完成68户建档立卡贫困户住房质量提升项目，总改造面积4080平方米，改善住房条件。 |  |  |  | 全县完成68户建档立卡贫困户住房质量提升项目，总改造面积4080平方米，改善住房条件，项目实施后有效地提高贫困户的生活水平，也为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础，通过财政扶贫资金的政策扶持让贫困户实现增收，提高自身发展能力，增加收入，提高生活水平，实现脱贫致富。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 分值 | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户） | 5 | >=68户 | 5 | 68户 |
|  |  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积(≥**平方米) | 5 | >=4080平方米 | 5 | 4080平方米 |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%) | 5 | >=100% | 5 | 100% |
|  |  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户） | 5 | <=60平方米/户 | 5 | 60平方米/户 |
|  |  |  | ★★★改造后验收合格率(100%) | 10 | =100% | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率(≥**%) | 5 | >=100% | 5 | 100% |
|  |  |  | 当年完成率(≥**%) | 5 | >=100% | 5 | 100% |
|  |  | 成本指标 | ★危房改造补助标准（**元/户） | 10 | =40000元/户 | 10 | 40000元/户 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 5 | =100% | 5 | 100% |
|  |  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 5 | =100% | 5 | 100% |
|  |  |  | ★改造后房屋入住率(≥**%) | 5 | >=100% | 5 | 100% |
|  |  |  | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | >=204人 | 5 | 204人 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限(≥**年) | 10 | >=30年 | 10 | 30年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 10 | 95% |
|  | 总分 |  |  | 100 |  | 100 |  |

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》