附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：三个庄子乡干部周转宿舍(安居安心房)

实施单位（公章）：三个庄子镇人民政府

主管部门（公章）：三个庄子镇人民政府

项目负责人（签章）：任峻

填报时间：2018年8月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
    （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    （4）保护各种经济组织的合法权益；
    （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
    （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该项目资金主要用于2014年奇台县三个庄子镇干部周转宿舍(安居安心)建设项目工程，预计该项目2014年10月起实施，2015年8月完成工程进度100%，该项目是我镇干部周转宿舍条件推出的工程，主要用于改善我镇干部住宿办公条件，其中干部周转宿舍20套,总建筑面积面积为1200平方米,砖混结构,地上五层,地下一层。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投入192万元，其中上级财政拨款安排68.12万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目资金68.12万元.

（三）项目资金管理情况分析

政府项目资金发票、合同、清单、验收报告等都齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本工程地址位于奇台县三个庄子乡干部周转宿舍（安居安心）建设项目工程，中标单位名称新疆宏源建筑安装有限公司，经对本工程综合验收、验收各项均满足有关规范、标准和设计要求、同意单位工程竣工验收。

（二）项目管理情况分析

本项目严格按照财务制度,资金的拨付使用报账制,即有发票、合同、清单、验收报告等

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目主要用于三个庄子镇工作人员办公和住宿，解决了单位人员住宿和办公问题，为机关工作人员解决了基本的生活和办公问题，提高了工作人员积极性及工作效率。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

按时完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

劳动力不足，使其有时会出现人员忙乱，务工人员对重大危险源认识不足。

建议：施工方在施工前对务工人员进行岗前培训，增强其专业性及安全意识。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

项目的进展及执行比较顺利，按计划完成；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县三个庄子镇政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 65.12 |  | 执行数： | 65.12 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 65.12 |  | 其中：财政拨款 | 65.12 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2014年度至2015年度全部完工 |  |  |  | 2015年度100%完成工程项目 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目 |  | 1200平方米 | 1200平方米 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目验收合格率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目项目工程按期完成率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目总投资 |  | 《65.12万元 | 65.12万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | ≥80人 | 85人 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 三个庄子乡干部周转房(安居安心)建设项目收益群众满意度 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |