附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（     2017年度）

项目名称：基层政权机构建设公共租赁房

实施单位（公章）：奇台县东湾镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：郑君

填报时间：2018 年8月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

东湾镇位于城西南22km处，东临吉布库镇，西接吉木萨尔县，南依天山，北至大泉塔塔尔族乡。全镇总面积192平方公里，有4个行政村，52个村民小组,26个片组。总耕地面积15.28万亩（其中：水浇地14.5万亩，旱地0.78万亩。确权后合同地11.7万亩，人均耕地10亩）。境内有两个水库（白杨河和根葛尔水库）分别是根葛尔水库（小型），库容120万立方，年均引水量260万立方；白杨河水库（中型），库容990万方，年均引水量3400万方，占来水量的45%。

2017年全镇实现生产总值5.1亿元，增速6%以上，实现农村居民可支配收入17407元，较上年增加802元，增幅4.6%。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该建设项目建设面积为980平方米，是基层政权建设项目，解决我镇全体机关干部“走读”、值班备勤时住宿所用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该建设项目总投资144200元，均为上级拨款。

（二）项目资金实际使用情况分析

该建设项目总投资144200元，用于土建工程建设及水电暖、装修等配套设施建设。

（三）项目资金管理情况分析

遵守上级拨款程序进行项目拨款，严格按照《基层政权建设资金管理办法》和支付项目建设款审批制度拨付项目款。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该建设项目严格按照招投标程序完成招投标，并在项目验槽、竣工后组织五方验收，监理单位严格按照施工日程和用料等情况进行质量监管，严把工程建设质量关。

（二）项目管理情况分析

该建设项目由工程监理单位实时监督，严格按照监理制度填写监理日志等相关资料，对不符和设计及工程材料的情况及时反馈，确保建设项目高标准建成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

基层政权建设补助资金及时足额到位，产出数量、质量符合标准规定。资金支出社会效益、经济效益、可持续效益显著提高和改善。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该建设项目按期竣工并投入使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

爱护设施及购置的设备，对损坏的设施及时维修，设备及时维护，做好日常卫生管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：严格按照资金拨付审批制度，基层政权建设项目专款专用，确保项目建设款及时拨付到位，避免引起拖欠农民工工资问题。

存在问题：资金量难以预算精确。受市场、人工、物流等因素的影响，资金难以以预算精确。

建议：一、建议政府加大对基层政权建设资金的投入；二是确保专项经费及时足额到位；三是进一步规范资金管理；四是开展经常性督促检查，加强基层政权建设和管理。

（三）其他

六、项目评价工作情况

该建设项目经测绘确定勘界范围，勘界地块符合规划，验槽时地基开挖情况符合土地勘查报告数据，前期手续办理及招投标程序进展快速、顺利，按期进场施工，监理单位严把质量关，竣工五方验收均无发现不符合设计等大问题；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留、挪用等情况，为引发拖欠农民工工作及群体性上访事件。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基层政权机构建设公共租赁房 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县东湾镇人民政府 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 144200 |  | 执行数： |  | 144200 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 14200 |  | 其中：财政拨款 |  | 14200 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 该建设项目建设面积为980平方米，是基层政权建设项目，解决我镇全体机关干部“走读”、值班备勤时住宿所用。 |  |  |  | 按期竣工并投入使用 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 土地平整 |  | 0.098公顷 | 0.098公顷 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》等标准率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 按期开工 | 按期开工 |  |
|  |  |  | 竣工时间 |  | 按期竣工 | 按期竣工 |  |
|  |  |  | 交付使用时间 |  | 验收后一个月 | 验收后一个月 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地平整 |  | ≤1.12万元/公顷 | ≤1.12万元/公顷 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 26 |  | 26 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 机关干部满意度 |  | 100% |  | 100% |