附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：基层政权机构建设农牧民培训中心装修

实施单位（公章）：东湾镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：郑君

填报时间：2018年8月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

东湾镇位于城西南22km处，东临吉布库镇，西接吉木萨尔县，南依天山，北至大泉塔塔尔族乡。全镇总面积192平方公里，有4个行政村，52个村民小组,26个片组。总耕地面积15.28万亩（其中：水浇地14.5万亩，旱地0.78万亩。确权后合同地11.7万亩，人均耕地10亩）。▲境内有两个水库（白杨河和根葛尔水库）分别是根葛尔水库（小型），库容120万立方，年均引水量260万立方；白杨河水库（中型），库容990万方，年均引水量3400万方，占来水量的45%。

2017年全镇实现生产总值5.1亿元，增速6%以上，实现农村居民可支配收入17407元，较上年增加802元，增幅4.6%。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目建成后，有效改善农牧民培训环境、提高培训效率，提升农牧民满意度

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

建设项目资金用于农牧民培训中心室内外装修及配套设施建设，总投资103.07万。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金103.07万，其中装修材料70.07万，人工费用30万。

（三）项目资金管理情况分析

《基层政权建设资金管理办法》和东湾镇财务制度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2017年基层政权机构建设农牧民培训中心装修项目按预定方案确定的时间、方法和程序完成了房屋的装修、院落草坪的平整、培训设备购置，达到了培训开展的基础性建设。

（二）项目管理情况分析

根据《基层政权建设资金管理办法》和东湾湾镇财务制度的相关要求进行监督管理，资金的拨付使用报账制，即有发票、合同、清单、验收报告等，并由廉政效能监督委员会人员签字后方可支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2017年基层政权机构建设补助资金及时足额到位，产出数量、质量符合标准规定。资金支出社会效益、经济效益、可持续效益显著提高和改善。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按时完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验：项目资金严格按照有关规定使用，并且由严格的财务审批程序，做到了资金专款专用。

存在问题：资金量难以预算精确。受市场、人工等因素的影响，资金难以以预算精确，往往出现支大于收的现象。

建议：一、建议政府加大对基层政权建设的投入；二是确保专项经费及时足额到位；三是进一步规范资金管理；四是开展经常性督促检查，加强基层政权建设和管理。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目的进展及执行比较顺利，按计划完成；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基层政权机构建设农牧民培训中心装修 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县东湾镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1030702.72元 |  | 执行数： | 1030702.72元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1030702.72元 |  | 其中：财政拨款 | 1030702.72元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成农牧民培训基础设施建设，通过农牧民技能培训，培养高素质新型农民。 |  |  |  | 已全部达到预期目标 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 装修工程量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 达标 | 达标 |
|  |  | 时效指标 | 工程量完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 配套设施完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 工程完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 日常巡查维修及时率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 100% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 设计功能实现率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 业务保障能力 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 隐患消除情况 |  | 100% | 100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  | 100% | 100% |