附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（   2017  年度）

项目名称：基层政权机构建设文化广场修建

实施单位（公章）：奇台县东湾镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：郑君

填报时间：  2018 年  8 月  25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

东湾镇位于城西南22km处，东临吉布库镇，西接吉木萨尔县，南依天山，北至大泉塔塔尔族乡。全镇总面积192平方公里，有4个行政村，52个村民小组,26个片组

（二）项目预算绩效目标设定情况

全国人民在党的领导下，高举邓小平理论，三个代表重要思想，全面贯彻科学发展观信心百倍，满怀豪情，建设中国社会主义，开辟了名族复兴的光明前景，在建设小康社会初级阶段时期，修建文化广场丰富农民文化，繁荣文明村风构建和谐农村。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

基层政权建设补助资金用于基层政权建设，总投资48万元，其中本级财政拨款安排48万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金48万元，其中基本建设48万元。

（三）项目资金管理情况分析

《基层政权建设资金管理办法》和东湾镇财务制度

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2017年基层政权建设项目按预定方案确定的时间、方法和程序完成了、场地的平整、健身设备购置，达到了改善人文环境的条件、提高群众满意度的目标。

（二）项目管理情况分析

根据《基层政权建设资金管理办法》和东湾镇财务制度的相关要求进行监督管理，资金的拨付使用报账制，即有发票、合同、清单、验收报告等，并由廉政效能监督委员会人员签字后方可支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2017年基层政权建设补助资金及时足额到位，产出数量、质量符合标准规定。资金支出社会效益、经济效益、可持续效益显著提高和改善。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按时完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验：项目资金严格按照有关规定使用，并且由严格的财务审批程序，做到了资金专款专用。

存在问题：资金量难以预算精确。受市场、人工等因素的影响，资金难以以预算精确，往往出现支大于收的现象。

建议：一、建议政府加大对基层政权建设的投入；二是确保专项经费及时足额到位；三是进一步规范资金管理；四是开展经常性督促检查，加强基层政权建设和管理。

- 其他

- 无

- 项目评价工作情况

项目的进展及执行比较顺利，按计划完成；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县东湾镇人民政府 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 48 |  | 执行数： | 48 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 48 |  | 其中：财政拨款 | 48 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目能够按时、保质保量、不超预算、按照初期规划完成建设 |  |  |  | 项目能够按时、保质保量、不超预算、按照初期规划完成建设 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 土地平整 |  | 1500平方米 | 1500平方米 |
|  |  |  | 围栏 |  | 1400米 | 1400米 |
|  |  |  | 健身器材 |  | 10个 | 10个 |
|  |  | 质量指标 | 符合《昌吉州土地合理开发利用项目设计规范》 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 |
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2017年10月3日 | 2017年10月3日 |
|  |  |  | 交付使用时间 |  | 2017年10月20日 | 2017年10月20日 |
|  |  | 成本指标 | 土地平整 |  | <300元/平方米 | <300元/平方米 |
|  |  |  | 围栏 |  | < 60元/米 | < 60元/米 |
|  |  |  | 健身器材 |  | < 1000元/个 | < 1000元/个 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众户数 |  | 3577户 | 3577户 |
|  |  |  | 受益群众人数 |  | 26891人 | 26891人 |
|  |  |  | 项目覆盖村落 |  | 4个 | 4个 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  | 100% | 100% |