附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（    2017 年度）

项目名称：购买树苗款

实施单位（公章）：奇台县东湾镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：郑君

填报时间：2018年 8月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（二）项目预算绩效目标设定情况

大力种植树木，完成绿化带目标

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

总投资10万元，其中本级财政拨款安排10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金10万元，实际使用10万元

（三）项目资金管理情况分析

《基层政权建设资金管理办法》和东湾镇财务制度

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

完成后，我镇绿化大幅度提高，同时提高了群众满意度的目标，已竣工。

（二）项目管理情况分析

根据《基层政权建设资金管理办法》和东湾镇财务制度的相关要求进行监督管理，资金的拨付使用报账制，即有发票、合同、清单、验收报告等，并由廉政效能监督委员会人员签字后方可支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

资金支出社会效益、经济效益、可持续效益显著提高和改善。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按时完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（主要经验：项目资金严格按照有关规定使用，并且由严格的财务审批程序，做到了资金专款专用。

存在问题：资金量难以预算精确。受市场、人工等因素的影响，资金难以以预算精确，往往出现支大于收的现象。

建议：1、建议政府加大对基层政权建设的投入；2、确保专项经费及时足额到位；3、进一步规范资金管理；4、开展经常性督促检查，加强基层政权建设和管理。

（三）其他

六、项目评价工作情况

项目的进展及执行比较顺利，按计划完成；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 20187 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 购买树苗款 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县东湾镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10 |  | 执行数： | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 |  | 其中：财政拨款 | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目能够按时、保质保量、不超预算、按照初期规划完成建设。 |  |  |  | 项目能够按时、保质保量、不超预算、按照初期规划完成建设。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 土地面积 |  | 3500平米 | 3500平米 |
|  |  |  | 种植面积 |  | 3500平米 | 3500平米 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 树木质量 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018年5月21日 | 2018年5月21日 |
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2018年9月25日 | 2018年9月25日 |
|  |  |  | 交付使用时间 |  | 2018年9月26日 | 2018年9月26日 |
|  |  | 成本指标 | 土地平整 |  | <50元/平米 | <50元/平米 |
|  |  |  | 树苗： |  | 50元/元 | 50元/元 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 无 | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  | 无 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖村落 |  | 4个 | 4个 |
|  |  |  | 指标2： |  | 无 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 植树造林 |  | 3500平米 | 3500平米 |
|  |  |  | 指标2： |  | 无 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 树木年限 |  | 10年 | 10年 |
|  |  |  | 指标2： |  | 无 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 完成任务 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |