附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：集贸市场工程-运刚

实施单位（公章）：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

主管部门（公章）：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

项目负责人（签章）：木沙

填报时间： 2018年8月24日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

五马场哈萨克族乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行五马场哈萨克族乡人民代表大会的决议；对五马场哈萨克族乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行五马场哈萨克族乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻五马场哈萨克族乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

（二）项目预算绩效目标设定情况

集贸市场工程项目资金主要用于2017年奇台县五马场哈萨克族乡人民政府人行道绿化工程项目，预计该项目2017年4月起实施，7月完成工程进度100%。集贸市场建设项目，该项目预计2017年6月开工建设，2017年8月完成工程进度50%，2017年10月完工。该项目建设规模及主要内容为场地硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。总投入38.16万元，其中上级财政拨款安排38.16万元。

二、项目资金使用及管理情况

主要用于建设五马场乡集贸市场建设项目，在招标过程中，要求符合条件的招标企业不得少于3家，并在奇台县公共资源交易中心开标，抓紧做好招标前准备工作，在招标过程中由发改委、财政局等部门人员现场监督、确保招标活动公开、公正、公平、招投标工作结束后，及早签订施工合同，按时开工建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 编制工作方案，成立审核工作组。对招标方指定单位项目在进行事前调查和了解基础上，编制项目支出预算资金审核工作方案和成立审核工作组。

2)通过与招标方的充分沟通，结合预算管理的相关规定文件要求，确定具体审计方法。

3)前期资料准备和沟通。根据项目实际情况，结合本次项目项目支出预算资金审核的内容和范围，拟定须项目单位须准备的资料清单，并提交项目单位进行前期资料准备，同时通报有关审核工作程序要求配合的事项。

4)工作组人员的动员和培训。针对项目支出预算资金审核工作方案，对工作组进行前期培训，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍审核工作的目标、任务和要求。

（三）项目资金管理情况分析

一是认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及单位制定的各项规章制度，自觉维护单位和员工的利益，确保我乡下达的各项工作指标的全面完成。

二是严格履行财经管理制度，负责财务支出、报销等方面的审核、签字。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目根据发改委招标批复，进行自行或委托招标代理机构组织邀请招标。已完成五方验收。项目已完工。

（二）项目管理情况分析

该项目严格按照政府投资项目及援疆项目管理办法进行管理。

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2017年奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场工程按期100%完工

其中：

数量指标（奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场项目面积）≥6000平方米

质量指标（奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场验收合格率）≥100%

时效指标（奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场项目工程按期完成率）≥100%

社会效益指标（奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场项目受益户数）≥1585户

可持续影响指标（奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场项目安全期限）≥80年

满意度指标（受益群众满意度）≥100%

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

督促审计公司加快审计报告的编制。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目实施过程中严格按照援疆项目资金拨付制度进行拨付款。

（三）其他

六、项目评价工作情况

项目的进展及执行比较顺利，按计划完成；补助资金按时、足额到位，保障了项目的正常开展；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府集贸市场建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 38.16万元 |  | 执行数： | 38.16万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 38.16万元 |  | 其中：财政拨款 | 38.16万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预计完成硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。 |  |  |  | 已完成硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 硬化面积 |  | 3000平方米 | 3000平方米 |
|  |  |  | 彩钢棚 |  | 3000平方米 | 3000平方米 |
|  |  |  | 工程款 |  | 38.16万元 | 38.16万元 |
|  |  | 质量指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场验收合格率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目工程按期完成率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目总投资 |  | 88.91万元 | 88.91万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目受益户数 |  | ≥1585户 | 1585户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目安全期限 |  | ≥80年 | 80年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |