附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心

实施单位（公章）： 奇台县坎尔孜乡人民政府

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：萨迪克

填报时间：  2018 年 8 月 16 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况：

奇台县坎尔孜乡人民政府无下属预算单位，下设4个中心4个站所，分别是：坎尔孜乡国土规划建设发展中心、坎尔孜乡综合文化服务中心、坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心、坎尔孜乡社会保障（民政）服务中心、坎尔孜乡综治服务中心（前坎尔孜乡司法所）、坎尔孜乡财政所、坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站、坎尔孜乡食品药品监督管理站。

奇台县坎尔孜乡人民政府单位编制数52人，实有人数65人，其中：在职49人； 退休16人，增加2人；离休0人，增加或减少0人.

- 项目预算绩效目标设定情况

坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目资金是县级财政拨款,项目资金的主要内容是在村里建设一个集文化活动、村民健身、科技培训为一体的村级文化活动中心，室内设有图书阅览室、村民娱乐室、社团活动室、多媒体培训室、卫生间等，提高村民思想文化水平、提高村民文化素质，丰富村民的精神世界。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目支出：该项目资金投入109.6万元，其中上级财政拨款安排109.6万元

（二）项目资金实际使用情况分析

坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目支出109.6万元，用于工程款109.6万元。

（三）项目资金管理情况分析

1、制定坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心专项资金管理暂行办法

2、制定坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心工作绩效考核暂行办法及绩效考核评分细则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目资金是县级财政拨款,项目资金的主要内容是在村里建设一个集文化活动、村民健身、科技培训为一体的村级文化活动中心，1、基层文化活动中心大楼建设标准（1）有一个党员代表会议斤；（2）有一个嘉兴图书管分管阅览室（3）有一个文体活动排练室；（4）有一个多媒体室；（5）有一个文化礼堂；（6）有一个漢出表演斤；（7）有一个道具室；（8）有一套规章制度和一名文化管理员；（9）有一个值班室.

（二）项目管理情况分析

坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家工程招标的有关规定执行，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，接受财政、审计等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目预算109.6万元，具体项目工程款109.6万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

| 序号 | 子项目 | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 节约金额 | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0% |
|  | 合计 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0% |

2. 项目的效率性分析注：项目资金支出用于工程款

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心项目按预期目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

能开展村级文化活动，丰富衣村群众文化生活，繁荣农村文化事业，推进我村文化事业发展，创建独具魅力的健康文明村，

4. 项目的可持续性分析

文化活动中心是服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障文化活动中心公用经费的可持续性。

5、群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：绩效目标为群众满意度96分以上，本次满意度调查问卷收回100份。

- 项目绩效目标未完成原因分析

2014年项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好文化活动中心各项工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2014年本村新建村級综合文化活动中心和一个文化广场。新建成的村级文化活动中心和文化广场要功能完备、设施完善、队伍整齐管理有序，能完全满足农村群众开展各类文化活动薷要，达到市、区级先进文化活动示范基地。

(三)存在问题

（一）认识不到位。村一级干部对文化建设缺乏必要的认识，认为文化建设是上面的事，是上级党委、政府的事，农民本身文化不高，没有必要多花吃力不讨好的冤枉钱。这种思想观念直接导致了农村文化建设经费投入不足，极大影响了农村文化阵地的建设和发展，致使部分村文化阵地难巩固、队伍难稳定、活动难开展。 
　　（二）机会不均等，起点有差异。农村的文化建设长期得不到重视，属于公共文化建设的薄弱地区，有的村甚至找不出一块供群众进行文化活动的场地。各片区之间公共文化建设也不平衡。现在按要求各村都建有文化室和农民业余文化组织，但从真正实行免费开放、开展活动的实效却不容乐观。

(四)建议

（一）提高思想认识，建立保障机制。（二）坚持管建并重，加强设施建设。

（三）设置有效载体，积极开展活动。

（三）其他：无

六、项目评价工作情况

奇台县坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心在项目资金的收入支出以及在项目实施过程中的监督管理等工作，都能严格执行，按时完成项目评价工作.

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县坎尔孜乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 109.6 |  | 执行数： | 109.6 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 109.6 |  | 其中：财政拨款 | 109.6 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2014年完成坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心建设工作 |  |  |  | 2014年100%完成坎尔孜乡东坎尔孜村文化活动中心建设工作 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 文化活动中心 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 指标2： |  |  | ≥ |
|  |  |  | 指标3 |  |  | ≥ |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 》80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求时间限制内完成 |  | 》80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  | 《 109.6万元 | 109.6万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 多次开展文化活动 |  | ≥0.02万人次 | 0.03万人次 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程质量保证期 |  | 》20年 | 25年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 》80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |