附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：奇台县碧流河乡东戈壁文化活动中心     实施单位（公章）：奇台县碧流河镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：徐卫勤

填报时间：    2018 年   8  月  20   日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

东戈壁村文化活动中心项目资金主要用于奇台县碧流河镇东戈壁村文化活动中心项目建设，预计该项目2013年5月起实施，2013年10月完工，该项目建筑面积1004.23平方米，地上二层，砖混结构。

该项目建设能够进一步丰富村民的文化生活、维护农村稳定，提高村民思想道德水平和科学文化素质；有利于各种文化体育活动的开展，促进该村物质文明、政治文明、精神文明协调发展，为社会主义新农村建设发挥积极作用，具有显著的社会效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

东戈壁文化活动中心项目资金用于文化中心项目建设，该项目总投资150万元，其中福建省援疆资金40万元，村委会自筹110万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

东戈壁文化活动中心项目资金用于文化中心项目建设，该项目总投资150万元，其中福建省援疆资金40万元，村委会自筹110万元。2017年度财政化解资金104万元，用于债务清偿。

（三）项目资金管理情况分析

按上级财政要求，实行村财乡管财务制度，村级财务无独立账户，统一由乡会计站管理，故西戈壁文化活动中心实有收支由乡会计站进行管理。严格执行财经纪律，严禁挪用、挤占建设资金，确保专款专用。工程支付按照合同规定，根据项目现场和监理人员签字后的支付证书付款。工程竣工后及时按照规定，办理工程竣工财务决算，并委托审计部门对工程进行竣工决算审计。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2016年6月完成了招标，招标建筑面积1004.23平方米，砖混结构，地上二层。2013年 10月完成了项目验收，验收合格。

（二）项目管理情况分析

按照国家工期定额和本项目的建设性质及具体情况，通过制定具体详细的施工进度计划，与施工单位签订按时完工合同，实行提前完工进行奖励，延迟完工进行惩罚等措施，由监理、项目、现场代表对施工方的工程进度进行监督，确保工程按时完工。本项目的建设工期预定为3个月，其中施工工期90天，整个项目在2011年7月29日前交付使用。

日常监督检查管理情况，每周定期对施工现场进行查验、调查、核实工程质量、进度等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在快速发展和人口增长中，人民群众对文化设施额需求日益增强，集中反映在当地群众文化体育生活的不断升温和对文化体育配套设施需求的日益迫切，进一步加强基层文化体育建设，需要用先进文化占领城乡阵地，使广大人民群众具有健康、科学、文明、时尚的健身和生活理念。东戈壁村文化活动中心项目的建设，将极大的满足西戈壁村村民日益增长的开展文化教育活动的需求，有利于推进社会主义精神文明建设，是开展新农村建设、建设和谐社会的重要举措。

文化活动中心是对人们开展宣传教育和进行精神文明建设的重要场所，同时也是为人们搭建了文化体育活动的舞台，从而达到稳定社会的作用。人民的身体素质和健康水平的普遍提高是社会健康发展的基础，文化活动中心的建立将为居民丰富多彩的文体活动场所，通过活动增强了体魄。

文化活动中心建成并投入使用后，将积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化体育活动，通过各种群众性的文化教育活动，宣传党的路线、方针、政策、组织和引导群众文化的健康发展，增强人民体魄，为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务；策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺汇演和各类展览，同时注重各类少儿、老年文化活动的开展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 碧流河乡东戈壁村文化活动中心 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县碧流河镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 104 |  | 执行数： | 104 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 104 |  | 其中：财政拨款 | 104 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 东戈壁村文化活动中心按期全面完工 |  |  |  | 截至目前西戈壁村文化活动中心按期按期100%完工，已投入使用。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 东戈壁文化活动中心建筑面积 |  | 1004.23平方米 | 1004.23平方米 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 东戈壁文化活动中心项目验收合格率 |  | 》80% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 东戈壁文化活动中心项目工程按期完成率 |  | 》80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 东戈壁文化活动中心项目总投资 |  | 144万元 | 144万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 东戈壁文化活动中心项目受益户数 |  | ≥420户 | 462户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 东戈壁文化活动中心项目安全期限 |  | ≥80年 | 80年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 东戈壁文化活动中心受益群众满意度 |  | 》80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |