附件2：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（ 2017 年度）

项目名称：奇台县西地镇桥子村集贸市场

实施单位（公章）：奇台县西地镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县西地镇人民政府

项目负责人（签章）：郭雷

填报时间： 2018年 8 月20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

西地镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行西地镇人民代表大会的决议；对西地镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行西地镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻西地镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

（二）项目预算绩效目标设定情况

援疆资金主要用于建设西地镇桥子村集贸市场建设项目，该项目预计2017年6月开工建设，2017年8月完成工程进度50%，2017年10月完工。该项目建设规模及主要内容为场地硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

援疆资金主要用于建设西地镇桥子村集贸市场建设项目，在招标过程中，要求符合条件的招标企业不得少于3家，并在奇台县公共资源交易中心开标，该项目根据发改委招标批复奇发改【2016】1007号批复后，抓紧做好招标前准备工作，在招标过程中由发改委、财政局等部门人员现场监督、确保招标活动公开、公正、公平、招投标工作结束后，及早签订施工合同，按时开工建设。

- 项目资金实际使用情况分析

- 1、前期准备阶段：

- 编制工作方案，成立审核工作组。对招标方指定单位项目在进行事前调查和了解基础上，编制项目支出预算资金审核工作方案和成立审核工作组。

- 2)通过与招标方的充分沟通，结合预算管理的相关规定文件要求，确定具体审计方法。

- 3)前期资料准备和沟通。根据项目实际情况，结合本次项目项目支出预算资金审核的内容和范围，拟定须项目单位须准备的资料清单，并提交项目单位进行前期资料准备，同时通报有关审核工作程序要求配合的事项。

- 4)工作组人员的动员和培训。针对项目支出预算资金审核工作方案，对工作组进行前期培训，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍审核工作的目标、任务和要求。

（三）项目资金管理情况分析

- 该项目资金管理严格按照援疆资金管理拨付制度进行拨付款。

- 1)组织项目支出预算资金审核工作方案的实施，并对项目支出预算资金审核工作组进行工作计划细化，包括人员分工、时间进度控制等。

- 2)通过听取介绍、查阅资料、审核会计电子信息、抽查凭证、盘查资产和向有关部门、单位及人员调查等方法，获取充分适当合法有效的审计证据，并做好审计记录和审计工作底稿；

- 3)按业务性质划分审计重点。根据审计对象的实际情况，确定自己的审计重点及相应的审计策略，确保审计工作高质、高效完成。

- 4)我们将与招标方建立有效的沟通工作机制，确保工作的顺利开展： ①定期沟通制度：我们定期（具体按照招标方要求执行）将项目支出预算资金审核的工作情况通过电子邮件、电话、传真或书面形式进行汇报。内容主要包括工作组的工作进度，工作中遇到的问题及需要相关单位或部门协调的事项。

- ②建立固定联系人制度：我们将明确项目支出预算资金审核工作的总负责人和工作组的项目负责人，以确保工作沟通渠道的顺畅。

- ③重大问题请示报告制度：工作组在工作中遇到的重大、紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题，经总负责人提出初步意见后，以重大问题报告的形式随时向招标方提交。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目根据发改委招标批复奇发改【2016】1007号，进行自行或委托招标代理机构组织邀请招标。已完成五方验收。项目已完工。

（二）项目管理情况分析

该项目严格按照政府投资项目及援疆项目管理办法进行管理。

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2017年奇台县西地镇桥子村集贸市场工程按期100%完工

其中：

数量指标（奇台县西地镇桥子村集贸市场项目面积）≥6000平方米

质量指标（奇台县西地镇桥子村集贸市场验收合格率）≥100%

时效指标（奇台县西地镇桥子村集贸市场项目工程按期完成率）≥100%

社会效益指标（奇台县西地镇桥子村集贸市场项目受益户数）≥1585户

可持续影响指标（奇台县西地镇桥子村集贸市场项目安全期限）≥80年

满意度指标（受益群众满意度）≥100%

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

督促审计公司加快审计报告的编制。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目实施过程中严格按照援疆项目资金拨付制度进行拨付款。

（三）其他

六、项目评价工作情况

本项目实施主要分项目前期工作、项目工程建设及项目验收三大阶段。具体分述： 1、项目前期工作阶段。主要工作有：项目的可研，项目的报批，项目的设计，工程的招标等。 2、工程土建阶段。主要工作有：选择工程队伍，选择监理队伍，建筑材料的采购等。 3、项目验收阶段。主要工作有：组织有关力量进行项目工程的全部验收，正式验收以前项目业主要自己组织力量进行初步验收。项目验收时要有建设、安检、质检、消防、卫生等相关部门的人员到场进行全方位的验收，以保证工程质量。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县西地镇桥子村集贸市场建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县西地镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 81.91 |  | 执行数： | 81.91 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 81.91 |  | 其中：财政拨款 | 81.91 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预计完成硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。 |  |  |  | 已完成硬化面积3000㎡，彩钢棚建设3000平方米。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 硬化面积 |  | 3000平方米 | 3000平方米 |
|  |  |  | 彩钢棚 |  | 3000平方米 | 3000平方米 |
|  |  |  | 工程款 |  | 《180万元 | 180万元 |
|  |  | 质量指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场验收合格率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目工程按期完成率 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目总投资 |  | 88.91万元 | 88.91万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目受益户数 |  | ≥1585户 | 1585户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 奇台县西地镇桥子村集贸市场项目安全期限 |  | ≥80年 | 80年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥80% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |