附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：农业博览中心项目

实施单位（公章）：奇台县农业技术推广中心

主管部门（公章）：奇台县农业局

项目负责人（签章）：路建阁

填报时间： 2018年 8月 18 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

农业新技术的引进、试验、示范、推广、农业有害生物及灾害的监测、预报、防治和处理，病虫害和植物疫情处理，农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务，农业资源，农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息服务，农民培训教育服务、完成主管部门或上级业务部门交务的其他工作。推广种植业技术，促进农业发展种植业技术实验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训及技术服务、农产品检测。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

奇台县农业博览中心项目建设地点位于城南新区沙区路以西，主要建设内容是框架结构农博中心土建施工及水电暖安装等，其中：自来水安装工程2011年4月起施工，7月完工，污水排放工程2014年4月起施工，9月完工，热计量节能工程于2011年4月起施工，6月完工，该工程主要用于农业博览中心自来水安装，污水排放、热计量节施工安装。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（包括财政资金、自筹资金等）

奇台县农业博览中心项目总投资1840万元，其中：自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程总投资94.41万，

其中上级财政拨款安排43.92万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

（主要是指财政资金）

财政拔款43.92万元。主要用结算农业博览中心自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程款，

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

根据《会计法》《资金管理办法》，严格执行财务管理办法执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

奇台县农业博览中心自来水安装工程合同价52.7万元，审计价51.56万元，污水排放工程合同价14.92万元，审计价14.92万元，热计量节能工程合同价27.93万元，审计价27.93万元

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家政府采购的有关规定执行，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，接受财政、审计和文化等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量工程面积解决办公用房人数大于94人，业务保障能力综合利用率大于100%，受益职工满意度大于100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量工程已完工，已审计，剩余工程款未结算。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

财政拔款资金主要用于农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量工程款结算。目前，还有剩余工程款未结算。

（三）其他

（无）

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

此项目解决的职工的办公场地，改善了职工的办公条件，能有效地开展业务工作。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 农业博览中心 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 奇台县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 其中：财政拨款 |  |  | 43.92 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 43.92 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
|  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 2017年度奇台县农业博览中心自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程按期全面完工。 |  |  |  |  |  | 2017年度奇台县农业博览中心自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程按期100%完工 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | 指标1： |  | 农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量工程面积 | ≥9212平方米 |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 指标1： |  | 农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量验收合格率 | ≥100% |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 指标1： |  | 农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量按期完成率 | ≥100% |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 指标1： |  | 农业博览中心自来水安装、污水排放、热计量总投资 | ≥43.92万元 |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1： |  | 解决办公用房人数 | ≥91人 |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  | 业务保障能力 | ≥100% |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  | 指标1： |  | 综合利用率 | ≥100% |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  |  | 指标1： |  | 受益职工满意度 | ≥100% |  |
|  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年度奇台县农业博览中心自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程按期全面完工。 |  |  |  |  |  | 2017年度奇台县农业博览中心自来水安装工程、污水排放工程、热计量节能工程按期100%完工 |  |  |