奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：奇台县乡镇林业站基础设施建设项目

实施单位（公章）：奇台县林业站

主管部门（公章）：奇台县林业局

项目负责人（签章）：俞兆兵

填报时间：2018年 8月 25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我县林工站经过十多年的建设，有了一定的基础，特别是与林业局合署办公后，在上级林业站主管部门和局领导的正确领导和关心支持下，县林业技术推广站基础设施建设取得了很大改观，修缮改建站房，增添了相应的通讯交通工具、办公设备用具，各类职责、制度、图表规范上墙，美观整洁，站容站貌得到了根本改变，全县林业技术推广站干部职工队伍的政治思想、业务素质得到了进一步提高，增强了县林业技术推广站的活力，林业技术推广服务工作上了新台阶。

我县共有十四个乡镇林业站，在编人员共计38人，上山区域共有5个乡镇，平原地区共有9个乡镇，14个乡镇林业站没有办公用房，宿舍兼办公室，在乡（镇）政府内与其它单位合署办公，直接影响林业站的业务工作；在办公手段与科技推广方面，部分乡镇林业站没有配备必要的森林资源调查工具，如电脑等先进办公设备与测量工具。普遍缺少森林防火、病虫害防治等森林资源保护与林业技木推广手段。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为全县14个乡镇林业工作站建立二层办公用房，完善各乡镇林业工作站基础设施建设，为更好地发挥乡镇林业站各项职能和开展好林业服务工作提供基础设施保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资109.83万元，全部为县级财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金主要用于基础设施建设等费用。

（三）项目资金管理情况分析

项目申报与实施及时，对项目资金认真管理；严格要求报账规范，报帐资料完整；同时，切实维护广大群众的切身利益，不影响项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目分为四个标段，于2012年9月10日开标，分别由华泰、方正、宏源、宏业四家建设公司中标，建设工期为2012年9月至2013年5月。

（二）项目管理情况分析

该项目有监理公司对施工及资金的拨付进行全程监理，我单位也严格按照资金拨付的要求进行付款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

全县14个乡镇林业工作站的二层办公用房都已完成，不仅完善了各乡镇林业工作站基础设施建设，还为更好地发挥乡镇林业站各项职能和开展好林业服务工作提供了基础设施保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在后期继续加强林业站的工作，发展乡镇林业各项职能和开展好林业服务工作。

六、项目评价工作情况

为了确保乡镇林业工作站基础设设建设项目顺利实施，我县成立了乡镇林业工作站基础设施建设领导小组，把乡镇林业工作站基础设施建设纳入议事日程，保留林工站的独立性，人员编制不减，纳入财政预算，林工站建设用地和基地规划给予必要的优惠政策。林业局专门成立林工站管理机构，由分管副局长主抓此项工作，有专门的机构和负责人员，做到政策到位，组织到位，人员到位，资金到位，确保各项工作落到实处。 加大局纪检组工作力度，由纪检、财务内审组人员对林工站建设的专项资金随时进行检查督导，确保项目资金用到实处。

七、附表

《奇台县财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县乡镇林业站基础设施建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 109.83 |  | 执行数： | 109.83 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 109.83 |  | 其中：财政拨款 | 109.83 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为全县14个乡镇林业工作站建立二层办公用房，完善各乡镇林业工作站基础设施建设。 |  |  |  | 已为全县14个乡镇林业工作站建立二层办公用房，完善了各乡镇林业工作站基础设施建设，目标完成100%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：林业站建设 |  | 完成14个林业站建设 | ≧14个林业站已完成。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到工程质量 |  | 建设完整 | ≧14个林业站已全面修建完成。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时在工期内完成 |  | 及时在2013年5月中旬前完工 | 已在工期内完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：在预算内支出 |  | 支出所有项在预算内 | 支出所有项在预算内，未超出预算。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加就业 |  | 增加就业率 | 增加了10%的就业率 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：高效的为群众解决林业问题 |  | 减少群众路上花费的时间 | 将群众花费的时间减少40% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：及时解决林木问题 |  | 及时、高效解决林木问题 | 发现、解决的效率上升了50% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：持续林业服务 |  | 长期为群众解决林业问题 | 长期为群众解决林业问题 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 群众满意度达到90%以上。 | 群众满意度达到 ≧90%。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |