附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：棚户区改造项目（金奇润泽）

实施单位（公章）：奇台县城市建设投资发展有限责任公司

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：陶发刚

填报时间：2018年 8 月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

奇台县城市建设投资发展有限责任公司成立于2008年5月，纳统一社会信用代码：91652325673440174P；公司地址：新疆昌吉州奇台县古城商业街金融大厦11层；企业法人为陶发刚；注册资本：2618.4194万元；企业类型为有限责任公司；经营范围为：城市基础设施建设项目融资、投资、建设和管理；盘活、开发、经营规划区闲置土地；经营管理城市建设国有土地；保障性住房建设与管理；房地产开发与经营；物业管理；广告设施的租赁与管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

金奇润泽小区项目资金主要用于奇台县棚户区改造建设，该项目2014年4月起实施，截止2018年12月完成工程进度80%，预计2019年6月底该项目全面完工，该项目是我县改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件推出的民生工程，主要用于改善我县困难家庭住房条件，总占地面积128.88亩，共计1188户。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

金奇润泽小区奇台县棚户区改造项目建设，该项目总投入14.59亿元元，其中财政拨款安排2.8亿元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目财政拨款资金2.8亿元，主要用于项目工程款的支付。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按照工程进度比例支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目按照工程项目招投标方式进行招投标。

（二）项目管理情况分析

该项目按照工程项目管理制度严格实施，保证国有资产保值增值。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目解决了部分贫困家庭的居住环境，妥善安置了棚户区房屋征收户，改善了奇台县居民的住房环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

因该项目自筹资金不到位，造成工程未完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极筹措资金，保证项目正常完工。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加强施工监督，严把工程质量及工程进度，积极筹措资金，保证工程顺利完工。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

该项目工程及招投标资料齐全，符合招投标手续，工程项目勘验检查合格。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 棚户区改造项目（金奇润泽） |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县城市建设投资发展有限责任公司 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 执行数： |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 28000 |  | 其中：财政拨款 | 28000 |
|  | 其他资金 |  | 117900 |  | 其他资金 | 117900 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2017年度奇台县域内棚户区改造工程按期全面完工 |  |  |  | 2017年度奇台县域内棚户区改造工程按期100%完工 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目面积 | ≥328200平方米 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目验收合格率 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目工程按期完成率 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目总投资 | ≥4467万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目受益户数 | ≥695户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 棚户区改造项目安全期限 | ≥80年 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 受益群众满意度 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |