附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：2017年世行贷款可持续发展农业项目

实施单位（公章）：奇台县农发办

主管部门（公章）：奇台县农发办

项目负责人（签章）：王冬

填报时间： 2019 年1月15日（部门决算公开日期之前）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

奇台县农发办负责农业综合开发建设项目属非经营性工程项目全过程的管理，其主要职能是:

1、根据区州农业综合开发办项目申报指南要求，组织开展项目规划、勘察设计编制上报工作。

2、协助区州农发办组织完成项目招投标等前期各项工作。

3、组织工程施工等管理工作。

4、组织完成项目竣工结算审核，项目竣工验收; 向使用单位移交工程项目。

5、整理、保存工程档案资料。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该项目于2017年4月25日由昌州农开办〔2017〕44号文下达实施方案批复，建设规模为2万亩，概算总投资3835.18万元，其中：世行贷款资金2757.99万元，国内财政配套资金881.11万元（自治区704.89万元；州级88.11万元；县级88.11万元）；项目区筹劳折资196.08万元。项目建设主要内容为：滴灌工程1115公顷，田间砂石机耕道路30.6公里、配套桥、涵156座、防护林26.39公顷，生物防治太阳能杀虫灯80台，新技术、新品种推广132.5公顷；农民培训146人月等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年度奇台县农业综合开发实施的项目是世行贷款可持续发展农业项目，建设地点在老奇台镇牛王宫村，概算总投资3835.18万元，建设期限一年。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目由自治区农业综合开发办公室负责组织统一招投标，2017年4月10日完成招投标工作，施工合同于6月5日签订，工程于2017年6月10日开工。

（三）项目资金管理情况分析

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财务室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目由自治区农业综合开发办公室负责组织统一招投标，2017年4月10日完成招投标工作，施工合同于6月5日签订，工程于2017年6月10日开工，2017年10月30日完工。项目完工后，组织由设计单位、监理单位、项目区乡镇、村委会、各标段施工单位、技术援助水利专家等相关人员参加的验收小组对该项目进行了初步验收，验收结论为合格。

- 项目管理情况分析

项目按照《利用世界银行贷款实施可持续发展农业项目》要求，成立奇台县项目领导小组和项目管理办公室。项目领导小组成员来自县财政、农业综合开发、水利、农业、林业、气象、民政等有关部门，负责本级项目的总体规划和实施过程中的组织领导和协调等工作，督促按期全面完成项目的建设任务。项目管理办公室均设在县农业综合开发办公室内，负责项目日常管理工作，包括编制和审查项目实施计划，检查建设进度和质量，落实配套资金，组织招标采购，财务管理，提款报账，全方位监督检查项目实施情况等。项目区建成后，由县农发办及时组织有关部门，对项目进行全面验收，验收合格后，验收合格后将全部工程移交给村一级用水协会，村一级用水协会按要求进行运行管护和维修，对具体项目建立严格的管护制度和措施，落实管护人员，做到责任和经济受益挂钩，有奖有罚。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目按照适应现代农业发展的要求，采取水利、农业、林业和科技等综合配套措施，进行田、水、路、林、环境综合治理。实施后产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。项目区内田、林、路、桥涵、输水管道、配水管网等农业基础设施生产条件得到了改善，各项配套设施运行正常，从根本上解决了项目区农业生产的灌溉问题，为实现连片种植和优势产业的规模化经营、产业化发展奠定了基础，同时对带动周边区域加强农业基础设施建设、改善农业生产条件、提高农业综合生产能力、提升农牧民生产经营参与式管理水平，促进农业增效、农民增收具有深远而重要的意义。

社会效益

本次世行项目实施后，农业可持续发展的理念得到加强，科技措施得到推广，管理能力得到提高，将有效推进农业结构调整，优化品种结构和区域布局，提高农产品的质量和科技含量，加强和完善农业科技推广服务体系，提高农民的科学文化素质和生活水平，增加了农民就业机会，增强了民主管理意识。通过发展农民合作社经济、还能够提高农民自主管理的能力，发展少数民族特色经济，促进社会和谐。

1、通过项目实施，项目区土地产出率将大大提高，农业内部结构得到优化，在保证粮食稳定增长的同时，根据项目区实际情况，大力发展经济附加值较高的农作物如蔬菜、瓜类等。把资源优势转化为经济优势，增加了社会有效供给。

2、提高项目管理人员和农民的素质。项目安排建立农民种植业协会，内容涉及农业技术和项目管理等方面。通过种植业协会的统一管理可提高基层项目管理人员的管理水平和项目区农民的科技文化素质，有利于培养造就新型农民。采用培训方式对农民科学技术水平提供项目支持，对农民开展成熟技术如各种作物科学的灌溉制度、作物关键水、新型农药使用等内容的培训，培育农民科技种田的意识和能力，使农民学习新技术、认识新品种，加强收获后管理。农民培训内容结合项目区计划实施的水利措施、农业措施、现有生产状况制定，结合项目区实施的水利措施培训内容有：自动化滴灌技术、作物科学的灌溉制度、作物关键水技术；结合项目区实施的农业措施培训内容有：平衡施肥技术、病虫害综合防治技术、秸秆还田技术、无公害农产品标准化生产技术、新品种栽培技术、新型生物农药使用技术；结合项目区目前生产情况的培训内容有：农村使用地膜和白色污染的处理措施；为提高项目区农民对农业适应和减缓气候变化、农业减排认识的培训内容有：气候变化对农业的影响、减少农业碳排放知识等。

3、提高农业资源利用率。通过大力发展秸秆作为饲料喂养牲畜、牲畜粪便作为有机肥还田、秸秆还田等措施，提高了农业资源利用率。

4、农村社会化服务体系得到加强。项目实施后，项目区农民合作社进行统一购种、统一施肥、统一收购，形成完备的县、乡、村一体化的农业科技创新、示范、推广体系，服务功能更加健全、有效。

5、健全了工程管护长效机制。项目建设遵循自然和经济规律，密切结合实际需要，因地制宜地，充分尊重项目区农民群众意愿，落实工程管护责任，健全管护机制，确保建成工程长期发挥效益。

6、农产品质量安全水平得到提高。项目区田间病虫害防治主要采用太阳能诱虫灯物理措施和生物制剂防治措施来消灭草害、虫害，培肥地力和增产采取秸秆还田、测土配方和增施有机肥等措施，提高了农产品质量安全水平。

7、增加农民收入。通过项目建设，不但可提高项目区土地产出率，而且可以提高农民的劳动效率和生活技能，从而切实提高农民的收入。2016年，项目区840hm2耕地减少化肥用量10%，减少农药用量10%，减少劳动成本80%，提高作物单产13.5%，节本69.3万元，增收181.44万元，节本增效累计250.74万元，项目区1015人年人均增收2470.3元，项目所在牛王宫村5150人年人均增收486.87元。

经济效益

通过本次世行项目的实施，配套完善了项目区农田水利基础设施，增强了适应气候变化的能力合抵御自然灾害的能力；通过土地平整、秸秆还田、平衡施肥、新品种引进和示范推广等适应及减缓气候变化的农业措施，改善了土壤结构，提高了土壤肥力，调整了农业种植结构，提高了良种覆盖率，促进了作物生长，增加了土地综合生产能力；通过加强农村社会化服务体系建设、农民培训及项目管理人员培训工作，提高了农民科技种田水平，增强了规模化、标准化生产能力，增强了高效利用水资源及科学管理水平。项目的实施，为项目区农业可持续发展提供了强有力的支撑，为项目区粮食增产和农民增收奠定了坚实基础，经济效益十分显著。2016年，项目区平均减少化肥用量10%，减少农药用量10%，减少劳动成本80%，提高作物单产13.5%，平均每亩节约成本55元、增加收入144元，每亩节本增效合计199元。

生态效益

项目实施后，生态环境将得到明显改善，防风固沙、净化环境、保持水土、涵养水源等作用得到充分发挥，可持续发展能力得到提高。

1、通过高标准的农田防护林体系建设，项目区的森林覆盖率达到6.59%，较实施前提高了3.5个百分点，大大改善田间小气候，对涵养水源，防风固沙起到明显的效果。通过硬化田间道路，减少扬沙、浮尘对环境的污染。

2、通过项目区水利设施的配套完善，节水灌溉技术的推广，有效解决了项目区灌溉和排水问题，减轻了土壤板结和水土流失，使侵蚀模数和侵蚀深度得到控制。

3、土壤肥力明显提高。通过增施有机肥，实施秸秆还田，推广配方施肥等措施，使项目区4000余亩耕地土壤理化性状明显改善，有机质含量明显提高，同时，提高了农业生态系统的稳定性和自我调节能力，促进农业内部的良性循环。

4、改善了农业生产环境。项目区田间病虫害防治主要采用太阳能诱虫灯物理措施和生物制剂防治措施来消灭草害、虫害，培肥地力采取秸秆还田、测土配方和增施有机肥等措施，有效改善了农产品的生产环境，为发展优势农产品、绿色食品提供良好的生态环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析(无)

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目工程已完成验收工作，已通过审计厅竣工结算审计，现已正式投入使用。

主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：1、加强组织领导，保障项目顺利实施：奇台县高度重视世界银行贷款可持续发展农业项目的建设，把农业可持续发展作为全县经济发展“三大战略目标”的重要内容，以县政府为主导，由财政、水利、林业、农业等部门组成项目建设领导小组，协调和解决实施过程中出现的问题。奇台县世行办设在县财政局农发办，负责项目实施和管理工作，项目涉及乡镇均成立领导小组，把项目实施情况作为年度考核内容，层层落实责任，保障了工程建设的顺利进行。2、加强宣传引导，提高群众参与积极性：奇台县世行办采取面向领导、面向群众、面向社会的“三面向”方式进行宣传，依托新闻媒体、宣传册、公示栏、村民代表大会等，开展多层次、全方位的宣传活动，使村民了解世行项目的建设目的、建设内容、参与方式、物资采购、监测评价、资金运作等，提高村民的认知度和参与程度，取得群众的认可和支持，鼓励他们自觉投身项目建设。3、实行群众参与式设计，发挥示范户的带动作用：一是做好参与实施设计。奇台县农发办在项目设计时，召开村民代表大会，由乡镇主管世行项目的领导，村组干部，群众代表与设计单位技术人员组成规划设计小组，广泛征求群众意见，拟定加压滴灌措施布局，确定设计方案，并向项目区群众公示设计成果，二是尊重群众意见，在公示期间，广泛听取群众意见，若有大的意见或更好的建议，则由农发办、乡镇干部，群众代表通过会议集体决策，依照群众意见和建议重新进行措施规划。4、注重自我管理，确保项目建设质量：一是接受群众监督，坚持公开原则，设置公示栏，把项目进展，工程措施布置、物资采购的价格与分配、资金使用等情况向村民公开，接受社会监督，提高项目建设的透明度。二是强化质量监管。奇台县世行办选派技术人员驻施工现场进行指导，开展技术培训，提供技术咨询，组织单项工程验收，使世行可持续发展农业项目真正达到“活一片、成一片、见效一片”。5、加强管护，巩固建设成果：项目建设的同时，要摒弃重建设、轻管理的思想，做到工程完工后，项目建设单位及时与受益单位办理产权移交手续，做到“一建就管”，按照“谁受益、谁管护”的原则，建立、健全运行管护制度，明确管护责任，落实管护人员，使工程运行管护工作走上良性循环的轨道，同时还要加强对项目区农民的农业科技培训力度，不断提高项目区农民的科学技术水平，全面推广以农作物新品种、农业新技术、测土配方施肥技术、节水灌溉技术，秸秆还田、病虫害综合防治技术、新型农药使用技术、无公害农产品标准化生产技术等现代农业技术，更好的发挥世行贷款项目的引导和示范带动作用，做大农业综合开发规模，提升农业综合开发成效，更好地实现农业增效、农民增收。

存在的问题：前期实施的项目有自治区先前垫付的五年配套资金作为周转金，用于支付工程进度款，然后提款报账。而最后要实施的项目，农发专户没有资金支付进度款，如何进行提款报账。每年计提的基础设施运行和维护费、项目管理费如何使用？是否可以应用到项目区基础设施的维护或防护林苗木的补栽等管理上。如果有结余资金，是否可以用到项目区以外其他地方进行节水滴灌工程的建设。

（三）其他（无）

- 项目评价工作情况

严格按照项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以监理和农发办日常监管资料为依据，按照要求展开自评工作，根据评价结果出具评价报告。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年度奇台县世行贷款可持续发展农业项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县农业综合开发办 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2837.84 |  |  | 执行数： | 2837.84 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 176.22 |  |  | 其中：财政拨款 | 176.22 |
|  | 其他资金 |  | 2661.62 |  |  | 其他资金 | 2661.62 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2017年度奇台县世行贷款项目按期全面完工 |  |  |  |  | 2017年度奇台县世行贷款项目按期100%完工 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1： |  | 土建工程 | ≥ |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 田间工程 | ≥16700亩 |
|  |  |  |  | …… |  | 仪器设备 | ≥台套 |
|  |  |  |  |  |  | 农机具 | ≥台套 |
|  |  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理费 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 土建工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 田间工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | …… |  | 仪器设备 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 农机具 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 科技推广费 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥100% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 土建工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 田间工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | …… |  | 仪器设备 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 农机具 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 科技推广费 | ≥100% |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥100% |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 土建工程 | ≥万元 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 田间工程 | ≥1742万元 |
|  |  |  |  | …… |  | 仪器设备 | ≥万元 |
|  |  |  |  |  |  | 农机具 | ≥万元 |
|  |  |  |  |  |  | 科技推广费 | ≥万元 |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  | 带动农户进行青贮种植 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 受益农业人口数 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  | 年受益农民年收入每亩增加总额 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 年新增农村劳动力就业人数 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  | 减少水土流失 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 提高畜禽粪便利用率 |  |
|  |  |  |  | …… |  | 减少化肥使用量 | 85% |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： |  | 减少疾病转播 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 提高秸秆利用率 | 100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1： |  | 受益人口满意度 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 群众满意度 | 100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |