附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：城镇基础维稳设施建设

实施单位（公章）：奇台县人民医院

主管部门（公章）：奇台县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：段建中

填报时间： 2018 年 8 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

医院坚持“质量建院、人才兴院、科技强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的医资力为广大群众提供满意的医疗服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

城镇基础维稳设施建设项目资金主要用于2017年奇台县城内维稳设施建设，根据州维稳工作要求，我县城区安装359个监控头、919个摄像头、重要区域及十四个乡镇建设89个便民警务站、6个公安检查站、人车证查验系统、职业技能培训中心和康复治疗中心的水电、卫生、门窗封闭、外围栅栏 等基础设施改造、视频监控等物防、技防经费、以及基层组织经费。2017年年底全部交付使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

城镇基础维稳设施建设项目资金用于奇台县城内维稳设施建设，基层组织建设经费。该项目总投入6000万元，其中上级财政拨款安排6000万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金6000万元，用于奇台县城内维稳设施建设，我县城区安装359个监控头、919个摄像头、重要区域及十四个乡镇建设89个便民警务站、6个公安检查站、人车证查验系统使用资金3500万元，职业技能培训中心和康复治疗中心的水电、卫生、门窗封闭、外围栅栏 等基础设施改造、视频监控等物防、技防经费1000万元，基层组织建设经费1500万元。

（三）项目资金管理情况分析

基础设施建设资金管理相关制度、办法。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目根据奇公办【2017】157号以及昌州党组【2017】14号文件进行自行或委托招标代理机构组织邀请招标。已完成五方验收。项目已完工。

（二）项目管理情况分析

该项目严格按照政府投资项目管理办法进行管理。

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2017年度奇台县的基础维稳设施建设按期100%完工，

其中

质量指标（奇台县人民医院基础维稳设施建设验收合格率）≥100%

时效指标（奇台县人民医基础维稳设施建设工程按期完成率）≥100%

成本指标 （奇台县人民医基础维稳设施建设）≥100%

社会效益指标（奇台县人民医基础维稳设施建设项目受益户数）≥20万户

满意度指标（受益群众满意度）≥100%

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

督促审计公司加快审计报告的编制。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目实施过程中严格按照项目资金拨付制度进行拨付款。

六、项目评价工作情况

本项目实施主要分项目前期工作、项目工程建设及项目验收三大阶段。具体分述： 1、项目前期工作阶段。主要工作有：项目的可研，项目的报批，项目的设计，工程的招标等。 2、主要工作有：选择工程队伍，选择监理队伍，建筑材料的采购等。 3、项目验收阶段。主要工作有：组织有关力量进行项目工程的全部验收，正式验收以前项目业主要自己组织力量进行初步验收。项目验收时要有建设、安检、质检、消防、卫生等相关部门的人员到场进行全方位的验收，以保证工程质量。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城镇基础维稳设施建设 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县人民医院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 6000 |  | 执行数： | 6000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 6000 |  | 其中：财政拨款 | 6000 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2017年度奇台县基础维稳设施建设按期全面完工。 |  |  |  | 2017年度奇台县基础维稳设施建设按期100%完工。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 基础维稳设施建设 | 完成359个监控头，919个摄像头，89个便民警务站，6个公安检查站3个人车证查验系统 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 基础维稳设施建设验收合格率 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 基础维稳设施建设工程按期完成率 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 基础维稳设施建设 | ≥6000万 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 基础维稳设施建设受益户数 | ≥20万户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 受益群众满意度 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |