附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县2018年农村公路小修养护工程

实施单位（公章）：奇台县交通运输局

主管部门（公章）：奇台县交通运输局

项目负责人（签章）：谢正江

填报时间：2019 年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

(一)贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。  
 (二)组织领导奇台县道路运输管理工作，负责权限内道路运输经营许可证的核发，对车辆经营权有效期限内，需要变更车辆经营权经营主体的许可，对城市客运经营从业人员上岗的许可，辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责权限内公路超限运输车辆行驶的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。  
 （三）承担公路建设市场监管责任。负责公路建设项目施工的审批，监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责涉路施工许可，更新采伐护路林的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；负责专用公路规划的审核；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。  
 （四）承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。  
 (五)负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。  
 (六)贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。  
 (七)负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。  
 (八)负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。  
 (九)承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

奇台县2018年农村公路小修养护工程**目资金主要用于奇台县各乡镇一般农村公路养护及维护，该项目2018年8月起实施，9月完成工程进度100%，该项目是我县一般农村公路养护及维护工程，主要用于改善我县道路畅通。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**奇台县2018年农村公路小修养护工程，该项目总投入130万元，其中县财政拨款安排50万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目资金50万元，全部用于奇台县各乡镇道路养护及维护。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目资金管理严格按照奇台县政府投资项目资金拨付审批管理制度执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目于2018年7月3完成工程招投标工作，中标单位为：新疆德明汇通工程建设有限责任公司，中标价130万元；该项目于2018年9月竣工并完成验收审计工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目由新疆天正工程项目管理有限公司实施工程监理，工程完工后由建设单位、监理单位、施工单位三方进行验收，验收合格移交建设单位管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**奇台县2018年农村公路小修养护工程，14乡镇一般农村公路坑槽养护及维护总长度为150公里，项目属于公益性建设项目，无收益。项目建设完成后达到设计预期效果，实现了道路畅通。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**该项目在实施过程中，由建设、监理方实施监管，严把工程质量，确保工程按期保质完工。**

**（三）其他**

**无**

1. **项目评价工作情况**

**该项目由奇台县发展和改革委员会奇发改[2018]268号文件下达批复建设，项目在实施过程中，由建设、监理及审计方实施监管，项目达到预期效果，资金使用合理。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2017 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 奇台县2018年农村公路小修养护工程 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县交通运输局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 50万元 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 50万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 计划完成**14乡镇一般农村公路坑槽养护及维护总长度为150公里**。 | | | | 按期完成**14乡镇一般农村公路150公里的坑槽养护及维护，**完成目标100%。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 完成公里数 | 150公里 |
| 质量指标 | 指标1： | | 工程合格率≥95% | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 工程量完成率 | 100% |
| 指标2： | | 工程按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 基础设施完好率 | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 受益群众满意度　≥95% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度　≥95% | 100% |