附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：年产6000吨优质高产多抗小麦种子

加工基地新建项目

实施单位（公章）：新疆润之农业发展有限公司

主管部门（公章）：奇台县农发办

项目负责人（签章）：陈国荣

填报时间： 2019年 1 月 16 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆润之农业发展有限公司成立于2011年5月，是注册资金达3000万元人民币的股份制有限责任公司，总资产 8302 万元，占地面积 104亩，是一家集科研、生产、销售和技术服务于一体的大型农作物种子公司。地处奇台县西地镇与湖梁工业园区之间，交通十分便利。公司的经营发展坚持“以发展自主产品为主体，代繁代培相结合，广大农户和农业合作社共同参与，进行市场化的运作”的运行机制。公司按照“划行10归市”的要求边建设、边经营，大力加强自身建设，逐步完善市场功能。带动区域发展，实现乡镇企业带动乡镇经济，为本地人民提供就业岗位、致富机遇。服务人民，服务社会。

（二）项目预算绩效目标设定情况

昌吉州奇台县年产 6000 吨优质高产多抗小麦种子加工基地新建项目，计划中央财政补助资金150万元，建设加工车间372平方米，成品库975平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金来源为：（1）中央财政资金150万元，（2）地方财政配套资金60万元，其中：自治区财政配套资金48万元，昌吉州财政配套资金6万元，奇台县财政配套资金6万元，（3）项目资金企业自筹221.85万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目财政资金使用如下表：

项目财政资金使用计划明细表        单位：万元

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 投资额 | 财政资金 |  | 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方配套 |  |
| 1 | 工程费用 |  |  | 187.2 | 150 | 30 | 7.2 |
| 1.1 | 加工车间 | 平方米 | 372 | 70.68 | 40 | 30 | 0.68 |
| 1.2 | 成品库 | 平方米 | 975 | 116.52 | 110 |  | 6.52 |
| 2 | 设备投资 |  |  | 135 |  | 30 | 105 |
| 2.1 | 种子精选加工 成套设备 | 套 | 1 | 135 |  | 30 | 105 |
| 3 | 科技投资 | 万元 |  | 3.48 |  |  | 3.48 |
| 3.1 | 技术培训 | 万元 |  | 3.48 |  |  | 3.48 |
| 4 | 工程建设其他费用 | 万元 |  | 21.17 |  |  | 21.17 |
| 4.1 | 勘察设计费 |  |  | 4.73 |  |  | 4.73 |
| 4.2 | 可行性研究费 |  |  | 7.04 |  |  | 7.04 |
| 4.3 | 工程监理费 |  |  | 3.14 |  |  | 3.14 |
| 4.4 | 环境影响评价费 |  |  | 2.64 |  |  | 2.64 |
| 4.5 | 建设单位管理费 |  |  | 3.62 |  |  | 3.62 |
| 5 | 流动资金 | 万元 |  | 85 |  |  | 85 |
|  | 合计 | 万元 |  | 431.85 | 150 | 60 | 221.85 |

（三）项目资金管理情况分析

（1）财政资金使用和管理

财政资金210万元用于建设投资，实行市级报账制。项目财政资金管理严格按财政部令第60号财政部关于修改《国家农业综合开发资金和项目管理办法》决定的有关要求进行，实行三专管理，既“专人管理、分账核算、专款专用”，财政资金实行市级财政报账制度，根据投资计划、工程进度和工程质量拨付。项目财务管理严格按照《农业综合开发财务管理办法》（财发〔2000〕57号）的规定进行；会计核算按照《农业综合开发资金会计制度》（财发[2001]55号）和《〈农业综合开发资金会计制度〉补充规定》（财发[2006]40号）规定及相关要求进行。项目建成后，编制年度财务预算和决算报告，由审计机构组织进行审计。

（2）自筹资金使用管理

单位自筹的221.85万元资金，其中136.85万元用于建设投资，85.00万元用于铺底流动资金。项目建设单位自筹资金先列入后支出，以确保项目资金的完整性，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。管理上由项目建设单位建立备查帐，完整地反映项目资金的支出情况，并严格按照项目建设内容，实行专人专帐管理，专款专用，严禁挤占挪用。

（二）项目管理情况分析

（1）实施进度管理和内部绩效考核办法

实施进度管理和内部绩效考核办法是保证目标内容按计划有序进行的必要条件。在目标内容实施过程中，公司严格按照目标内容进行考核，保证了目标内容保质保量的完成。

（2）档案管理制度

制定了档案管理制度。在目标内容实施过程中，由相关人员对有关文件、合同、发票及图片等资料进行整理分类、审核组卷，每季整理一次，每年底各自归档。目标内容全部完成后，统一交公司行政人事部归档。从而实现了档案的完整性，确保了档案的真实性，维护了档案的可信度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目达产后，年加工销售优质小麦良种6000吨，实现销售收入2280万元，净利润108.05万元。 静态税前投资回收期5.73年，动态税前投资回收期6.12年，税前内部收益率39.87%，税后内部收益率34.01%，均高于行业的基准收益率，各项计算指标均好于基准指标，项目经济效益好。

项目实施可以培养壮大当地主导产业，提高农业科技含量，增强辐射、拉动、带动能力，促进农业增效、增加农民收入，同时可带动相关劳动产业的发展，增加就业岗位，促进农村产业结构调整，有广泛的社会效益。给当地经济带来新的增长点，项目的实施将对促进当地经济社会的全面协调发展发挥积极作用。

本项目实施的社会效益主要体现在以下方面：

①种子种植农户的效益

a.项目每年可生产良种6000吨,每公斤回收价按0.15元补助，种植农户可新增收入90万元；

B.种植农户使用原种可有效提高小麦单产，每亩新增产量按35公斤计，以1.6元/公斤计，种植农户可新增收入84万元；

以上合计，种植农户可新增收入174万元。

②良种推广使用的效益

1.5万亩良种繁育田每年可生产优质小麦良种6000吨，可供30万亩小麦种植用种，以每亩良种小麦增产30公斤计算，小麦产量可增加900吨，按照目前小麦市场价格1.60元/公斤计算，年可拉动种植区农民增收144万元以上。

本项目推广的新品种、配套栽培技术对生态环境无不良影响。项目实施的生态效益主要体现在以下方面。

1、测土配方施肥和秸秆还田技术的应用，能较快地改善土壤结构，提高土壤肥力。

2、采用雾化喷灌，能有效降低水资源的浪费，保护生态环境，可有效遏制春蚜的发生。

3、通过有害生物的预警防治，能最大限度地减少农药的施用量，减少粮食中农药的残留量和使用农药对生态环境的污染，促进昌吉州农业可持续发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目于2018年8月批复，招投标工作滞后，目前只完成了成品库975平方米，项目未全部完工、验收和审计，计划2019年5月底全部完工。

五、其他需要说明的问题

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

新疆润之农业发展有限公司年产6000吨优质高产多抗小麦种子加工基地新建项目采用公司董事长负责制，充分发挥公司各部门管理职能，做到人人有指标，完善和强化公司内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的员工给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于企业发展的经营管理措施。

建议以该项目为契机，进一步加强对项目工作的组织和领导，切实提高对农产品提质增效重要性的认识，认真抓好各项工程建设和技术落实工作，并采取得力措施，推广项目区示范成熟的技术成果，在更大范围内发挥作用。

（三）其他（无）

六、项目评价工作情况

我公司按照县财政局项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以项目实施过程中的日常监管资料为依据，开展自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根据评价结果并出具评价报告。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县年产6000吨优质高产多抗小麦种子加工基地新建项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县农业综合开发办 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 431.85 |  | 执行数： | 431.85 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 204 |  | 其中：财政拨款 | 204 |
|  | 其他资金 |  | 227.85 |  | 其他资金 | 227.85 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2019年5月全面完工 |  |  |  | 2018年按期完成整体项目的80.27% |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1： | 土建工程 | 1347平方米 |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | 1台套 |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： | 土建工程 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | 100% |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 | 100% |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： | 土建工程 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | 100% |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 | 100% |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | 100% |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： | 土建工程 | 187.2万元 |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | 135万元 |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 | 3.48万元 |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | 3.62万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： | 带动农户进行青贮种植 | 0户 |
|  |  |  |  | 指标2： | 受益农业人口数 | 350人 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： | 年受益农民年收入每亩增加总额 | 600元 |
|  |  |  |  | 指标2： | 年新增农村劳动力就业人数 | 18人 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： | 减少水土流失 | 95% |
|  |  |  |  | 指标2： | 提高畜禽粪便利用率 |  |
|  |  |  |  | …… | 减少化肥使用量 | 94% |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： | 减少疾病转播 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 提高秸秆利用率 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1： | 受益人口满意度 | 98% |
|  |  |  |  | 指标2： | 群众满意度 | 96% |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |