附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：年产3000吨鲜食糯玉米深加工建设项目     实施单位（公章）：新疆千禾农业科技开发有限公司

主管部门（公章）：奇台县农发办

项目负责人（签章）：王云雷

填报时间： 2019年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆千禾农业科技开发有限公司是以新疆蔬菜干燥加工、销售及加工研发、种植为一体的现代化食品企业，厂区位于奇台县西地镇，占地总面积66亩，厂房建筑面积6000余平米，并配有 30套干燥生产设备。公司主营“菜干香” 干燥辣椒、豇豆等产品，经过三年的发展，产品在部分地区和城市得到认可，已进入了西贝等多家酒店餐饮连锁系统，受到疆内广大消费者的青睐，展现出良好的发展势头和前景。

- 本项目产品主要为干燥蔬菜。该项目与农业部规划设计研究院建立了长期的蔬菜干燥技术合作机制，技术成熟可靠，推广应用得到了充分肯定，其中自主创新的干燥蔬菜前处理设备实用新型专利已被国家知识产权局授权。

（二）项目预算绩效目标设定情况

按照昌吉州农业综合开发办公室《（奇台县2018年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划批复）昌州农开办〔2018〕48号》，新疆千禾农业科技开发有限公司年产3000吨鲜食糯玉米深加工建设项目计划总投资350万元，其中中央财政资金110万元，自治区35.2万元，州县财政各4.4万元，自筹196万元。计划建设鲜食糯玉米深加工车间2772平方米，减压设施地坪1000平方米，天然气蒸汽锅炉一台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资350万元，项目资金来源为：（1）中央财政资金110万元，（2）地方财政配套资金44万元，其中：自治区财政配套资金35.2万元，昌吉州财政配套资金4.4万元，奇台县财政配套资金4.4万元，（3）项目资金企业自筹196万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目财政资金使用如下表：

项目财政资金使用计划明细表        单位：万元

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 投资额 | 财政资金 |  | 自筹资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方配套 |  |  |
| 1 | 主体工程 |  |  | 223.1 | 92 |  | 131.1 | 223.1 |
| 1.1 | 鲜食糯玉米深加工车间 | 平米 | 2772 | 160.8 | 77 |  | 83.8 |  |
| 1.2 | 糯玉米前处理车间 | 平米 | 500 | 37.5 |  |  | 37.5 |  |
| 1.3 | 成品库 | 平米 | 300 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |
| 1.4 | 减压设施地坪 | 平米 | 1000 | 15 | 15 |  |  |  |
| 2 | 设备投资 |  |  | 64.5 | 18 | 44 | 2.5 | 64.5 |
| 2.1 | 设备改造材料费 |  |  | 4.5 |  | 2 | 2.5 |  |
| 2.2 | 天然气蒸汽锅炉 | 台 | 1 | 40 | 18 | 22 |  |  |
| 2.3 | 天然气减压设施及材料费 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 3 | 预备费用 |  |  | 16 |  |  | 16 | 16 |
| 4 | 工程建设其它费用 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.4 |
| 5 | 流动资金 |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 |
| 6 | 总投资合计 |  |  | 350 | 110 | 44 | 196 | 350 |

（三）项目资金管理情况分析

（1）公司高度重视项目资金管理工作，通过认真学习农发财政资金管理办法，在吃透精神的基础上，形成了公司资金使用的具体措施，使资金管理制度更加完善、管理措施更加有力、管理效果更加明显。

（2）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

（3）项目资金支付形式，由财务部年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

新疆千禾农业科技开发有限公司年产3000吨鲜食糯玉米深加工建设项目依据实施方案和财政补助资金批复进行实施的，本着尊重规划、实事求是、节约资源的原则，确保了项目顺利完成。

公司高度重视上述项目的实施推广，从领导协调上加强了组织保障，从技术力量配备上加强了技术保障，从收集、研究、应用政策入手，加强了政策保障，保证了以上内容的顺利实施。项目已完成了整体验收。

（二）项目管理情况分析

（1）实施进度管理和内部绩效考核办法

实施进度管理和内部绩效考核办法是保证目标内容按计划有序进行的必要条件。在目标内容实施过程中，公司严格按照目标内容进行考核，保证了目标内容保质保量的完成。

（2）档案管理制度

制定了档案管理制度。在目标内容实施过程中，由相关人员对有关文件、合同、发票及图片等资料进行整理分类、审核组卷，每季整理一次，每年底各自归档。目标内容全部完成后，统一交公司行政人事部归档。从而实现了档案的完整性，确保了档案的真实性，维护了档案的可信度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目实施完成后预计年新增销售收入1350万元，新增利润102万元，项目实施后经济效益较好，本项目以开发高附加值的玉米加工产品为目的，依靠科技进步，优化品种结构，提高玉米产品质量，发展高产、优质、高效种植业，促进玉米业实现产业化经营。项目实施完成后可新增正式就业岗位15个，解决部分城乡下岗职工及富余劳动力的就业问题，减轻政府就业压力。项目原料种植可促进昌吉地区鲜食玉米种植业的发展和农业结构的调整，公司通过采取“公司＋农户＋基地”的经营模式，与农户签订保底价订单合同的模式，年需要原料约3750吨（约3000亩种植基地），带动100户农民种植。可解决当前农户由于季节的变化而使玉米价格有所波动从而挫伤农户的积极性，还解决了农户卖玉米难的问题，扩大销售面，增加销售渠道。

- 项目属于鲜食玉米加工项目，没有废渣（前处理产生的玉米茎叶等，可作为副产物出售给当地畜牧养殖户）、有毒有害气体排出，产生的废水经沉降、分离、过滤处理后可重复利用。机器运行会产生一定的噪声，通过隔声处理后均可达标。本项目坚持提高玉米业生产能力与保护生态环境相结合，促进玉米业的可持续发展

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目于2018年8月批复，项目大部分是设备定制采购，设备厂家需要生产时间，项目未全部完工、验收和审计，计划2019年5月底全部完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步计划加强组织建设，合理组织按批复的目标内容按时推进实施，保质、保量完成建设任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法：新疆千禾农业科技开发有限公司年产3000吨鲜食糯玉米深加工建设项目资金分配合理，资金监管有力。同时，公司十分注意节约使用资金，有效调配资金，努力把好钢用在刀刃上，用较少的钱办较多的事，保证资金使用的合理性，以确保目标内容的如期完成。

- 建议：奇台县作为农业大县，农产品加工企业是提升城乡农业产业化水平的重要力量，希望财政给予农产品加工企业大力倾斜，切实扶持做大做强农产品加工企业。

（三）其他（无）

六、项目评价工作情况

我公司按照县财政局项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以项目实施过程中的日常监管资料为依据，开展自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根据评价结果并出具评价报告。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 奇台县年产3000吨鲜食糯玉米深加工建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县农业综合开发办 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 350 |  | 执行数： | 350 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 149.6 |  | 其中：财政拨款 | 149.6 |
|  | 其他资金 |  | 200.4 |  | 其他资金 | 200.4 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2019年8月全面完工 |  |  |  | 2018年按期完成整体项目的65% |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1： | 土建工程 | ≥2772平方米 |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | ≥1台套 |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： | 土建工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | ≥100% |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥100% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： | 土建工程 | ≥100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | ≥100% |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥100% |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： | 土建工程 | ≥223.1万元 |
|  |  |  |  | 指标2： | 田间工程 |  |
|  |  |  |  | …… | 仪器设备 | ≥64.5万元 |
|  |  |  |  |  | 农机具 |  |
|  |  |  |  |  | 科技推广费 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理费 | ≥1.4万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： | 带动农户进行青贮种植 | 100户 |
|  |  |  |  | 指标2： | 受益农业人口数 | 300人 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： | 年受益农民年收入每亩增加总额 | 800元 |
|  |  |  |  | 指标2： | 年新增农村劳动力就业人数 | 15人 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： | 减少水土流失 | 97% |
|  |  |  |  | 指标2： | 提高畜禽粪便利用率 |  |
|  |  |  |  | …… | 减少化肥使用量 | 96% |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： | 减少疾病转播 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 提高秸秆利用率 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1： | 受益人口满意度 | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： | 群众满意度 | 100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |