奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：奇台中等职业技术学校煤化工实训楼机电实训楼建设项目

实施单位（公章）：奇台中等职业技术学校

主管部门（公章）：奇台教育局

项目负责人（签章）：马述章

填报时间： 2019年 2 月25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 1、中央下达专项转移支付分预算总投资2500万元，其中中央预算内投资2000万；通过项目实施改善使奇台中等职业技术学校办学条件有所改善，产教融合导向给更加明确，人才培养模式得到创新优化。

- 2、自治区下达预算总投资2500万元，其中中央预算内投资2000万，县财政配套资金500万。通过项目实施改善使奇台中等职业技术学校办学条件有所改善，产教融合导向给更加明确，人才培养模式得到创新优化。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（一）前期准备。2018年4月根据县委、县政府有关领导指示和统筹规划，经上报昌吉州发改委审批，将该项目建设地点由原来的奇台中等职业技术学校院内变更到奇台职教局旁，地点变更手续由州发改委核准已经办理，建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建筑红线图、审图、招标备案表、防雷装置审核意见书、施工许可证都已完成。2018年7月31日由州发改委审批核准的邀请招标完成，中标通知书已送达中标单位 奇台县方正建筑安装工程有限责任公司与新疆天正工程建设项目管理有限公司。施工合同、监理合同已于2018年8月6日签订并实施开工。

（二）组织过程。为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务。达到预期目标，成立奇台中等职业技术学校教学楼“项目建设领导小组”。下设项目建设管理办公室，负责与项目建设上级主管部门衔接，负责项目建设期间的综合管理，土建施工，研究审定项目的重大问题和建设方案；对资金的主要使用方向和工程规模的培养与设计内容的变更做出决定；组织人员对工程质量进行检查监督，监督工程款项的使用，进行项目建设总结，对项目建设预算进行审核和审批，组织项目竣工验收，保证项目顺利实施。

（三）分析评价。本项目主要进行奇台中等职业技术学校教学楼项目建设，项目的建设是完善教育基础设施的途径，是教育事业的重要组成部分，在一般层面具有改善教学环境的功能，深层次的具有政治、经济、社会、文化的功能和效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.项目资金到位情况。该项目总投资2500万元，其中中央预算内投资2000万，县财政配套资金500万，已经全额到位。资金使用严格按政府资金管理的有关规定，做到专款专用，以确保项目建设的顺利完成。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目资金施行专户储存，专项管理，专款专用，根据财务制度，项目承担单位应及时向项目主管部门报送有关建设资料和财务报告。

（三）项目资金管理情况分析

在项目资金施行过程中，项目管理办公室根据项目建设管理程序和项目计划下拨资金，同时，项目实施单位在资金管理上实行专户储存、专项管理、专款专用，设置独立的财务账簿和台帐，确定项目投资方向不变，使项目按计划、有序、高效地完成。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

奇台中等职业技术学校煤化工实训楼、机电实训楼建设项目，已办理手续：发改委立项批复，城乡规划局建设用地预审意见，国土资源局建设项目预审意见，建设项目环境影响登记已于2017年11月3日完成备案登记，昌吉州发改委关于《奇台中等职业技术学校煤化工实训楼、机电实训楼建设项目可行性研究报告》（代项目建议书）的批复都已完成。

2018年4月根据县委、县政府有关领导指示和统筹规划，经上报昌吉州发改委审批，将该项目建设地点由原来的奇台中等职业技术学校院内变更到奇台职教局旁，地点变更手续由州发改委核准已经办理，建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建筑红线图、审图、招标备案表、防雷装置审核意见书、施工许可证都已完成。2018年7月31日由州发改委审批核准的邀请招标完成，中标通知书已送达中标单位 奇台县方正建筑安装工程有限责任公司与新疆天正工程建设项目管理有限公司。施工合同、监理合同已于2018年8月6日签订并实施开工。

（二）项目管理情况分析

项目建设严格按照国家基本建设项目管理的有关规定,项目单位应依法建立项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制，择优选择有资质、信誉好、业绩好、力量强的施工单位，确保工程建设的顺利进行。

项目建成后，“项目实施领导小组” 负责对施工建设等工作的检验、验收，并保证资金的合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目总投资2500万元，其中中央预算内投资2000万，县财政配套资金500万；目前到位资金2000万，是中央预算内投资2000万。2018年7月31日由州发改委审批核准的邀请招标完成，中标工程价格2079.5万元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目绩效目标已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

奇台中等职业技术学校煤化工实训楼、机电实训楼建设项目，2018年4月根据县委、县政府有关领导指示和统筹规划，经上报昌吉州发改委审批，将该项目建设地点由原来的奇台中等职业技术学校院内变更到奇台职教局旁，地点变更手续由州发改委核准已经办理，建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建筑红线图、审图、招标备案表、防雷装置审核意见书、施工许可证都已完成。2018年7月31日由州发改委审批核准的邀请招标完成，中标通知书已送达中标单位 奇台县方正建筑安装工程有限责任公司与新疆天正工程建设项目管理有限公司。施工合同、监理合同已于2018年8月6日签订并实施开工。2018年11月主体已完工。

七、附表

《奇台县财政财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奇台中等职业技术学校煤化工实训楼机电实训楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奇台县发改委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） |  |  |  | 预算数： |  |  |  |  |  |  |  | 2500万元 |  |  | 执行数： |  | 2000万元 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 2000万元 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 2000万元 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成7935.89㎡建设任务为学校创建一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现教育均衡发展验收目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已经完成7935.89㎡建设任务 |  |  |  |  |
| 绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目完成指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  | 建筑面积 |  |  | 7935.89㎡ |  | 7935.89㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 建设质量标准 |  |  | 合格以上档次 |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 开工时间 |  |  | 2018.8. |  | 2018.8. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2018.11 |  | 2018.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设周期 |  |  | 4个月 |  | 4个月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目每平米造价 |  |  | 2620.36元 |  | 2620.36元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 项目覆盖范围 |  |  | 1.5万人 |  | 1.5万人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目覆盖范围内受益学生数 |  |  | ≥2836人 |  | ≥2836人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续发展影响指标 |  | 持续使用年限 |  |  | ≥50年 |  | ≥50年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥95％ |  | ≥95％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学生家长满意度 |  |  | ≥95％ |  | ≥95％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |