关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用

实施单位（公章）：奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室）

主管部门（公章）：奇台县人民政府办公室（县信访局、县扶贫开发办公室）

项目负责人（签章）：刘玉奇

填报时间：2025年4月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示》、《原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目》、《关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用》的相关文件，为加强党政机关国有资产管理，推进奇台县办公用房资源合理配置和节约集约使用，进一步盘活国有资产，节约水、电、暖、保安等行政办公成本，使行政办公场所由分散向集中转变，更加利于服务群众办事，逐步实现“一件事一次办，一件事一栋楼办”的服务理念，申请项目资金，对全县各机关事业单位房产进行统筹安排，并办理相关手续。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目主要内容（1）党政机关集中办公区维修（包括：外立面维修、隔墙工程、室内维修、给排水系统维修、电气系统维修、通风工程等）（2）室外配套工程维修（包括：拆除水塔及彩钢板房工程、增设院区大门、补齐监控设施、室外给水管道维修、排水管道维修、供热管道维修、电力管道维修等其他工程）。国有资产办理不动产证件。办理老政府等五处房产过户。

项目实施情况：截止2024年12月31日，此项目完成房产土地出让金及契税5处、新增设院区大门2个、维修办公用房维修数量3处，房屋维修费用支出1337.15万元；不动产国有资产费用支出3752.36万。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数0万元，追加资金6221.29万元，全年预算数6221.29万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数0万元，全年预算数6221.29万元，全年执行数5089.51万元，预算执行率为81.81%，主要用于：办公用房维修、办理不动产证件费用、房产土地出让金及契税等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据第十八届人民政府第49次常务会议研究将原县医院闲置楼进行整体维修及调整资产做党机关综合办公大楼，维修费用1337.25万元；根据奇台县第十八届人民政府第4次常务会议纪要（奇政阅〔2021〕27号）、《关于处置党政机关失业单位经营性房产及闲置公有房产的批复》和奇台县人民政府会议纪要（奇政阅〔2024〕7号）相关要求。机关事务服务中心对相关房产进行办理。房产不动产证、土地出让金、契税等相关费用4884.04万元。

2.阶段性目标

一、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目阶段性目标

（一）第一阶段（6月开始）

1.前期筹备与施工启动：完成办公区及室外配套设施的全面勘察，编制详细维修方案及预算，明确施工技术标准与安全规范；通过公开招标确定设计、施工单位、监理、审计单位并签订合同；办理施工许可、规划审批等必要手续；启动水塔及彩钢板房拆除工程，同步开展外立面维修、室内隔墙改造及给排水、电气系统管线铺设。

2.材料与资源保障：完成主要建筑材料（如管道、电气设备、装修板材）的采购招标，建立材料进场验收机制；组织施工团队进行技术交底与安全培训，确保施工规范。

3.工程推进与验收：完成室内装修（墙面、地面、吊顶）、通风工程安装及室外配套设施建设（院区大门、监控系统、供热电力管道维修）；组织住建、消防、质检等多部门联合验收，整改验收提出的问题，确保符合办公用房使用标准。

4.交付与总结：实现党政机关顺利入驻；整理工程档案并归档，提炼施工管理经验。

二、国有资产办理不动产证件阶段性目标、老政府等五处房产过户阶段性目标

（一）下半年

对老政府办公楼、老式装部办公楼、老法院办公楼的房产进行办理过户等相关手读及土地出让金和税费：二是办理新疆天山东部物流园B区3号综合楼（位于天山东部现代农产品物流园B区3号）综合楼，该房产需办理过户手续：三是教育局门面，土地出让金未拨付，需补交相关费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

（1）国有资产不动产证件费用解决项目

权属管理全流程：涵盖资产权属问题识别、费用申请审批、证件办理（登记、测绘、税费缴纳）、权属档案归档等全环节。核查是否解决历史遗留问题（如土地权属争议、产权证明缺失）。

关键指标：证件办理完成率、单位资产办证成本、权属清晰化后资产利用率提升幅度。

（2）原县医院闲置资产改造项目

项目全生命周期：前期：改造必要性论证、成本效益分析（如是否优于新建）。中期：施工质量（如验收合格率）、工期控制（是否按期交付）。后期：办公环境满意度、运维成本。

（3）解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目。过户与后续管理链条：覆盖土地出让金计算依据、税费缴纳合规性、资产过户程序合法性、过户后用途（如出租、划拨或市场化运营）。评估资产过户是否实现预期收益（如租金收入、公共服务能力提升）。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

完成国有资产不动产证件办理，解决历史遗留权属争议，资产权属清晰率从60%提升至95%，降低法律纠纷风险。原县医院闲置资产改造项目节约了新建成本、方便群众办事、节约能源消耗等。解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目明确权属问题。

（2）提升资源利用效率

部分国有资产因不动产证件缺失，无法明确产权归属，导致在资产交易、抵押融资、规划利用等方面受限，造成资源闲置浪费，项目实施后避免了国有资产利用率不高的现象。原县医院闲置资产长期搁置，不仅占用土地资源，还需投入一定维护成本，造成资源浪费，改造后提升了资产利用效率。老政府等五处房产土地因过户费用问题，交易停滞，资产无法实现优化配置，土地和房产资源未能得到充分利用，该项目实施对盘活国有资产有显著效果。

（3）强化项目管理责任

在解决国有资产办理不动产证件费用项目上，明确自然资源部门负责产权调查与测绘，住建部门提供房屋建设相关资料，财政部门保障费用落实，各部门协同推进，确保办证流程顺畅。针对原县医院闲置资产维修项目，安排住建部门监督工程质量与进度，卫生健康部门协助清理遗留医疗设施，使用部门参与设计办公布局，保证改造符合办公需求。在老政府等五处房产土地过户费用项目里，税务部门严格核算税费，不动产登记部门规范过户流程，国资管理部门审核资产处置合规性，办公室做好整体协调与沟通。

（4）为决策提供支持

针对解决国有资产办理不动产证件费用项目，单位组织人员深入各资产所属单位，调研资产现状、证件缺失原因及办理难点。收集如资产分布、历史遗留问题等详细数据，梳理出因资料不全、政策变动导致办证受阻的资产占比等关键信息，为决策者制定费用解决方案提供事实依据。在原县医院闲置资产维修项目里，单位调研医院建筑结构、设施老化程度、周边配套情况，同时收集其他地区类似改造项目的成功经验与成本数据，从功能布局、预算编制等方面为决策提供参考。老政府等五处房产土地过户费用项目中，单位分析直接过户、资产整合后过户等不同方式的利弊，综合考虑经济成本和时间成本，助力决策者选择最适宜的过户策略。

（5）促进项目持续改进

在解决国有资产办理不动产证件费用项目中，单位室搭建线下反馈渠道。线下在相关部门和资产集中区域设置意见收集点。定期梳理反馈信息，如发现部分资产因历史资料缺失导致办证进度慢的问题。针对原县医院闲置资产维修项目，向施工方、使用部门及周边居民发放问卷，收集关于工程质量、进度、噪音影响等方面的反馈，像收到施工噪音扰民、部分区域设计不合理等意见。老政府等五处房产土地过户费用项目里，与资产交易双方、税务及不动产登记部门沟通，收集过户流程繁琐、税费计算复杂等反馈，为后续改进提供方向。综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目及其预算执行情况。该项目由奇台县人民政府办公室负责实施，旨在盘活国有资产，避免资源浪费和优化党政机关办公条件。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为6221.29万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行评价：针对解决国有资产办理不动产证件费用项目，评价预算编制是否依据资产数量、办证难度等精准预估费用，有无充分考虑政策变动带来的成本增加。检查预算执行过程中，资金是否按计划用于办证事务，有无挪用、闲置现象，如查看资金支付给测绘、评估等服务机构的记录。原县医院闲置资产维修项目，审查预算编制是否涵盖工程设计、施工、设备采购等所有环节，是否参考同类项目造价标准。在执行评价中，对比实际支出与预算，分析超支或结余原因，像是否因设计变更导致费用增加。老政府等五处房产土地过户费用项目，评估预算编制对土地出让金、契税及其他杂费的计算是否准确，是否预留应对税费政策调整的资金。监督预算执行，确保资金用于合法合规的过户流程，避免资金浪费。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：解决国有资产办理不动产证件项目，评价办理流程是否高效，各部门间信息传递是否及时，如能否在规定时间内完成产权调查、资料审核等工作。考核产出方面，统计成功办理证件的资产数量及占比，评估证件办理的准确性和完整性。原县医院闲置资产维修项目，考察施工过程中质量监管是否到位，施工安全措施是否落实。从产出看，评估改造后的办公用房是否符合设计标准，空间布局是否满足办公需求，能否按时交付使用。老政府等五处房产土地过户项目，审查过户手续办理过程是否规范，是否存在违规操作。评价产出时，关注房产土地过户完成的数量和速度，以及过户后资产是否能及时投入新的使用。

- 项目效益与影响评价：解决国有资产办理不动产证件费用项目，评估其经济效益，如资产办证后是否有利于后续的资产交易、抵押融资，带来多少潜在经济价值。社会效益上，考量是否为产权纠纷解决提供依据，维护社会稳定。原县医院闲置资产维修项目，经济效益方面，评价改造后的办公用房是否降低了政府租赁办公场地的成本。社会效益上，查看是否提升了政府办公效率，改善了公共服务形象。老政府等五处房产土地过户费用项目，经济效益上，分析过户后资产能否通过合理利用增加财政收入。社会效益方面，评价是否促进了区域经济发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在经济效益、社会效益以及可持续性取得了显著的成效，主要为房产土地出让金及契税5处、新增设院区大门2个、维修办公用房维修数量3处、土地出让金及契税使用效率达到100%、工程验收合格、维修完工及时率完成率100%，房屋维修费用支出1337.15万元；不动产国有资产费用支出3752.36万元。

在项目管理方面，奇台县人民政府办公室通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，房产土地出让金及契税5处、新增设院区大门2个、维修办公用房维修数量3处、土地出让金及契税使用效率达到100%、工程验收合格、维修完工及时率完成率100%，房屋维修费用支1337.15万元；不动产国有资产费用支出3752.36万元。这些方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用的项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98.18分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.18分，得分率为81.82%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 18.18 | 81.82% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 98.18 | 98.18% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规，根据第十八届人民政府第49次常务会议研究将原县医院闲置楼进行整体维修及调整资产做党机关综合办公大楼；根据奇台县第十八届人民政府第4次常务会议纪要（奇政阅〔2021〕27号）、《关于处置党政机关失业单位经营性房产及闲置公有房产的批复》和奇台县人民政府会议纪要（奇政阅〔2024〕7号）相关要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，奇台县人民政府办公室充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.18分，得分率为81.82%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资6221.29万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出5089.51万元，预算执行率为81.81%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，奇台县人民政府办公室还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：房产土地出让金及契税，指标值：>=5处，实际完成值：5处，指标完成率100%。

指标2：增设原县医院院区大门，指标值>=2个，实际完成值：2个，指标完成率100%。

指标3：办公用房维修数量，指标值>=3处，实际完成值：3处，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：土地出让金及契税使用效率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

指标2：工程验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

③时效指标：

指标1：维修完工及时率，指标值：=95%，实际完成值=95%，指标完成率100%。

④成本指标：

指标1：房屋维修费用支出，指标值：<=1337.15万元，实际完成值：1337.15万元，指标完成率100%。

指标2：不动产国有资产费用支出，指标值：<=3752.36万元，实际完成值：3752.36万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目社会效益指标的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.效益指标

①社会效益指标：

指标1：有效防止国有资产流失，指标值：有效防止，实际完成值有效防止，指标完成率100%。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目年初预算0万元，全年预算6221.29万元，实际支出5089.51万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为81.81%，总体偏差率为18.19%，偏差原因：年初预算金额过高，在实际项目实施中办理不动产证件费用土和地出让金及契税等相关过户费用时，资金未执行完，形成了结余资金；改进措施：在今后项目申请资金预算前，做好项目资金的核算和项目成本支出的背调。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

4.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 2.18 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 98.18 |

附件2

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 关于解决国有资产办理不动产证件费用的请示、原县医院闲置资产作为党政机关办公用房维修项目、关于解决老政府等五处房产土地出让金及契税等相关过户费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6221.29 | 6221.29 |  | 5089.51 |  | 10 |  | 81.81% |  | 5.45 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6221.29 | 6221.29 |  | 5089.51 |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据第十八届人民政府第49次常务会议研究将原县医院闲置楼进行整体维修及调整资产做党机关综合办公大楼，维修费用1337.25万元；根据奇台县第十八届人民政府第4次常务会议纪要（奇政阅〔2021〕27号）、《关于处置党政机关失业单位经营性房产及闲置公有房产的批复》和奇台县人民政府会议纪要（奇政阅〔2024〕7号）相关要求。机关事务服务中心对相关房产进行办理。房产不动产证、土地出让金、契税等相关费用4884.04万元。 |  |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，此项目完成房产土地出让金及契税5处、新增设院区大门2个、维修办公用房维修数量3处、土地出让金及契税使用效率达到100%、工程验收合格、维修完工及时率完成率100%，房屋维修费用支出1337.15万元；不动产国有资产费用支出3752.36万。元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 房产土地出让金及契税 | >=5处 |  |  | 7 |  |  | =5处 | 100% | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 增设原县医院院区大门 | >=2个 |  |  | 7 |  |  | =2个 | 100% | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公用房维修数量 | >=3处 |  |  | 7 |  |  | =3处 | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 土地出让金及契税使用效率 | =100% |  |  | 7 |  |  | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  |  | 7 |  |  | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修完工及时率 | =95% |  |  | 5 |  |  | =95% | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋维修费用支出 | <=1337.15万元 |  |  | 10 |  |  | =1337.15万元 | 100% | 10 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 不动产国有资产费用支出 | <=3752.36万元 |  |  | 10 |  |  | =3752.36万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效防止国有资产流失 | 有效防止 |  |  | 30 |  |  | 有效防止 | 100% | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.45 |  |

（ 2024年度）