# 奇台县住房和城乡建设局

# 2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；负责各类保障性住房的建设和管理工作；会同有关部门做好国家、区、州、市、县棚户区改造及公租房等有关保障性住房资金的申请工作；制定保障性住房工程建设和资金拨付计划，会同有关部门对保障性建设全程进行监督管理。

2.承担推进住房制度改革的责任。拟订奇台县住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订县住房建设规划并组织实施。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施；制定县住房和城乡建设规范性文件。

4.组织实施住房和城乡建设的国家标准，地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定和发布相关工程建设全县标准措施；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，并协调处理管理中的问题；组织收集发布工程造价信息；负责对奇台县建设工程合同进行监督备案管理。

5.承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产市场监管政策；指导城镇房屋征收补偿；编制房地产业的中长期规划和年度计划并实施；负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行；负责权限内房地产评估机构资质审核：负责全县住宅维修资金的缴存、管理工作。

6.监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为，负责全县房屋建筑和市政工程招投标项目监督管理活动；负责勘察设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责建设工程消防设计审查，并对实施情况进行监督管理；负责审批权限范围内的建筑工程施工许可；负责散装水泥、新型墙体材料使用监督管理工作；查处建筑市场违法违规行为；指导协调建筑企业工业。程承包和建筑劳务工作。

7.承担住建行业安全生产和建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行有关建设工程安全和质量的政策法规，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；负责房屋和市政基础设施工程建设、城镇燃气领域安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；对违反工程质量、安全事故的行为进行调查处理；组织或配合有关部门对劳动保护和施工生产中的质量、安全事故的查处工作；指导实施全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实国家节能政策任务，执行建筑节能政策和发展规划并监督实施；负责建筑工程社会保险费统筹监督管理工作；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目，负责对施工图审查机构的监督管理。

9.拟订城市建设的政策措施并指导实施。负责供水、污水处理等市政公用事业特许经营，监督指导供水污水处理法律法规规章的执行，负责做好市政公用设施、城市园林绿化、市容环境卫生工程的建设和未完工工程的维护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

10.承担规范和指导全县村镇建设的工作。负责农村安居工程的指导监督，指导实施村庄和小城镇建设政策，指导农村集房建设、住房安全、危房改造；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导县重点（示范）村镇的建设。

11.综合管理城乡建设抗震减灾工作。对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

12.开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；负责县外建筑行业企业进县管理工作。

13.负责对全县建设行业中介机构及从业人员的管理；指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统社团管理。

14.完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县住房和城乡建设局2024年度，实有人数143人，其中：在职人员100人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员43人，增加2人。

奇台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：市政建设管理中心、城市管理综合服务中心、住房综合保障中心、建设工程质量安全消防技术服务中心、城镇供排水管理中心、综合行政执法大队。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计297,034.51万元，其中：本年收入合计297,034.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计297,034.51万元，其中：本年支出合计297,034.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加203,035.86万元，增长216.00%，主要原因是：单位本年增加污水处理厂再生水利用工程项目经费、金融办记亚行贷款提款报账项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入297,034.51万元，其中：财政拨款收入297,034.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出297,034.51万元，其中：基本支出1,835.03万元，占0.62%；项目支出295,199.48万元，占99.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计297,034.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入297,034.51万元。财政拨款支出总计297,034.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出297,034.51万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加203,035.86万元，增长216.00%，主要原因是：单位本年增加污水处理厂再生水利用工程项目经费、金融办记亚行贷款提款报账项目经费。与年初预算相比，年初预算数9,949.12万元，决算数297,034.51万元，预决算差异率2,885.54%，主要原因是：年中追加污水处理厂再生水利用工程项目经费、金融办记亚行贷款提款报账项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85,787.24万元，占本年支出合计的28.88%。与上年相比，增加24,174.53万元，增长39.24%，主要原因是：单位本年增加污水处理厂再生水利用工程项目经费、金融办记亚行贷款提款报账项目经费。与年初预算相比，年初预算数6,929.12万元，决算数85,787.24万元，预决算差异率1,138.07%，主要原因是：年中追加污水处理厂再生水利用工程项目经费、金融办记亚行贷款提款报账项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）813.22万元，占0.95%。

2.社会保障和就业支出（类）330.49万元，占0.39%。

3.卫生健康支出（类）84.70万元，占0.10%。

4.节能环保支出（类）7,896.54万元，占9.20%。

5.城乡社区支出（类）64,896.42万元，占75.65%。

6.交通运输支出（类）1,950.00万元，占2.27%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）5,775.95万元，占6.73%。

8.住房保障支出（类）4,029.91万元，占4.70%。

9.其他支出（类）10.00万元，占0.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为180.00万元，比上年决算增加180.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位第五批自治区预算内投资项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为299.22万元，比上年决算增加299.22万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年第三批自治区清洁能源低压配电项目一期工程项目经费、鸿联公司项目前期费增加。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为334.00万元，比上年决算增加334.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年推动化解涉政府项目信访项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为29.42万元，比上年决算增加10.72万元，增长57.33%，主要原因是：单位本年增加退休人员，退休费、绩效工资等增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为158.52万元，比上年决算增加14.12万元，增长9.78%，主要原因是：单位本年社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为121.86万元，比上年决算增加91.34万元，增长299.28%，主要原因是：本年退休人员增加，一次性职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为20.70万元，比上年决算增加20.70万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度增加抚恤金等支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年医疗卫生防控零星工程经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.89万元，比上年决算减少83.23万元，下降91.34%，主要原因是：上年行政医疗与事业医疗均在此科目核算，本年按照预算要求，将事业医疗分开核算，导致此经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为74.00万元，比上年决算增加74.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年行政医疗与事业医疗均在行政医疗核算，本年按照预算要求，将事业医疗分开核算，导致此经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.18万元，比上年决算减少0.13万元，下降5.63%，主要原因是：单位本年行政人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.62万元，比上年决算减少0.20万元，下降24.39%，主要原因是：单位本年新进人员职级低于调出人员，大额医疗保障缴费减少。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增“好班子、好干部”奖金。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为7,896.35万元，比上年决算增加6,796.35万元，增长617.85%，主要原因是：单位本年增加冬季清洁取暖项目经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,291.10万元，比上年决算增加84.78万元，增长7.03%，主要原因是：单位本年人员薪资调增，基本工资，奖金等人员经费增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为524.57万元，比上年决算减少4,769.80万元，下降90.09%，主要原因是：单位本年隐性债务工程欠款化解资金减少。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为1,030.14万元，比上年决算增加1,030.14万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加排水防涝设施建设项目经费、污水处理厂再生利用工程项目经费、垃圾填埋场运行资金项目经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为60,573.18万元，比上年决算增加26,037.18万元，增长75.39%，主要原因是：单位本年增加金融办记亚行贷款提款报账项目经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为98.00万元，比上年决算增加98.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加道路灯笼、中国结采购及安装资金和拨付既有建筑节能改造工程资金。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少环卫车辆油款项目经费。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为1,379.43万元，比上年决算增加1,379.43万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年拆迁安置房款增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,448.84万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少中小企业平台化债项目经费。

23、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为1,950.00万元，比上年决算减少3,728.00万元，下降65.66%，主要原因是：单位本年减少江布拉克机场建设项目经费。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为5,775.95万元，比上年决算减少3,641.60万元，下降38.67%，主要原因是：单位本年中小企业平台债务还款减少。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年棚户区改造项目调整至城市基础设施配套费安排的支出科目，导致此经费减少。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为340.97万元，比上年决算增加335.42万元，增长6,043.60%，主要原因是：单位本年中央财政农村危房改造补助资金增加。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少237.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年公共租赁住房项目调整至城市基础设施配套费安排的支出科目，导致此经费减少。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为3,560.40万元，比上年决算增加2,308.60万元，增长184.42%，主要原因是：单位本年老旧小区改造工程款增加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为128.54万元，比上年决算增加14.97万元，增长13.18%，主要原因是：单位本年增加住房公积金缴费支出。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少17.38万元，下降63.48%，主要原因是：单位本年医疗卫生防控零星工程资金减少。

31、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少648.09万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少金奇阳光公司归还棚户区改造贷款项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,835.03万元，其中：人员经费1,721.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费113.51万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计211,247.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入211,247.27万元。政府性基金预算财政拨款支出总计211,247.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出211,247.27万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加178,861.33万元，增长552.28%，主要原因是：本年单位偿还棚户区改造项目贷款利息、中小企业化债项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数3,020.00万元，决算数211,247.27万元，预决算差异率6,894.94%，主要原因是：年中追加自治区第六批地方政府债券转贷资金项目经费、污水处理厂再生水利用工程项目经费、超长期特别国债等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出211,247.27万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为84.72万元，比上年决算增加84.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年路灯电费、住建局污水处理费增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算数为1,062.56万元，比上年决算减少223.38万元，下降17.37%，主要原因是：单位本年环卫工工人工资及环卫车辆费用减少

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少翰景轩小区土地项目经费。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为204,100.00万元，比上年决算增加174,100.00万元，增长580.33%，主要原因是：单位本年自治区第六批地方政府债券转贷资金项目拆迁补偿费增加

5、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算数为3,000.00万元，比上年决算增加3,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向项目经费增加。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为3,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长200.00%，主要原因是：单位本年污水处理厂再生水工程资金增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出11.20万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆181辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车173辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度奇台县住房和城乡建设局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出113.51万元，比上年增加44.79万元，增长65.18%，主要原因是：单位本年邮电费、取暖费、工会经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额438.65万元，其中：政府采购货物支出91.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出347.42万元。

授予中小企业合同金额416.34万元，占政府采购支出总额的94.91%，其中：授予小微企业合同金额268.08万元，占政府采购支出总额的61.11%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋66,756.99平方米，价值5,590.49万元。车辆181辆，价值7,221.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车181辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额297,034.51万元，实际执行总额297,034.51万元；预算绩效评价项目56个，全年预算数58,212.13万元，全年执行数48,851.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 上级资金 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 本级资金 | 4,747.11 | 296,642.51 | 296,642.51 | - | - | - |  |
|  | 其他资金 | 4,810.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
|  | 合计 | 9,949.11 | 297,034.51 | 297,034.51 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 着力推动城乡面貌提升。全力推动城镇老旧小区改造整合、农村电采暖低压电网改造、城市人行道改造提升等“八大重点民生工程”。1.新建公共卫生间5座。2.新建公共充电桩10个。3.新建公共停车泊位80个。4.新建5G基站153个，打通3条城区道路。5.改造老旧小区10个，持续攻坚推进拆迁和不动产登记历史遗留问题化解。 |  |  | 截止2024年12月31日，我单位全年预算数297034.51万元，执行数297034.51万元，执行率100%，完成新建公共卫生间5座；新建公共充电桩10个；新建公共停车泊位80个；新建5G基站153个；改造老旧小区10个。通过新建公共卫生间5座；新建公共充电桩10个等，方便公众生活，提升城市形象，规范公共卫生间设施和卫生管理，推动旅游业发展，促进社会和谐，推动城市发展，这对于城市化进程和经济发展都有着重要的意义。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建公共卫生间座数 | =5座 | 2024年重点工作任务清单 | 20 | =5座 | 20 |  |
|  |  | 新建公共充电桩个数 | =10个 | 2024年重点工作任务清单 | 20 | =10个 | 20 |  |
|  |  | 新建公共停车泊位个数 | =80个 | 2024年重点工作任务清单 | 20 | =80个 | 20 |  |
|  |  | 新建5G基站个数 | =153个 | 2024年重点工作任务清单 | 15 | =153个 | 15 |  |
|  |  | 改造老旧小区个数 | =10个 | 2024年重点工作任务清单 | 15 | =10个 | 15 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 106昌州财办建[2024]6号昌吉州奇台县2024年供水管网改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,020.00 | 1,020.00 |  |  | 750.00 |  | 10 |  | 73.53% |  | 3.38 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,020.00 | 1,020.00 |  |  | 750.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障城市正常运行，城市健康发展和物质基础，实现经济型转型，改善民生，重要保障防范安全风险，为进一步加快城市基础设施建设，弥补城市发展短板，提高人民群众生活满意度和幸福指数。实施昌吉州奇台县供水改扩建工程，改扩建供水管网3351米及配套附属设施。 |  |  |  |  |  | 截止目前，已完成改扩建供水管道长度3351米；前期费用支付笔数10笔；施工质量合格率95%；项目经费支付时间2024年8月27日；前期手续经费支付52.232万元；保障县城供水需求得到有效保障；用水群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建供水管道长度 | 10 | >=3351米 | =3351米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 前期费用支付笔数 | 10 | =10笔 | =10笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费支付时间 | 10 | <=2024年8月27日 | 2024年8月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改扩建供水管道经费 | 10 | <=967.768万元 | =697.768万元 | 72.1 | 3.02 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 指标值设置不准确，因资金未拨付，故存在偏差；改进措施：积极与财政部门对接同时申请项目资金，保障后期指标完成率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 前期手续经费 | 10 | <=52.232万元 | =52.232万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县城供水需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.40分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年农房抗震防灾工程财政专项补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 340.97 | 340.97 |  |  | 340.97 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 340.97 | 340.97 |  |  | 340.97 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《昌州财建[2024]73号关于拨付州本级2024年农房抗震防灾工程财政专项补助资金》做好全州农村住房安全隐患排查整治暨抗震防灾工程相关工作，及时消除农村住房安全隐患问题，进一步提升农村住房抗震防灾能力，对农村现有唯一住房达不到抗震设防要求的农户，采取加固改造和新建相结合方式实施2024年181户抗震防灾工程，改造100平米农房，在10月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，奇台县采取加固改造和新建相结合方式,完成2024年农村现有唯一住房达不到抗震设防要求的农户181户，改造100平米农房，在10月底前已全面完成抗震防灾工程建设任务并竣工验收，竣工率100%，农户全部入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造抗震防灾（户） | 10 | =181户 | =181户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造面积（平方米） | 10 | =100平方米 | =100平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 4月前 | =4月前 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 10月底前 | =10月底前 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米改造成本 | 20 | =185元/平方米 | =185元/平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农户生活环境及居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震防灾工程农户满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 24.19奇财建【2024】21号 县住建局关于申请2024年节前急需资金的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 513.36 | 513.36 |  |  | 513.16 |  | 10 |  | 99.96% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 513.36 | 513.36 |  |  | 513.16 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]20号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付供排水官网及供热管网、吐虎玛克街道路景观绿化工程，市政道路项目工程款及时化解，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 本年度债务化解，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用，完成债务支付笔数28笔；债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；债务资金支付率100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =28笔 | =28笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | ≥95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 关于下达2024年住建局污水处理费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 1,300.00 |  |  | 730.00 |  | 10 |  | 56.15% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 1,300.00 |  |  | 730.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据新疆天地源环保科技发展股份有限公司所编制的《奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理及再生利用工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)的评价结论、自治区环境工程评估中心关手《报告书》的技术评估报告(新环评估〔2016〕485号入自治区排污权交易储备中心关于本项目总量指标及来源审查意、昌吉州环境保护局关于《报告书》的审查意(昌州环函〔2017〕12号)，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》所列地点、性质、规模、采用的生产工艺及环境保护措施建设。 |  |  |  |  |  | 本年度完成污水处理量：1.6万立方米/日；污水处理达标率（%）：100%；污水处理及时率：100%；项目预算控制率：＜=100%；提升居民生活幸福指数：有效提升；提升生活环境质量：100%；群众满意度（%）：90%，从环境保护的角度，该项目采用的生产工艺及环境保护措施合理，对县城的建设有极大的作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 15 | =1.6万立方米/日 | =1.6万立方米/日 | 100 | 15 | 历史标准 | =1.6万立方米/日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理达标率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 污水处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | ＜=100% | =56.15% | 56 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福指数 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升生活环境质量 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 关于下达2024年路灯电费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 420.00 | 892.00 |  |  | 467.44 |  | 10 |  | 52.40% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 420.00 | 892.00 |  |  | 467.44 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇台县住建局为提升城市品质，增强夜间经济发展，提升城市亮化水平，对于全县路灯设施安全周检查次数2次，路灯达标率98%，路灯覆盖率路灯覆盖率>=100%，路灯检查完成及时率>=100%，项目费用支付率95%，有效提升提升居民生活幸福指数，居民满意度达到100% |  |  |  |  |  | 本年度完成全县路灯设施安全周检查次数2次，路灯达标率98%，路灯覆盖率路灯覆盖率100%，路灯检查完成及时率100%，项目费用支付率95%，有效提升提升居民生活幸福指数，居民满意度达到100%奇台县住建局为提升城市品质，增强夜间经济发展，提升城市亮化水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯设施安全周检查次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯达标率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯覆盖率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 路灯检查完成及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用支付率 | 20 | >=95% | =52.4% | 55 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福指数 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]103号关于拨付围栏安装和广告牌拆除等零星项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 230.00 | 230.00 |  |  | 230.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.00 | 230.00 |  |  | 230.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围挡安装和广告牌拆除等零星项目实施烟囱外立面改造900平方米，安装成品围挡280米，确保全面竣工完成验收并提升奇台县城市面貌，改善居民生活环境及居住条件。 |  |  |  |  |  | 为有效改善了居民生活，有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用，实施烟囱外立面改造900平方米，安装成品围挡280米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 烟囱外立面改造 | 10 | >=900平方米 | =900平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 成品围挡安装数 | 10 | >=280米 | =200米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2024年7月1日 | =2024年7月1日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 | 10 | 2024年9月12日 | =2024年9月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 烟囱外立面改造费用支付 | 10 | =130万元 | =130万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 成品围挡安装费用支付 | 10 | =100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]20号、奇财建[2024]111号关于申请拨付新疆天正工程建设项目管理有限公司及新疆高新工程项目管理有限责任公司监理费的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 680.00 |  |  | 680.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 | 680.00 |  |  | 680.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]20号,[2024]111号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付供排水官网及供热管网、吐虎玛克街道路景观绿化工程监理费及时化解，对欠付的监理费积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 奇台县住房和城乡建设局对欠付供排水官网及供热管网、吐虎玛克街道路景观绿化工程监理费及时化解支付对象满意度：95%；债务支付笔数：5笔；债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位良好使用：有效保障；债务资金按期支付率：100%，对欠付的监理费积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =5笔 | =5笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好使用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]34号 关于拨付解决金域名门维修资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.17 | 35.17 |  |  | 35.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.17 | 35.17 |  |  | 35.17 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]34号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付金域名门维修资金及时化解，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目已完成债务支付笔数：1笔；债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；有效保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：95%，该债务的及时化解，有效改善了单位的良好信用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | 1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]50号 关于拨付奇台县2023年消防设施检查维修项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇发改项目[2023]148号文件要求，新建消防警示牌38块，更换地下消火栓78套，阀门170套、消防水鹤17套等配套设施；维修保养消防水鹤35套等；竣工验收合格率=100%；项目开工及时率=100%；项目完工及时率=100%；项目预算控制率=100%；有效保障居民生命、财产安全；群众满意度≥95%。通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，完善城市运行配套功能，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，完善城市运行配套功能，提升城市居民居住水平和生活幸福指数，截止2024年12月31日，该项目已完成新建消防警示牌38块，更换地下消火栓78套，阀门170套、消防水鹤17套等配套设施；维修保养消防水鹤35套等；竣工验收合格率=100%；项目开工及时率=100%；项目完工及时率=100%；项目预算控制率=100%；有效保障居民生命、财产安全；群众满意度≥95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防警示牌38块 | 5 | >=38块 | =38块 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 更换地下消火栓78套 | 5 | >=78套 | =78套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 更换阀门170套 | 4 | >=170套 | =170套 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修保养消防水鹤35套 | 3 | >=35套 | =35套 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 更换消防水鹤17套 | 3 | >=17套 | =17套 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障居民生命、财产安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]51号 关于拨付奇台县天山东部物流园供水管道零星工程资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇发改项目[2023]153号文件要求，新建供水管道420米；项目竣工合格率=100%；项目开工及时率=100%；项目完工及时率=100%；项目预算控制率=100%,有效保障天山东部物流园供水需求；用水人员满意度≥96%。通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，完善城市运行配套功能，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 截止目前，该项目已完工，进一步改善了城市基础设施条件，完善城市运行配套功能，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。新建供水管道420米；项目竣工合格率100%；项目开工及时率=100%；项目完工及时率100%；项目预算控制率100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网米数 | 10 | >=420米 | =450米 | 107 | 9.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天山东部物流园供水需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水人员满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.30分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]52号 关于拨付奇台县路灯、交通信号灯维修管护项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 160.00 |  |  | 160.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.00 | 160.00 |  |  | 160.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]52号对全县7555盏路灯117盏交通信号灯进行维修管护，项目计划开工及时率达100%，项目计划完工及时率达100%，项目竣工验收合格率达100%，项目控制预算率达100%，有效改善了居民出行条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目有效改善了居民生活，提高了居民满意度，已对全县7555盏路灯，117盏交通信号灯全部进行维修管护，项目计划开工及时率100%，项目计划完工及时率达100%，项目竣工验收合格率达100%，项目控制预算率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | 8 | =7555盏 | =7555盏 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维护交通信号灯数量 | 8 | =117盏 | =117盏 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]63号 关于申请拨付奇台县2019年供热管网工程浦京丽苑2期段项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]63号文件，开挖管道678米，焊接供热管道678米，购置了供热管道678米，通过项目实施可有效改善居民生活条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目的建设有效改善了居民生活条件，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。实际完成开挖管道682米，焊接供热管道682米，购置了供热管道682米，竣工验收合格率达100%，工程开工及时率达100%，工程完工及时率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管道开挖长度 | 5 | =678米 | =682米 | 100.59 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 管道焊接长度 | 5 | =678米 | =682米 | 100.59 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 供热管道购置长度 | 5 | =678米 | =682米 | 100.59 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民生活条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.91分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]64号 关于拨付昌吉州华东建筑安装工程有限责任公司工程款的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,091.00 | 1,091.00 |  |  | 1,091.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,091.00 | 1,091.00 |  |  | 1,091.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]64号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付昌吉州华东建筑安装工程有限责任公司工程款及时化解，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，奇台县住房和城乡建设局对欠付昌吉州华东建筑安装工程有限责任公司工程款及时化解，化解历年欠款1091万元，债务支付笔数5笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，支付对象满意度95%，减少了信访矛盾，有效保障了单位良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =5笔 | =5笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]65号、66号 关于拨付2024年奇台县机场绿化项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 556.51 |  |  | 556.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 556.51 |  |  | 556.51 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇发改项目{2024}97号、98号文件绿化机场路两侧绿化带面积2730平方米，绿化拆迁区，面积16350平方米，绿化机场路与卡拉麦里街面积550平方米。达到美化奇台县城市环境，构建绿色生态屏障，提升城市形象和活力，增加城市的美感和吸引力需求的目的。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成机场路两侧绿化带面积2730平方米，绿化拆迁区，面积16350平方米，绿化机场路与卡拉麦里街面积550平方米。通过该项目的实施，提升了奇台县的城市形象和活力，构建了绿色生态屏障，增加了城市的美感和吸引力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机场路绿化带绿化面积 | 9 | =2730平方米 | =2730平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 拆迁区绿化面积 | 9 | =16350平方米 | =16350平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 机场路与卡拉麦里街绿化面积 | 9 | =550平方米 | =550平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]75号 关于拨付奇台县总部北四路、北五路道路建设工程等3个项目审计费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.65 | 3.65 |  |  | 3.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.65 | 3.65 |  |  | 3.65 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]75号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付南京永道审计费及时化解，对欠付的审计费积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，奇台县住房和城乡建设局对欠付南京永道审计费及时化解，实际完成化解历年欠款3.65万元，债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，支付对象满意度95%，减少了信访矛盾，有效保障了单位良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]83号 关于拨付麦岩矿业供水管道工程款的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据奇财建[2024]83号，为满足奇台县石材园区用水需要，完善市政供水基础设施，实施奇台县麦岩矿业项目供水管道工程，新建DN315供水管道900米。 |  |  |  |  |  | 截止目前，已完成新建DN315供水管道900米，满足了奇台县石材园区用水需要，完善了市政供水基础设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管道长度 | 10 | >=900米 | =900米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县城供水需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水群众满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]84号 关于拨付2023年供热管网改造工程项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]84号文件，新建供热管网272米，改造供热管网232米，有效改善城镇居民生活水平。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目的建设有效改善城镇居民生活水平，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。实际完成新建供热管网272米，改造供热管网232米，竣工验收合格率达100%，工程开工及时率达100%，工程完工及时率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供热管网长度 | 8 | =272米 | =272米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造供热管网长度 | 8 | =232米 | =232米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城镇居民生活 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]89号 关于拨付奇台县2023年排水防涝设施建设项目临时用地补偿款的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.73 | 9.73 |  |  | 9.73 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.73 | 9.73 |  |  | 9.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]89号，实施奇台县2023年排水防涝设施建设项目。为保障项目顺利实施，对临时占用12.49亩土地，涉及5户农民用地进行补偿，有效保障农民权益。 |  |  |  |  |  | 完成12.49亩土地，涉及5户农民的补偿工作，农民权益得到有效保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时用地征占亩数 | 10 | >=12.49亩 | =12.49亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 临时用地补偿户数 | 10 | =5户 | =5户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 补偿款发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 补偿款发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障农民权益 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]90号 关于拨付奇台县2022年供热基础设施建设项目水土保持补偿费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.54 | 6.54 |  |  | 6.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.54 | 6.54 |  |  | 6.54 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]90号文件，完成了奇台县2022年供热基础设施建设项目水土保持方案报告表编制，完善了项目建设资料，有效保障项目档案资料完善程度。 |  |  |  |  |  | 根据奇财建[2024]90号文件要求，完成项目水土保持方案报告表编制工作，进一步完善了项目建设资料，有效提升了项目档案资料完善程度，为项目档案管理工作打下了坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具水土保持方案报告表份数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 报告保障项目数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具水土保持方案报告表报告信息获取率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 出具水土保持方案报告表及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障项目资料完善程度 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]91号 关于拨付奇台县垃圾填埋场运行资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]91号文件，对奇台县1座生活垃圾填埋场进行安全环保运行，提高生活垃圾填埋率、防止垃圾对环境造成污染，保持环境清洁，有效保障提升城市公共形象。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成生活垃圾填埋总量2.74吨，生活垃圾填埋场运行数量1座，填埋场运行率100%，生活垃圾填埋及时率100%。通过该项目的实施，有效提升了城市公共形象，提高了生活垃圾填埋率，促进了城市环境卫生的良好发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾填埋场运行数量 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 生活垃圾填埋总量（吨） | 10 | >=2.74吨 | =2.74吨 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾填埋场正常运行率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 生活垃圾填埋及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升城市公共形象（%） | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建[2024]94号 关于拨付奇台县体育广场、商业街、金城游园维修项目石材费用的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 79.11 | 79.11 |  |  | 79.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.11 | 79.11 |  |  | 79.11 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]94号文件进行购置石材，达到改善奇台县城市环境面貌，提升人民满意度，营造良好的营商环境。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际采购6776.45平方米，购置质量验收合格率100%，政府采购率100%；通过该项目的实施，改善了奇台县城市环境面貌，提升了群众满意度，促进了良好的营商环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买石材数量 | 10 | =6776.45平方米 | =6776.45平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置质量验收合格率（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置不准确，设置指标值偏低，存在偏差。改进措施：根据项目特点，合理申报目标值 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 购置及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境面貌 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 采购对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】17号关于申请支付太平洋建设公司2023年三、四季度案款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 150.00 |  |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2016年3月10日取得奇发改[2016]186号立项批复进行化解债务3笔，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，根据2016年3月10日取得奇发改[2016]186号立项批复，已完成债务化解3笔，对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =3笔 | =3笔 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】23号关于申请拨付购置和改装环卫车费用的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建【2024】23号文件，保障环卫车辆正常运行，负责清扫道路、清楚垃圾和保持城市的卫生状况，维护城市卫生及市容市貌，环卫清扫车能够快速且高效的完成清洁任务，提高城市清洁作业的效率，达到县城城区环境卫生干净整洁。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成清扫面积300.71万平方米，新增环卫车辆9辆，车辆使用率100%，道路机械化清扫覆盖率85.9%。通过该项目的实施，提升了城市清洁作业的效率，维护了城市环境卫生及市容市貌。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增环卫车数（辆） | 10 | >=9辆 | =9辆 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 道路机械清扫面积 | 10 | >=300万平方米 | =300.71万平方米 | 100.24 | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆使用率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 道路机械化清扫覆盖率 | 5 | >=85.9% | =85.9% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 车辆发车及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 道路清扫及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城区环境卫生整洁度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】35号 关于拨付昌吉州奇台县八家户路等3条市政道路建设项目征占草地、林地费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.85 | 11.85 |  |  | 11.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.85 | 11.85 |  |  | 11.85 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州发改投资{2023}104号本项目的实施，征占发放准确率100%，征占发放及时率100%，补偿费发放及时率100%。进一步完善了城市路网建设，改善了城市道路环境面貌，方便了居民出行，对提升城市品味具有深远意义。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日征占草地、林地费已发放，征占发放准确率、征占发放及时率、补偿费发放及时率皆为100%。进一步完善了城市路网建设，改善了城市道路环境面貌，方便了居民出行，对提升城市品味具有深远意义。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征占草地亩 | 8 | >=0.468亩 | =0.468亩 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 征占林地公顷 | 8 | >=0.3107公顷 | =0.3107公顷 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 征占发放准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 征占发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 补偿费发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】37号关于拨付奇台县天和房产开发有限公司房款的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 351.00 | 351.00 |  |  | 351.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.00 | 351.00 |  |  | 351.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇住建发[2024]57号文件要求，为了保障人民的基本居住权益，通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，安置已征收的被征收户进行安置，完善城市运行配套功能，满足广大人民群众对美好家园的向往，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。以“住有所居”为目标，不断完善住房保障体系。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，安置已征收的被征收户进行安置，完善城市运行配套功能，满足广大人民群众对美好家园的向往，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。以“住有所居”为目标，不断完善住房保障体系。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安置户数 | 10 | =16户 | =16户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安置合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安置完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 安置入住及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住生活 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】3号、10号关于申请拨付奇台县靖宁和综合治理工程工程款的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 | 110.00 |  |  | 110.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇发改【2017】626号文件，根据实际需求，对河道进行拓宽，改善河道环境，提高防洪能力，促进生态恢复，同时满足社会经济发展的需求，治理奇台县两岸河道，达到恢复河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成建筑工程总面积199公顷，项目开工时间为2017年4月，项目完工时间2018年11月；通过该项目的实施，提高了防洪能力，促进了生态恢复。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设总工程面积（公顷） | 10 | >=199公顷 | =199公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | 2017年4月 | =2017年4月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | 2018年11月 | =2018年11月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 河道两岸治理恢复率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 河道治理达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】40、48号关于拨付2013年既有建筑节能改造工程资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 128.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 128.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于奇台县2013年既有建筑节能改造项目立项的批复》（奇发改【2013】82号）文件，为8189.58平米的既有建筑的外墙、屋顶的隔热处理更换窗户等，有效改善了老旧小区居民居住环境，提升城市容貌，提升居民幸福感，安全感，获得感！ |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成节能改造总建筑面积8189.58平方米，竣工验收合格率100%，项目按计划于2013年6月7日开工，2013年7月31日完工，项目预算控制率100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达到95%；通过该项目的实施，有效改善了老旧小区居民居住环境，提升城市容貌，提升居民幸福感，安全感，获得感！ |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节能改造总建筑面积（平方米） | 10 | =8189.58平方米 | =8189.58平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102.04 | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | =2013年6月7日 | =2013年6月7日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划竣工时间 | 10 | =2013年7月31日 | =2013年7月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】41、47、53号关于拨付拆迁安置房款的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 329.43 | 3,994.43 |  |  | 3,994.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 329.43 | 3,994.43 |  |  | 3,994.43 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇住建发【2024】69号文件，为了保障人民的基本居住权益，通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，安置已征收的被征收户进行安置，完善城市运行配套功能，满足广大人民群众对美好家园的向往，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，安置已征收的被征收户进行安置，完善城市运行配套功能，满足广大人民群众对美好家园的向往，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安置户数 | 10 | >=1520户 | =1520户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安置合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安置完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 安置入住及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住生活 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】46号关于拨付徐银花死亡赔偿金通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.35 | 17.35 |  |  | 17.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.35 | 17.35 |  |  | 17.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇住建发【2024】55号文件，县住建局组织征收办为解决信访问题，赔偿支付金额为17.35万元。赔偿款支付完成率达到100%，赔偿支付准确率达到100%，赔偿对象满意度达到95%，保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月20日，县住建局组织征收办为解决信访问题，赔偿支付金额为17.35万元。赔偿款支付完成率达到100%，赔偿支付准确率达到100%，赔偿对象满意度达到95%，保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赔偿款支付笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 赔偿款支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 赔偿款发放到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 赔偿款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 赔偿款拨付费用 | 20 | <=17.35万元 | =17.35万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 赔偿支付完成率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 赔偿对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】4号关于申请拨付迎宾路等4条道路灯笼、中国结采购及安装资金的请示1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《奇台县政府采购计划书【2023】14727号》迎宾路安装灯笼300套，灯笼安装合格率达100%，灯笼安装及时开工率达100%，灯笼安装完工及时率达100%，该项目的建设有效提高营商环境和人居环境，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目的建设有效提高营商环境和人居环境，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。该项目实际完成迎宾路安装灯笼300套，灯笼安装合格率达100%，灯笼安装及时开工率达100%，灯笼安装完工及时率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装灯笼数量 | 9 | =300个 | =300个 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安装灯笼合格率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 灯笼安装及时开工率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 灯笼安装及时竣工率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】6号关于申请拨付奇台县古城北街改造项目工程款的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 71.00 | 896.70 |  |  | 896.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.00 | 896.70 |  |  | 896.70 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《奇发改项目【2023】114号文件，改建古城北街道路469.2m，K0+000-K0+230.875断面为8m行车道+6m绿化带+8米行车道。K0+230.875-K0+387.482断面为8m行车道+4m绿化带+8m行车道。K0+387.482-K0+469.2断面渐变为15m行车道。项目竣工验收合格率达95%，项目开工及时率达于95%，项目预算控制率达100%。有效改善居民出行条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目的建设有效提高营商环境和人居环境，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。该项目竣工验收合格率达95%，项目开工及时率达于95%，项目预算控制率达100%。有效改善居民出行条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建道路长度 | 10 | >=469.2米 | =469.2米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】76号 关于拨付古城南街路缘石改造项目的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.49 | 4.49 |  |  | 4.49 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.49 | 4.49 |  |  | 4.49 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建[2024]76号文件，奇台县住房和城乡建设局对欠付古城南街路缘石改造项目工程款及时化解，对欠付的工程费积极申请资金并及时偿还，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，奇台县住房和城乡建设局对欠付古城南街路缘石改造项目工程款及时化解，化解历年工程欠款4.49万元，债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金支付率100%，支付对象满意度95%，减少了信访矛盾，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】7号关于申请拨付2023年奇台县市政道路沥青修补工程项目工程款的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 114.00 | 114.00 |  |  | 114.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.00 | 114.00 |  |  | 114.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《奇发改项目【2023】119号》对全县市政道路进行沥青修补，修补面积为22200平方米，项目竣工验收合格率达100%，项目计划开工及时率100%，项目计划完工及时率达100%，项目控制预算率达100%，有效改善了居民出行条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目有效改善了居民生活，对全县市政道路进行沥青修补22200平方米，项目竣工验收合格率达100%，项目计划开工及时率100%，项目计划完工及时率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修补面积 | 10 | >=22200平方米 | =22200平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】82号 关于拨付2024年老旧小区屋顶维修项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 26.40 | 86.40 |  |  | 86.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.40 | 86.40 |  |  | 86.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据奇财建【2024】82号奇台县发改委关于2024年老旧小区屋顶维修项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复文件要求，实施2024年老旧小区屋顶维修工程，推进老旧小区改造有利于提升居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造共治共建共商共享的社会治理格局 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10栋楼，3927平方米屋顶漏水维修，竣工验收合格率达到100%，项目预算控制率达到100%，于2024年7月开工，2024年10月完工，居民满意度达到95%及以上；通过该项目的实施，提升了群众幸福感和满意度，促进了城市可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋个数 | 5 | =10栋 | =10栋 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 屋面防水维修面积 | 5 | =3927平方米 | =3927平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | =2024年7月 | =2024年7月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | =2024年10月 | =2024年10月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】86号关于拨付奇台县商业街零星工程项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建【2024】86号文件，为了完善奇台县城市基础设施对商业街东段提升改造公厕1座，东段拆除警务站，西段维护喷泉，改造维修仿古戏台进行提升改造，达到加快推进奇台县“航空+旅游”赋能县域经济高质量发展的目的。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际改造公厕1座，维修喷泉1个，采购花卉334463株；通过该项目的实施，完善了奇台县城市基础设施，促进了奇台县旅游经济高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造公厕（座） | 5 | =1座 | =1座 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 喷泉维修个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 花卉采购数量（朱） | 5 | =334463朱 | =334463朱 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 公厕改造合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 喷泉维修合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购花卉验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 提升改造公厕及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 喷泉维修及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 花卉采购及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展率（%） | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财建【2024】95号关于拨付 昌吉州奇台县2018年城市棚户区改造圣水名城三期小区内配套基础设施建设项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55.07 | 55.07 |  |  | 55.07 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.07 | 55.07 |  |  | 55.07 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财建【2024】95号文件，拨付昌吉州奇台县2018年城市棚户区改造圣水名城三期小区内配套基础设施建设项目资金，达到新建供水管网1662米，排水管网1443米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月30日，完成昌吉州奇台县2018年城市棚户区改造圣水名城三期小区内配套基础设施建设项目，新建供水管网1662米，排水管网1443米等配套基础设施，项目已完工并投入使用，有效改善了居民居住条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网长度 | 8 | =1662米 | =1662米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 排水管网长度 | 8 | =1443米 | =1443米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 111 | 7.12 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.12分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财预[2024]109号 关于拨付行政事业单位临时业务用房租赁费及物业费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 27.22 | 27.22 |  |  | 27.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.22 | 27.22 |  |  | 27.22 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《奇台县第十八届人民政府第40次常务会议纪要》奇政阅[2023]15号工作要求，化解历年工程款27.22万元，债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%。通过化解债务，有效保障单位的良好信用，减少信访矛盾，让支付对象做到100%的满意。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日该项目实际完成化解历年债务27.22万元，通过该项目的实施提升了单位信誉，促进了单位公信力的提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100 | =100 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | =100% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财预【2024】106号 关于下达2024年信访化解县级资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7,564.44 | 19,948.45 |  |  | 19,383.99 |  | 10 |  | 97.17% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,564.44 | 19,948.45 |  |  | 19,383.99 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财预【2024】106号、奇财债【2024】4号、奇财债【2024】21号文件，化解历年工程欠款19948.45085万元，通过债务化解，减少信访矛盾，有效保障了单位的良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，奇台县住房和城乡建设局对欠付历年工程款及信访资金及时化解，化解历年工程欠款19383.99万元，债务支付笔数381笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金支付率100%，支付对象满意度90%，减少了信访矛盾，有效保障单位良好信用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | >=381笔 | =381笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财预【2024】63号关于下达2024年绿化养护道路清扫资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,100.00 | 5,287.53 |  |  | 0.00 |  | 10 |  | % |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,100.00 | 5,287.53 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时完成520名临聘人员工资的发放，发放率达到100%，完成城区4770716.82平方米绿地的日常养护和道路清扫保洁，保障130辆环卫车的正常运行。有效改善城市环境面貌，将进一步提升奇台县城区绿化景观效果，进一步改善县城人居环境，对促进奇台县良好环境具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 100 |  |  | 100 | 分 |  |  | 分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌吉州奇台县2023年燃气老化更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 200.00 | 200.00 |  |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州发改投资[2023]88号，加快推进城市燃气管道等老化更新改造工作，弥补城市基础设施短板，更换奇台城镇燃气老旧设施3500套，保护人民群众生命财产和基础设施安全，保障城市安全运行，促进城市经济、稳步、可持续发展。 |  |  |  |  |  | 为加快推进城市燃气管道等老化更新改造工作，该项目按计划开工并完成奇台城镇燃气老旧设施3500套更换，保护人民群众生命财产和基础设施安全，有效改善了居民生活，保障城市安全运行，促进城市经济、稳步、可持续发。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换燃气设施 | 10 | =3500套 | =3500套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 材料检测合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工 | 10 | =11月底前 | =11月底前 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 材料采购完成 | 10 | =12月底前 | =12月底前 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气设施购置成本 | 20 | <=600元/套 | =582元/套 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善群众生活条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌吉州奇台县2023年老旧小区改造（天和花园等5个小区）配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,213.00 | 1,213.00 |  |  | 1,000.00 |  | 10 |  | 82.44% |  | 5.61 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,213.00 | 1,213.00 |  |  | 1,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划改造26栋楼，改造路面20000平方米，新建路沿石7公里，确保项目竣工验收合格率达100%及以上，该项目实施后有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有效提高居民幸福感，居民满意度达到95%及以上。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成26栋楼改造，完成路面改造20000平方米，新建路沿石7公里 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | 10 | >=26栋 | =26栋 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 路面改造面积 | 5 | >=20000平方米 | =20000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建路沿石长度 | 5 | >=7公里 | =7公里 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未完成原因：该项目为跨年项目，预计2025年12月完工，完工后方可进行竣工验收；改进措施：接下来，积极推进施工进度，确保按时完工 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2024年10月 | =2024年10月 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 5 | 2025年12月 | =6个月 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未完成原因：该项目为跨年项目，预计2025年12月完工；改进措施接下来，积极推进施工进度，确保按时完工 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造楼栋成本 | 10 | <=627万元 | =627万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 改造路面成本 | 5 | <=480万元 | =480万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 新建路沿石成本 | 5 | <=106万元 | =106万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =82% | 86.32 | 8 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 未完成原因：该项目为跨年项目，预计2025年12月完工，故居民满意度未达95%；改进措施：接下来积极推进施工进度，确保按时完工，提升居民生活品质 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.61分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财办建[2024]6号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  | 1,160.00 |  | 10 |  | 77.33% |  | 4.33 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  | 1,160.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目改造水厂数3座，自控设备安装数2两项。有效保障城市正常运行和健康发展，进一步加快城市的基础设施建设，弥补城市发展短板。 |  |  |  |  |  | 截止目前该项目已完成改造水厂数3座；自控设备安装数2项；阶段性施工质量验收合格率98%；水厂改造经费1148.27万元，自控设备安装经费12万元，保障县城供水得到有效保障；项目开工时间2024年9月5日；自控设备安装完成时间2024年11月20日。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造水厂数 | 5 | =3座 | =3座 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自控设备安装数 | 5 | >=2项 | =2项 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 阶段性施工质量验收合格率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2024年9月5日 | =2024年9月5日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 自控设备安装完成时间 | 10 | =2024年11月20日 | =2024年11月20日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水厂改造经费 | 10 | <=1488.27万元 | =1148.27万元 | 77 | 4.25 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 指标值设置不准确，因资金未拨付，故存在偏差；改进措施：积极与财政部门对接同时申请项目资金，保障后期指标完成率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 自控设备安装经费 | 10 | <=11.73万元 | =12万元 | 102 | 9.8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县城供水需要 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.38分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财办建[2024]6号 关于拨付纵东七路等5条市政道路建设项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,795.00 | 1,795.00 |  |  | 1,795.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,795.00 | 1,795.00 |  |  | 1,795.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目实施新建、改建市政道路2875米，在12月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收并提升奇台县道路建设交通水平，改善居民生活环境及居住条件。 |  |  |  |  |  | 该项目于2024年11月30日完成新建、改建市政道路2875米及其附属配套设施，有效改善了居民生活，有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改建市政道路2875米 | 10 | >=2875米 | =2875米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =8月前 | =8月前 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | =12月前 | =12月前 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用支付 | 10 | =83.8104万元 | =83.8104万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 施工费用支付 | 10 | =1711.1896万元 | =1711.1896万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财办建[2024]6号昌吉州奇台县供热基础设施提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,620.00 | 1,620.00 |  |  | 1,620.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1,620.00 | 1,620.00 |  |  | 1,620.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施昌吉州奇台县供热基础设施提升改造项目,新建隔压换热站1座，采购板换器5组，在12月底前全面完成新建隔压换热站及板换器设备采购，确保工程施工进度。有效改善居民的生活质量及生存环境质量，为建设生态文明城市夯实基础。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，利用已拨付的1620万元项目资金，完成新建隔压换热站1座，采购板换器10台，采购水泵5套，支付项目前期费8笔。通过项目实施有效改善了居民的生活质量及生存环境质量，城市高质量发展打下坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建隔压换热站 | 8 | =1座 | =1座 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水泵采购数量 | 6 | =5套 | =5套 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 板换器采购数 | 6 | =10台 | =10台 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 前期费用支付笔数 | 5 | =8笔 | =8笔 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费支付时间 | 10 | 12月底前 | =12月底前 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买板换器经费 | 5 | =498.6万元 | =498.6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 新建隔压换热站成本 | 5 | =532.93万元 | =532.93万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水泵采购费用 | 5 | =189.97万元 | =189.97万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 支付前期费用经费 | 5 | <=398.5万元 | =41.5万元 | 12.17 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：项目正在实施；改进措施：后续根据项目实施进度进行付款。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善群众生活条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 1000 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财办建【2023】40号奇台县2023年15个老旧小区改造工程（补充项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  |  | 120.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划改造1栋楼，路面恢复2500平方米，绿化恢复1620平方米，确保项目竣工验收合格率达100%及以上，该项目实施后有利于有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，居民满意度达95%及以上 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，实际完成1栋楼改造，完成路面恢复2500平方米，绿化恢复1620平方米，项目按计划与2023年10月前开工，与2025年5月前完工，有效提升群众幸福感，达到预期指标，居民满意度达到95%及以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | 10 | >=1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 路面恢复面积 | 5 | >=2500平方米 | =2500平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 绿化恢复面积 | 5 | >=1620平方米 | =1620平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% |  | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未完成原因：该项目于2024年10月完工，由于天气原因无法竣工验收；改进措施：接下来积极推进竣工验收，于2025年5月前完成竣工验收 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023年10月前 | =2023年10月前 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 5 | 2025年5月前 | =2025年5月前 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造楼栋数成本 | 10 | <=77万元 | =77万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 路面恢复成本 | 5 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 绿化恢复成本 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建[2022]72号 关于拨付奇台县公共租赁住房阳光裕景小区、韩景轩小区配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州发改投资[2022]14号文件要求，通过项目实施进一步改善居民居住环境和条件、提升居民幸福指数、提高城市管理水平、展示城市良好形象，实现人民群众对美好生活向往。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，该项目完成燃气围楼管、立管更换1363.47m，供水、供热管沟开挖162m，燃气地埋管网开挖60m。项目竣工验收合格率达100%，项目计划开工及时率100%，项目计划完工及时率达100%，通过项目实施进一步改善居民居住环境和条件、提升居民幸福指数、提高城市管理水平、展示城市良好形象，实现人民群众对美好生活向往。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN50燃气入户套管长度 | 3 | =500米 | =500米 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建DN25燃气入户钢管长度 | 3 | =651米 | =651米 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建燃气楼栋立管钢管长度 | 4 | =2400米 | =2400米 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =70% | 70 | 2.5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未按计划时间竣工验收 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城镇居民生活 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.50分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建[2023]69号 关于下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州财建[2023]69号文件，实施奇台县2023年排水防涝设施建设项目，新建排水管道7667米。改善奇台县的排水防涝设施，减少洪涝对城区的不利影响，提高人民居住水平 |  |  |  |  |  | 本年度完成该项目的实施，有效改善了排水防涝设施，减少洪涝对城区的不利影响，其中路面恢复面积：3440平方米；新建检查井13座，前期费用支付笔数8笔；路面恢复验收合格率100%；前期费用支付完成率：100%；工程计划完工及时率100%；前期费用按期偿还支付率100%；项目预算控制率100%；有效保障项目的顺利实施；服务单位满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面恢复面积 | 2 | >=3440平方米 | =3440平方米 | 100 | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 前期费用支付笔数 | 5 | =8笔 | =8笔 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建检查井 | 3 | >=13座 | =13座 | 100 | 3 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 路面恢复验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 前期费用支付完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期费用按期偿还支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建[2023]97号 关于拨付奇台江布拉克机场建设项目地方财政配套资金[第二批]的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,348.60 | 2,348.60 |  |  | 1,674.30 |  | 10 |  | 71.29% |  | 2.82 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,348.60 | 2,348.60 |  |  | 1,674.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建箱涵371.5211米，新建路灯200基，该项目的建设有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 奇台县机场快速路建设工程的建设有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用，预算资金新建箱涵371.5211米，新建路灯200基。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建箱涵米数 | 10 | >=371.5211米 | =371.5211米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建路灯基数 | 10 | >=200基 | =200基 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2023年3月28日 | =2023年3月28日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建箱涵费用支付 | 10 | =1568.4536万元 | =1568.4536万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 新建路灯费用支付 | 10 | =105.85万元 | =105.85万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.82分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2019】66号 关于下达2019年近期小区外城市棚户区改造配套基础设施（支十路建设及平台设施项目）建设项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 | 11.00 |  |  | 11.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.00 | 11.00 |  |  | 11.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《昌州发改投资【2019】20号》新建支十路（东风路—迎宾路）道路全长382米，规划红线宽16米，主车道宽9米，采购安装路灯20盏。项目竣工合格率达100%，项目开工及时率达100%，项目完工及时率达100%，进一步完善了城市路网建设，改善了城市道路环境面貌，方便了居民出行，对提升城市品味具有深远意义。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，实际完成新建支十路（东风路—迎宾路）道路全长382米，规划红线宽16米，主车道宽9米，采购安装路灯20盏，项目竣工合格率达100%，项目开工及时率达100%，项目完工及时率达100%，有效改善了居民生活，提升率居民生活幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 | 12 | =328米 | =382米 | 116.4 | 10.03 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 安装路灯个数 | 9 | =20盏 | =20盏 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.03分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2019】66号 关于下达2019年金融商务区城市棚户区改造小区外配套基础设施（天山北路道路建设及配套设施）建设项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 66.00 | 66.00 |  |  | 66.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.00 | 66.00 |  |  | 66.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州财建【2019】66号新建天西北路（横东一路—文昌街）道路全长534.997米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯26盏。竣工验收合格率达100%，工程开工及时率达100%，工程完工及时率达100%，该项目的建设有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目的建设有效提升率辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。实际完成新建天西北路（横东一路—文昌街）道路全长534.997米，规划红线宽18米，主车道宽10米，采购安装路灯26盏，竣工验收合格率达100%，工程开工及时率达100%，工程完工及时率达100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 | 12 | =534.997米 | =534.997米 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 安装路灯个数 | 9 | =26盏 | =26盏 | 100 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2021】29号 关于拨付奇台县2021年9个老旧小区改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州发改投资【2020】130号昌吉州发改委关于奇台县2021年老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复文件要求，我县实施2021年9个老旧小区改造工程，推进老旧小区改造有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造公治共建共享的社会治理格局，加快城市的和谐稳定发展，对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成9个老旧小区改造，新建充电车棚704平方米，新建围栏114米，新建庭院灯68套，竣工验收合格率达到100%，项目按计划开完工率均达到100%，项目预算控制率达到100%，有效提高群众幸福感，居民满意度达95%及以上，通过该项目的实施，提升了老旧小区居民幸福感，促进城市和谐稳定发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区个数 | 5 | =9个 | =9个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建充电车棚 | 5 | >=704平方米 | =704平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建围栏 | 5 | >=114米 | =114米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建庭院灯 | 5 | >=68套 | =68套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2023】143号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 355.00 | 261.00 |  |  | 261.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 355.00 | 261.00 |  |  | 261.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造楼栋工程数量17个，改造屋面防水工程量9038平方米，改造楼梯间粉刷工程量12850平方米，改造单元门工程数量22个。推进老旧小区改造，有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造公治共建共享的社会治理格局，加快城市的和谐稳定发展，对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成17栋楼改造，完成屋面防水改造工程9038平方米，楼梯间粉刷12850平方米，改造单元门数量22个，竣工验收合格率达100%，项目按计划与2024年5月开工，2024年12月完工，项目预算控制率100%，受益人数1506人，居民满意度达到95%及以上；通过该项目的实施，提升了居民居住条件和生活品质，促进了城市可持续发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋工程数量 | 5 | >=17个 | =17个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造屋面防水工程量 | 5 | >=9038平方米 | =9038平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造楼梯间粉刷工程量 | 5 | >=12850平方米 | =12850平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造单元门工程数量 | 5 | >=22个 | =22个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | <=5月 | =4月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 5 | <=12月 | =8月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=1506人 | =1506人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2023】80号 关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 204.00 | 1,614.00 |  |  | 1,614.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.00 | 1,614.00 |  |  | 1,614.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据昌州财建【2023】80号昌吉州发改委关于奇台县2023年老旧小区改造（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复文件要求，实施奇台县2023年老旧小区改造（假日花园等4个小区）配套基础设施建设项目，提升居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造共治共建共商共享的社会治理新格局，加强城市的和谐稳定发展。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4个老旧小区改造，改造供水管网4489米，改造排水管网长度7080米，改造供热管网3919米，竣工验收合格率达100%，项目预算控制率达100%，项目按计划在2024年5月开工，2024年9月完工，有效提高群众幸福感，居民满意度达95%及以上；通过该项目的实施，提升了居民生活环境，促进了城市可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区个数 | 5 | =4个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造供水管网长度 | 5 | >=4489米 | =4489米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造排水管网长度 | 5 | >=7080米 | =7080米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造供热管网长度 | 5 | >=3919米 | =3919米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | =2024年5月 | =2024年5月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | =2024年9月 | =2024年9月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2023】97号关于申请拨付2022年奇台县供热基础设施建设项目（总承包）资金的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 497.00 | 497.00 |  |  | 497.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 497.00 | 497.00 |  |  | 497.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇发改项目[2022]57号文件要求，通过项目实施进一步改善城市基础设施条件，完善城市运行配套功能，提升城市居民居住水平和生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，已完成一座换热站建设工程，项目竣工验收合格率达100%，项目计划开工及时率100%，项目计划完工及时率达100%，有效改善了居民生活。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建隔压换热站数量 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因：项目完工后，组织初步验收发现整个问题13项；改进措施：督促施工单位加快问题整改进度，待问题整改完成后，再进行竣工验收。 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因：项目完工后，组织初步验收发现整个问题13项；改进措施：督促施工单位加快问题整改进度，待问题整改完成后，再进行竣工验收。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城镇居民生活 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建【2023】97号关于申请拨付奇台县机场快速路建设工程工程款的请示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 453.00 | 453.00 |  |  | 453.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 453.00 | 453.00 |  |  | 453.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建城市主干路1100米，安装路灯个数60基，中央绿化带8800平方米，竣工验收合格率95%，工程开工及时率95%，工程完工及时率95%，该项目的建设有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 为有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。新建城市主干路1100米，安装路灯个数60基，中央绿化带8800平方米，竣工验收合格率100%，工程开工及时率80%，工程完工及时率95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钢制波形梁护栏 | 10 | >=9353.32米 | =9353.32米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置不准确，设置值较低，故存在偏差；改进措施：合理分析项目实际情况，合理申报目标值 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | >=95% | =80% | 84.2 | 6.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受疫情影响，合同于2022年9月27日签订后，无法开工建设 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.55分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建﹝2024﹞17号 关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7,773.00 | 7,773.00 |  |  | 6,756.35 |  | 10 |  | 86.92% |  | 6.73 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,773.00 | 7,773.00 |  |  | 6,756.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以热源清洁化为目标，保障群众温暖过冬，替代燃煤取暖，完成2022年-2023年改造任务进行补助，并对已完成的清洁取暖项目支付进度款。 |  |  |  |  |  | 完成2022年-2023年6100户清洁取暖补助资金发放完成4668.55万元，完成项目资金支付2087.8万元，目前该项目还未完工，处于项目实施阶段，该项目还未进行项目全部的竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 已完成改造未发放补助户数 | 10 | =6100户 | =6100户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 2024年清洁取暖项目实施个数 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收一次性通过率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | 2025年5月 | =0年1月 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：合理安排时间，争取在规定的时间内完成项目。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 清洁取暖补助支付资金 | 10 | <=5501万元 | =4688.55万元 | 85.2 | 6.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。 |
|  |  | 经济成本指标 | 清洁取暖项目支付经费 | 10 | <=2272万元 | =2087.8万元 | 91.8 | 7.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低大气污染节能减排改善民生 | 10 | 有效降低污染，有效改善民生 | 有效降低大气污染 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=90% | >=90% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.98分 |  |  |  |  |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》