昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目

实施单位（公章）：奇台县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：包静

填报时间：2025年4月28日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为改善城市道路通行，完善城市路网建设、加大城市基础设的步伐，拓展城市发展空间，促进城市经济的发展。结合我县实际，经研究，我县计划实施昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：新建红线宽度18米市政道路463米，红线宽度36米市政道路222米；改造红线宽度28米市政道路808米，改造红线宽度24米市政道路1382米；新建排水管道633米；人行道铺装37623平米及配套附属设施等。

项目实施情况：奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目实施新建改建市政道路2875米，项目于12月底前全面完成工程建设任务并投入使用，通过项目建设提升奇台县道路建设交通水平，改善居民生活环境及居住条件。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数1795万元，全年预算数1795万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央预算内资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数1795万元，全年预算数1795万元，，全年执行数1795万元，预算执行率为100%，主要用于：项目前期费支付及建安费用支付。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目新建、改建市政道路2875米，在12月底之前完成工程建设任务并投入使用，通过项目的实施，完善奇台县城市路网建设，提升道路周边环境，改善居民生活环境及出行条件。

2.阶段性目标

该项目建设内容已全部完工，同时我单位已完成该项目的初次自验，正在督促施工单位针对自验问题进行整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

在开展工程项目绩效评价工作时，始终将完整性作为核心原则。项目预算绩效评价报告的编制，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价内容构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

本次绩效评价主要有三大目的。其一，检验项目目标实现程度，对比项目可行性研究报告中设定的各项指标，判断工程建设是否达到预期效果，包括工程质量是否达标、工期是否按时完成、成本是否控制在预算范围内等。其二，查找项目实施过程中存在的问题与不足，分析资金使用效率低下、进度延误、质量隐患等问题产生的原因，为后续项目改进提供方向，促进项目管理水平提升。其三，通过绩效评价总结经验教训，为后续同类工程项目的规划、设计、施工及管理提供参考，优化资源配置，提高资金使用效益，增强项目决策的科学性与合理性。

为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目及其预算执行情况。该项目由奇台县住房和城乡建设局负责实施，旨在通过昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设的实施，完善奇台县城市路网建设，提升道路周边环境，改善居民生活环境及出行条件。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1795万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及资金执行进度、养护质量动态监控等情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目前期费用、施工费用使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照项目施工计划顺利推进，各项任务是否按时保质保量完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会、群众满意等影响：考察项目对社会效益、群众满意等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）比较法。将市政道路建设完成后实际完成量与绩效目标设定的内容进行比较的方法。

（二）因素分析法。综合分析市政道路建设过程中影响绩效目标实现、实施效果的内部因素施工组织是否合理与外部因素天气降雨停工后及时调配施工方案推进工期以达到预定目标的方法。

（三）公众评判法。通过公众问卷调查方式群众对道路改造满意度评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。结合本项目实际情况，根据该项目预先制定的目标、施工计划、预算等结合施工方案的目标适配性和实操便利性，符合道路建设应用性，能够精准衡量“资金-效果”的对应关系，故本次评价主要采用了计划标准。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成。结合城市总体规划、市政道路专项规划及项目立项文件，确定昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目评价核心目标，如缓解交通拥堵、改善交通通行能力、提升居民出行满意度等。同时界定评价范围、涵盖道路建设、改造长度、覆盖区域、建设周期等内容，制定了详细的工作计划，确保评价具有针对性和全面性。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

通过实地调研、问卷调查、工程监理报告、财务报表等方式，收集项目全周期数据，在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

注重项目建设过程中的阶段性评估，检查施工进度是否符合计划、质量安全管理是否到位、变更签证是否合理等，及时发现并纠正项目实施中的偏差。计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。报告需逻辑清晰、数据详实、为以后的项目进行提供直观参考

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目在新建、改建市政道路2875米、项目开工时间、等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在有效改善居民出行条件取得了显著的成效，如有效改善了居民出行条件、群众满意度95%等。

在项目管理方面，奇台县住房和城乡建设局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，有效改善居民出行条件、群众满意度等方面的提升，为项目覆盖区域的居民带来了实实在在的利益。

综上所述，昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合奇台县城市总体规划的要求，并结合拟建项目区域地形、地质、水文和交通特点进行设计的，因此该工程在技术上是合理的。项目的建成有利于进一步拓展城市发展空间，改善居民的生活环境及投资环境，本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。将预算编制贯穿项目立项、设计、施工、验收等全流程，细化各阶段资金需求。例如，在设计阶段明确勘察设计费用；施工阶段按贯穿进度分批次安排资金拨付；验收阶段预留质量保证金，实现预算与项目进度的动态匹配，提高资金使用效率。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。定期核查资金流向与使用进度，确保资金专款专用，实现资源的高效配置和效益最大化。避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资1795万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1795万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，预算达到《城市道路工程设计规范》、《城市综合交通体系规划标准》等文件要求，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

依照《城市道路管理条例》等负责奇台县市政道路建设管理与维护，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# 1.产出指标：

# ①数量指标：

# 指标1：新建改建市政道路2875米，指标值：>=2875米，实际完成值：=2875米，指标完成率100%。

# ②质量指标：

# 指标2：项目竣工验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

# ③时效指标：

# 指标3：项目开工时间，指标值：=8月前，实际完成值：=8月前，指标完成率100%。

# 指标4：项目完工时间，指标值：=12月前，实际完成值：=12月前，指标完成率100%。

# ④经济成本指标：

# 指标1：前期费用支付，指标值：=83.8104万元，实际完成值：=83.8104万元，指标完成率100%。

# 指标2：施工费用支付，指标值：=1711.1896万元，实际完成值：=1711.1896万元，指标完成率100%。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 1.效益指标

# ①社会效益指标：

- 指标1：有效改善居民出行条件，指标值：有效改善，实际完成值：有效改善，指标完成率100%。

# 2.满意度

# ①满意度指标：

# 指标1：群众满意度（%），指标值：>=95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

# 昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目年初预算1795万元，全年预算1795万元，实际支出1795万元，预算执行率为100%,偏差率为0%，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 奇台县住房和城乡建设局对昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目进行监督，项目建设过程中，聘请有资格的监理单位、监理人员，对项目建设进行全过程监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低基建成本。严格按照基本建设程序办事，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。对项目资金实行专款专用。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

# 专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

昌吉州奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财办建[2024]6号 关于拨付纵东七路等5条市政道路建设项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1795.00 | 1795.00 |  | 1795.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1795.00 | 1795 |  | 1795 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇台县纵东七路等5条市政道路建设项目实施新建、改建市政道路2875米，在12月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收并提升奇台县道路建设交通水平，改善居民生活环境及居住条件。 |  |  |  |  |  | 该项目于2024年11月30日完成新建、改建市政道路2875米及其附属配套设施，有效改善了居民生活，有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要，完善城市基础设施配套建设，更好的服务于奇台县经济建设，对构建社会稳定和谐起到积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改建市政道路2875米 |  |  | >=2875米 | =2875米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =8月前 | =8月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =12月前 | =12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用支付 |  |  | =83.8104万元 | =83.8104万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 施工费用支付 |  |  | =1711.1896万元 | =1711.1896万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |