清洁取暖项目支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：2024年昌吉州冬季清洁取暖项目

实施单位（公章）：奇台县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：李泉志

填报时间：2025年4月27日

- 基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享 ”的发展理念，把实施农村温暖工程作为提升农民生活水平、 开展美丽乡村建设、根据《昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）》、《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金补助及申报验收办法（试行），对昌州财建﹝2024）17号关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知对资金进行全过程监督，为进一步降低大气污染，改善农村人居环境，提高农牧民的生活质量，促进乡村振兴发展。

- 2.项目主要内容：

根据《昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）》、《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金补助及申报验收办法（试行）》对奇台县14个乡镇已经实施清洁取暖改造6100户农户进行补助资金发放，根据补助办法按照实际发生金额乡镇验收合格后进行据实补贴，进行建筑节能改造（外墙保温）改造，完成后进一步降低大气污染，改善农村人居环境，提高农牧民的生活质量，促进乡村振兴发展。按时足额发放奇台县农村地区清洁取暖改造农户补助资金5501万元，按时支付项目资金2272万元，在2025年5月完成4个清洁取暖项目的实施。

3.项目实施情况：完成2022年-2023年6100户清洁取暖补助资金发放完成4668.55万元，完成项目资金支付2087.8万元，目前该项目还未完工，处于项目实施阶段，该项目还未进行项目全部的竣工验收。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数7773万元，全年预算数7773万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款

（2）资金使用情况

该项目年初预算数7773万元，全年预算数7773万元，全年执行数6756.35万元，预算执行率为86.92%，主要用于：2022年-2023年农户清洁取暖补助资金。

（二）项目绩效目标

以清洁热化为目标，保障群众温暖果冻，替代燃煤取暖，完成2022年-2023年改造任务进行补助，并对已完成的清洁取暖项目支付进度款。

2.阶段性目标：奇台县14个乡镇已经实施清洁取暖改造6100户农户进行补助资金发放，根据补助办法按照实际发生金额乡镇验收合格后进行据实补贴，进行建筑节能改造（外墙保温）改造，纳入补贴范围，对补贴的发放过程全过程实施监督，在2025年5月完成4个清洁取暖项目的实施，并按照工程进度按时支付工程款，使煤改电建设有章可循，加强电网改造建设全过程的监督管理，确保电网设计和施工要求得到落实，对不符合电网建设标准的建设行为按照有关规定严格竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法律法规与标准，确保评价内容的准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调查、资料查阅、监测数据查询等，广泛收集了与项目相关的各类数据，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）有利于农村人居环境改善和美丽乡村建设煤改电清洁取暖后， 改善了大气环境及城市卫生面貌，减少了煤、灰渣和液化石油气的市内运输，改善了城市交通运输状况，有利于农村人居环境改善和美丽乡村建设。

（2）加速能源结构调整，通过煤改电规划项目的实施将逐步改善以煤为主的能源消费结构，提高清洁能源比例，加速农村的能源结构调整步伐。

（3）促进社会事业的发展煤改电规划项目投资规模较大，无疑将带动建筑业、建材业、商业 等相关产业的发展，加快城市基础设施的建设，促进社会各项事业的全面发展。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

清洁取暖项目实施过程制定科学具有可操作性的实施计划，全面把控项目实施期间进度，严格控制成本开支、由第三方参与材料检验，邀请专业监理对施工质量的管控，以及群众满意度综合考量，通过问卷调查、现场走访、入户访谈、会商面谈、会议记录等广泛收集项目实施过程线路敷设成本核算和群众意见的征集。对项目后期实施奠定数据基础。

强化组织力量，加密工作调度。充分发挥清洁取暖工作攻坚指挥部职能，加强分析研判，强化工作调度，每日跟踪督促各标段做好人员、设备、材料、施工统筹调配，确保改造工作有力有序、高效推进。根据收集数据深入分析施工过程设计缺陷和修正优化项进行设计、施工、监理、审计多方出方案，优化解决施工过程问题，制定改进计划，并迅速执行，确保评估结果的准确度和可信度。

- 提升资源利用效率

- 系统优化与热网整合：农村地区清洁取暖项目结合城乡新农村建设城镇密集区域发展集中供热，农村村组推广分散式用户系统，改造老旧热网，降低输热损耗（如保温管道更换可减少15%-30%热损失）在经济性、环保性和舒适性之间找到平衡，最大程度实现资源的高效利用，并持续监测优化。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年昌吉州冬季清洁取暖项目该项目年初预算数7773万元，全年预算数7773万元，全年执行数6756.35万元，预算执行率为87%，

该项目由奇台县住房和城乡建设局负责实施，总体目标以热源清洁化为目标，保障群众温暖过冬，替代燃煤取暖， 进一步调整优化城乡供热能源结构，减少农村燃煤锅炉污染，积极探索和形成适应经济社会发展要 求的清洁、低碳、安全、高效新型能源消费方式。不断提高城镇、农村 地区供暖覆盖率和供暖水平，改善城镇、农村人居环境，加快城乡一体化进程。完成6100户农户清洁取暖农户补助资金发放，2025年5月底前完成清洁取暖4个项目的实施。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度，农户设备购置、安装等一次性投入（元/户），按照农户购置发票金额以及政府补贴占用户总成本的比例（%）进行补贴,。

（3）项目实施进度与产出：项目按照供热稳定性室温波动范围（如±2℃内达标率）；响应速度从启动到达到设定温度的时间（分钟）；自动化水平智能调控（如温控器、远程控制）的普及率；兼容性与现有建筑或电网的适配程度等方面是否符合预期的效果。

- 社会、生态等影响：在社会效益方面可以减少排出二氧化氮，该项目实施投入使用预计可以减少排出3630吨粉尘，减少二氧化碳90.5万吨。同时清洁取暖项目实施可以减少对煤炭使用，节约了煤炭资源。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

清洁取暖评价指标是衡量取暖方式在环境、经济、社会等多维度综合效益的工具，旨在推动绿色低碳，高效安全的取暖方式。

（1）环境效益指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

缺少内容

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，昌州财建﹝2024﹞17号  关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知在目前完成项目补贴的发放受益户数达到6100户，方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在确保质量前提下按时完工取得了显著的成效，如[清洁取暖改造农户按时通电投入使用，农户实现温暖过冬等。

在项目管理方面，奇台县住房和城乡建设局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、方面产生了积极的影响。具体而言，大气污有明显改善，农村人居环境改善提升，提高农牧民的生活质量，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，昌州财建﹝2024﹞17号  关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.33分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.48分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为28.85分，得分率为88.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20 | 19.48 | 99.48% |
| 项目产出 | 40 | 28.85 | 88.5% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 88.33 | 88.33% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合根据财政部《财政部关于印发<大气污染防治资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕46号）、《财政部 生态环境部关于征求<北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价办法>意见的函》（财建〔2021〕428号）和《昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）》文件要求，

# 围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

清洁取暖项目立项程序的规范性是确保项目合法合规、科学高效推进的基础，涉及政策依据、流程设计、多部门协同及风险管控。以下是规范立项程序的关键环节和要点。

政策依据：符合国家《北方地区冬季清洁取暖规划》《大气污染防治行动计划》等文件要求，以及地方清洁取暖实施方案。 需求调研：通过问卷、实地考察等方式，明确区域取暖现状（如散煤使用比例、建筑保温水平）、用户接受度及资源条件（如电网/气网容量、生物质原料供应）。可行性研究：对比“煤改电”“煤改气”、地源热泵等技术路线的适用性，评估能源供应稳定性、初投资、运行成本等（需附《技术可行性分析报告》）。专家论证：组织能源、环保、建筑等领域专家评审技术方案，重点评估减排潜力与长期可持续性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，按照施工进度进行支付工程款。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。在新建高低压线路费用较高的情况下，多次召开研判分析，采取利用原有线路进行升级改造，大大压降项目资金成本支出，此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.48分，得分率为99.48%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资7773万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出6776.35万元，预算执行率为87.17%。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了<北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价办法>意见的函》（财建〔2021〕428号）和《昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）》文件要求，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

明确责任主体：成立奇台县清洁取暖领导小组办公室，由县委领导担任组长，建立县委统筹住建局落实执行，制定专项法规：出台《《奇台县冬季清洁取暖项目财政专项资金补助及申报验收办法（试行）》。

项目流程管控：项目立项和招标经过公开招标，禁止低价恶性竞标。

# 风险防控：极端天气应对：制定“极寒天气供热保障预案”（如启动燃煤应急热源）

# 可持续运维：专业化运营：培育本地化服务企业，签订5年运维协议，（避免“重建轻管”）最终实现“装的上、用的起、可持续”的清洁取暖目标

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分28,85分，得分率为88.5%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：已完成改造未发放补助户数，指标值：=6100户，实际完成值：6100户，完成率100%；

指标2：2024年清洁取暖项目实施个数，指标值：4个，实际完成值：4个，完成率100%；

②质量指标

指标1：项目验收一次通过率（%）指标值：100%，实际完成值：100%，完成率100%；

③时效指标：

指标1：项目完成及时率（%），指标值：2025年5月，实际完成值：0%，指标完成率0%，偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：合理安排时间，争取在规定时间内完成项目。
④经济成本指标:

指标1：清洁取暖补助支付资金：指标值：<=5501万元，实际完成值：4688.55万元，指标完成率85%，偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。

指标2：清洁取暖补助支付资金：指标值：<=2272万元，实际完成值：2087.8万元，指标完成率91.8%。偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。

（四）项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

# ①经济效益指标：

# 2024年本项目未设置经济效益指标

②社会效益指标：

指标1：降低大气污染节能减排改善民生，指标值：有效降低污染，有效改善民生，实际完成值：有效降低污染，有效改善民生，指标完成率100%，

指标2：

③生态效益指标：

2024年本项目未设置生态效益指标

2.满意度指标：

指标值：受益群众满意度>=90%，实际完成值：受益群众满意度90%，指标完成率100%，

- 预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2024年昌吉州冬季清洁取暖项目该项目年初预算7773万元，全年预算7773万元，全年实际支出6756.35万元，预算执行率为86.92%，项目绩效指标总体完成率为82.94%，总体偏差率为3.98%，偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 政策引导与财政补贴

中央和地方出台多项政策，提供财政补贴，降低用户改造成本。设立专项资金，支持清洁能源设备购置和安装。

- 2.技术路线多样化

- 根据地区资源禀赋选择合适技术，如空气源热泵、高温辐射板、电锅炉、硅晶壁画、发热电缆等。推广“煤改电”“煤改气”等模式，因地制宜选择方案。

3. 试点示范先行

通过试点项目探索可行模式，积累经验后逐步推广。

示范工程带动周边区域，形成规模效应。

4. 多方协同推进，政府、企业、用户多方合作，形成合力。

5. 宣传培训

加强用户宣传，提高对清洁取暖的认知和接受度。开展技术培训，提升安装和维护能力。

（二）存在问题及原因分析

1.财政补贴依赖性强：用户习惯依赖补贴，一旦补贴减少或退出，可能难以持续。原因：清洁取暖初期投资高，运行成本较高，用户经济承受能力有限。

2.技术适用性不足。部分乡镇农户因知识有限，对电采暖所采用的技术选择不合理，导致效果不佳。原因：未充分考虑当地气候、资源、基础设施等条件，盲目套用其他地区经验。

3.基础设施不完善电力、燃气等配套不足，影响清洁取暖效果。原因：农村地区电网、气管网薄弱，改造升级投入大、周期长。

- 4.运行维护困难。设备后期维护不到位，影响使用效果和寿命。原因：缺乏专业技术人员，售后服务网络不健全。

- 5.用户接受度低。部分用户对新技术不了解，仍习惯传统取暖方式。宣传不到位，用户对清洁取暖的经济性和环保性认识不足。

- 6.经济性不足。部分清洁取暖方式运行成本高，用户负担加重。能源价格波动大，清洁能源成本较高，缺乏长期经济激励。

（三）改进建议

1.优化补贴政策：逐步从设备补贴转向运行补贴，建立长效机制。

2.加强技术适配性：根据本地区特点选择最适合的技术路线。

3.完善基础设施：加大电网、气管网等配套建设投入。

4.健全服务体系：建立完善的售后和维护网络，提升服务质量。

5.加大宣传力度：通过多种渠道普及清洁取暖知识，提高用户接受度。

6.通过总结经验和解决问题，清洁取暖项目可以更加高效、可持续地推进，实现环保与民生改善的双赢。

7.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

# 8.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析，项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

# 3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 3.48 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 0 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 8.85 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 88.33 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财建﹝2024﹞17号 关于下达2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7773.00 | 7773.00 |  | 6756.35 |  | 10 |  | 86.92% |  | 8.69分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7773 | 7773 |  | 6756.35 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以热源清洁化为目标，保障群众温暖过冬，替代燃煤取暖，完成2022年-2023年改造任务进行补助，并对已完成的清洁取暖项目支付进度款。 |  |  |  |  |  | 完成2022年-2023年6100户清洁取暖补助资金发放完成4668.55万元，完成项目资金支付2087.8万元，目前该项目还未完工，处于项目实施阶段，该项目还未进行项目全部的竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 已完成改造未发放补助户数 |  |  | =6100户 | =6100户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2024年清洁取暖项目实施个数 |  |  | =4个 | =4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收一次性通过率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 2025年5月 | =0年1月 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：合理安排时间，争取在规定的时间内完成项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 清洁取暖补助支付资金 |  |  | <=5501万元 | =4688.55万元 | 10 |  | 6.3 |  | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 清洁取暖项目支付经费 |  |  | <=2272万元 | =2087.8万元 | 10 |  | 7.95 |  | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前项目处于实施阶段，未完工；改进措施：根据项目实施进度支付要求，按时支付资金。 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低大气污染节能减排改善民生 |  |  | 有效降低污染，有效改善民生 | 有效降低大气污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | >=90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.94分 |  |  |  |