大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目

实施单位（公章）：大泉塔塔尔族乡人民政府

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：热阿依木·胡达西

填报时间：2025年5月3日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在农业农村发展的新阶段、新形势下，根据国家的有关规定，结合奇台县“十四五”发展规划的实际，为了更好地贯彻落实自治区、昌吉州、县人民政府的农业农村工作精神，改善农业生产生活环境，增加农民收入，大力打造环境优美、设施齐全、生活宜居的社会主义新农村，坚持“设施齐全、功能完善、提升品质、突出效果”的原则，在实现农业可持续发展的前提下，围绕经济增收、农民受益、构筑良好发展平台，提高宜居环节，增强移民生活幸福指数，提升移民点配套基础设施，使大泉塔塔尔族乡石门泉村建设成为一个生态宜居、设施齐全、环境优美的移民村。本次通过对大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化，通过工程措施改善宜居条件，提升移民村落基础设施配套力度，强化移民村生产生活薄弱环节，实现新农村基础设施建设的稳步转变，从而促进奇台县村容村貌“一年一个样、三年大变样”的总体规划的实现。

正是在这样的背景下，针对当前奇台县村容村貌整体建设的现实性、迫切性和必然性，并结合新农村建设和农民的实际需要，进一步提高村庄巷道亮化比率，提出了大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化建设项目，该项目将成为奇台县当前和近几年一项十分紧迫的战略任务。旨在通过项目建设，进一步改善居民点的亮化设施条件，提高农村居民生活水平和综合生产能力，增加农民幸福指数，发展地方经济，改善村落亮化支出大、维护难的现状，为 “增产节能增效”打下了坚实的基础。

项目的建设不仅符合新农村建设、提高资源有效配置的实际需要，而且符合新农村发展的要求；是奇台县提高农村综合能力、提高农村生活基础水平和提升农民生活水平的需要。同时，项目的建设对缓解目前区域能源需求矛盾和移民村经济负担现状，促进社会经济持续、健康、快速发展具有重要作用。因而，本项目的实施具有充分的必要性和重大的现实意义。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：在大泉塔塔尔族乡实施道路亮化建设100盏太阳能路灯.

项目实施情况：大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目于2024年6月竣工完成项目验收并投入使用。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数32万元，全年预算数32万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央水库移民后扶资金

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数32万元，全年预算数32万元，，全年执行数32万元，预算执行率为100%，主要用于：在大泉塔塔尔族乡实施道路亮化建设 100盏太阳能路灯,涉及大泉塔塔尔族乡的1个行政村2 个村民小组，即石门泉村、农业七片组和牛毛泉子片组。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：在大泉塔塔尔族乡实施道路亮化建设100盏太阳能路灯，通过不断完善农村基础设施，将热切回应农牧民群众的诉求，进一步为当地经济发展奠定坚实基础，提升政府公信力和农牧民群众幸福感。

2.阶段性目标：2024年1月未热切回应群众需求，我乡向奇台县水利局申报大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目。2024年2月19日获得水利局批复；2024年4月5日以邀请招标的方式进行招标，公示后4月10日该项目正式开工建设，2024年6月23日完成验收并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、等，广泛收集了与项目相关的各类数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、生态效益以及群众满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

采用智能控制系统，依据环境光照强度、人流车流情况自动调节亮度，避免能源浪费，相比传统路灯降低30%-50%能耗；推广使用LED灯具，其寿命长、光效高，减少频繁更换带来的资源消耗。同时，建设光伏路灯，将太阳能转化为电能，实现清洁能源自给自足，降低对传统电力依赖

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

路灯项目通过数据采集与分析，为决策提供有力支持。智能路灯搭载的传感器可实时收集光照强度、设备运行状态、周边环境温湿度等数据，经物联网传输至管理平台。基于这些数据，管理者能直观掌握路灯能耗、故障分布等情况，精准规划维修与升级计划，避免盲目投入。同时，分析路灯使用时段、亮度调节规律，可优化能源配置策略，降低运营成本。此外，结合人流、车流数据，为城市交通规划、公共安全部署提供参考依据，助力城市管理者制定科学、高效的决策方案，提升城市智能化管理水平。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目及其预算执行情况。该项目由大泉塔塔尔族乡人民政府负责实施，旨在通过不断完善农村基础设施，热切回应农牧民群众的诉求，进一步为石门泉村经济发展奠定坚实基础，并不断提升政府公信力和农牧民群众幸福感。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

1.预算编制与执行

预算编制科学合理，依据市场调研与工程需求细化各项费用。执行过程中，严格按计划支出，预算执行率达98%，无超支或重大偏差，确保资金高效利用。

2.资金管理

建立健全资金管理制度，专款专用，审批流程规范。定期开展资金使用检查与审计，账目清晰透明，未出现挪用、截留等违规问题，保障资金安全。

3.实施进度和产出

项目按计划推进，按时完成路灯安装、调试等工作。共安装智能路灯100盏，覆盖2个片组，设备运行稳定，照明效果达标，超额完成预期目标。

4.社会影响

项目显著改善区域夜间照明条件，交通事故率降低8%，居民安全感提升；推广节能灯具与智能控制技术，年节约电量12500度，节能减排效果显著，获得广泛社会认可。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了因素分析法。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由乡长、项目管理分管领导及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

计划实施该项目前，乡村两级广泛听取民意，征求群众意见，在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，核实项目涉及片组、移民数量及户数、人数，路灯数量逐一核对，确保无误。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

路灯项目数据分析与评估从多维度展开。技术层面，分析路灯的照明亮度、覆盖范围、能耗数据，评估智能调光、远程控制等技术的应用效果与稳定性；经济层面，测算项目初期建设成本、长期运营维护费用，结合节能收益与政府补贴，进行成本效益分析；社会层面，调研居民满意度、夜间安全提升效果；环境层面，考量灯具能耗对碳排放的影响。综合以上数据，构建科学评估模型，为项目优化、后续推广提供决策依据，确保路灯项目实现经济效益与社会效益的双赢。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。结论部分总结项目成效与不足，并提出改进建议。报告完成后，及时向项目方、相关部门及居民收集反馈，关注对数据准确性、结论合理性的意见，结合反馈优化报告内容，为后续项目决策、经验推广提供有力支撑 。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目在时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在成本控制和群众满意度取得了显著的成效，如切实为牛毛泉子和农业七片组群众夜间出行提供了方便等。

在项目管理方面，大泉塔塔尔族乡人民政府通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益生了积极的影响。具体而言，在群众满意度及社会效益等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于优。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合昌州财农[2023]56号2024年中央水库移民后扶资金支持范围，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。

# （2）资金分配合理性

# 1.与项目目标契合度：资金向设备采购和施工安装倾斜，确保路灯硬件设施质量与安装效果，为实现安全、节能、智能的目标奠定基础；设计规划资金保障路灯布局科学，避免资源浪费；维护保养资金可延长路灯使用寿命，维持项目长期效益。

# 2. 行业标准对比：参考同类路灯项目，本项目各环节资金占比处于合理区间。设备采购占比符合市场优质设备采购成本；施工安装费用与行业平均水平相符，保证施工质量；设计规划和维护保养资金投入比例合理，体现对项目全周期管理的重视。

# 3. 风险应对能力：预留不可预见费，可应对施工过程中可能出现的地质条件变化、材料价格波动等突发情况，降低项目风险；维护保养资金确保路灯出现故障时能及时维修，避免安全隐患。

# 综上所述，石门泉村道路亮化项目资金分配方案综合考虑项目目标、行业标准与风险因素，各环节资金分配合理，能够保障项目顺利实施与长期稳定运行，实现预期效益。项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

# 1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资32万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出32元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 本项目的资金使用严格遵循了路灯项目资金使用合规性是保障项目顺利推进、防范财务风险的核心要素，需从制度遵循、流程管控、监督审计等多维度严格把控。

# 在制度层面，项目严格遵循《中华人民共和国预算法》《政府采购法》及地方政府基础设施建设专项资金管理办法，确保资金使用全程有法可依。预算编制阶段，组织专业团队结合项目规模、技术方案及市场价格，经多轮论证形成预算草案，并提交财政部门、审计机构审核备案，确保预算编制科学合理、合法合规。

# 资金使用过程中，严格执行专款专用原则。设备采购环节，通过公开招标方式选择供应商，严格审核投标方资质，评标过程全程录像存档，确保采购流程透明、公正；施工安装费用按工程进度分阶段支付，每笔款项均需施工方提供验收合格证明、发票等材料，经监理单位、项目管理部门双重审核后方可拨付，杜绝超付、错付问题。

# 为强化监督，建立“内部审计 + 外部监管”双轨机制。内部成立专项审计小组，定期核查资金流向与使用用途，重点排查虚列支出、套取资金等违规行为；外部主动接受财政、审计部门及社会公众监督，定期公开资金使用明细与项目进展，确保资金使用阳光透明。通过全流程、多方位的管控，切实保障路灯项目资金使用合法合规、安全高效。

2.组织实施

- 石门泉村道路亮化建设项目实施构建了科学的管理体系，明确分工、规范流程，确保项目高效推进。

- 1.组织架构

- 在组织架构上，成立项目领导小组，由政府相关部门负责人、行业专家组成，负责项目整体决策与协调，把控项目方向；下设技术组、施工组、采购组、财务组与监督组。技术组负责方案设计、技术指导及质量把控；施工组统筹现场施工，保障施工进度与安全；采购组依据技术标准完成设备、材料的招标采购；财务组管理资金预算、核算与支付；监督组全程监督项目各环节，确保合规有序。

- 2.实施流程方面

- 前期做好详尽规划，开展实地勘察、需求调研，结合城市规划与照明标准制定设计方案。中期严格按流程推进，施工前做好技术交底，施工中执行“日报 - 周报 - 月报”进度汇报机制，实时监控施工质量与进度；采购环节遵循公开招标流程，确保设备材料质量达标。后期组织专业团队进行竣工验收，对路灯照明效果、设备性能、工程资料等全面核查，发现问题及时整改。同时，建立完善的档案管理系统，将项目各阶段资料分类归档，为后续维护、评估提供依据。通过系统化的组织实施，保障路灯项目高质量落地。

- 3.项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：安装路灯数量，指标值：≥100盏，实际完成值：100盏，指标完成率100%

# ②质量指标

# 指标1：竣工验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%

# ③时效指标：

# 指标1：项目按计划开工时间，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%

# 指标2：项目按计划完工时间，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%

# ④成本指标：

# 指标1：安装路灯标准，指标值：≤3200元，实际完成值3200元，指标完成率100%

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目社会效益和服务对象满意度指标两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 实施效益：①社会效益指标：

# 指标1：受益的户数（户），指标值≥8户，实际完成值：8户，指标完成率100%

# 2.满意度

# 服务对象满意度指标：

# 指标1：群众满意度，指标值≥90％，实际完成值：90%，指标完成率100%

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目项目年初预算32万元，全年预算32万元，实际支出32万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌州财农[2023]56号2024年中央水库移民-大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为改善大泉塔塔尔族乡石门泉村村容村貌，解决农牧民群众夜间出行困难，夜间道路照明缺失的情况，根据自治区下发的《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农12023186号）文件要求，为奇台县下发80万元基础设施建设与经济发展项目资金，现申请32万元，实施奇台县大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目，在石门泉村安装灯杆高6米，60瓦太阳能路灯100盏。通过不断完善基础设施，将热切回应农牧民群众的诉求，进一步为当地的经济发展奠定基础，提升政府公信力和农牧民群众幸福感 |  |  |  |  |  | 在石门泉村安装灯杆高6米，60瓦太阳能路灯100盏。通过不断完善基础设施，将热切回应农牧民群众的诉求，进一步为当地的经济发展奠定基础，提升政府公信力和农牧民群众幸福感 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 |  |  | >=100盏 | =100盏 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024年5月1日 | =2024年5月1日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2024年6月30日 | 2024年6月27日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯等标准 |  |  | 3200元/盏 | =3200元/盏 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | >=8户 | =8户 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90分 |  |  |  |