昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：昌州财建（2023）135号关于提前下

达2024年中央林业草原改革发展资

金预算的投资

实施单位（公章）：奇台县林业和草原局

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：张小斌

填报时间：2025年4月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步完善新一轮退耕还林政策实施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益，提升受益群众满意度，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金的通知》(新财资环<2023>128号)和《昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资》文件要求，奇台县林业和草原局认真落实。

2.项目主要内容

（1）主要内容：2024年，自治区下达我县的新一轮退耕还林延长补助面积计划任务总计13.6306万亩，项目区涉及大泉塔塔尔族乡、东湾镇、吉布库镇、碧流河镇、半截沟镇、乔仁乡、三个庄子镇、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇、西地镇12个乡镇，37个村、464个小班、181户农户。以梭梭、红柳、柠条、枸杞子、文冠果为主栽树种。奇台县2018年度新一轮退耕还林任务面积为70000亩，其中，生态林65259.6亩，生态林占比93.2%，经济林4740.4亩，经济林占比6.8%。核实保存面积70000亩,面积核实率100%，任务完成率100%。经验收，2023年秋季、2024年春季进行补植补栽后，保存率65%以上的合格面积64567.9亩，合格率92.2%。

（2）实施情况：发放退耕户181户，资金拨付率达到100%，资金发放准确率100%，有效改善生态环境，遏制土地荒漠化，让退耕户的收入明显增加。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1363.06万元，全年预算数1363.06万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数1363.06万元，全年预算数1363.06万元，全年执行数1300.21万元，预算执行率为95.39%，主要用于2024年新一轮退耕还林延长期补助。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2024年新一轮退耕还林延长期补助面积13.63057万亩，退耕还林合格率大于等于65%，新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率达到100%，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，改善林区民生状况，增强巩固退耕还林还草发挥生态效益，退耕农户政策满意度大于等于85%，

2.阶段性目标

新一轮退耕还林延长期补助面积为13.63万亩，2023年秋季、2024年春季进行补植补栽后，验收合格13.0021万亩合格，剩余0.63万亩不合格，没有兑付补助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

全面涵盖多方面指标：包括生态指标，如森林植被覆盖度、水土流失治理程度、生物多样性指数等；经济指标，如农民因退耕还林获得的直接补贴收入、后续产业发展带来的增收情况等；社会指标，如农民对退耕还林政策的满意度、农村劳动力就业结构变化等。通过多维度指标，全面反映退耕还林项目的综合绩效。

一是评价过程的完整性:前期准备充分：明确评价目的、对象和范围，制定详细的评价方案，确定评价方法和指标体系，收集相关资料和数据，包括项目规划文件、历年统计数据、实地调查资料等，为评价工作奠定坚实基础；按照既定的评价方案，运用科学的方法，对收集的数据进行整理、分析和计算，通过实地考察、问卷调查、访谈等多种方式获取全面准确的信息，确保评价过程的客观性和公正性；及时将评价结果反馈给相关部门和利益相关者，为政策调整、项目改进提供依据，同时跟踪反馈意见的落实情况，形成评价工作的闭环，以保证评价结果能够切实发挥作用，促进退耕还林工作的持续优化。

二是评价主体的完整性：包括政府部门、专业的第三方评估机构、科研院所、农民代表等。政府部门从政策执行和管理角度进行评价，第三方评估机构提供客观中立的专业评价，科研院所凭借专业知识和技术进行深入分析，农民代表则从切身感受和实际受益角度反馈情况，多元主体相互补充，保证评价的全面性和客观性。各评价主体在评价过程中明确分工、密切配合，共同参与评价指标制定、数据收集分析、结果讨论等环节，形成协同效应，使评价结果更具说服力和可信度。

三是评价数据的完整性:涵盖多个渠道，如政府部门的统计数据、项目实施单位的监测数据、实地调查数据、农户问卷调查数据等，确保从不同角度获取与退耕还林绩效相关的信息。

对收集的数据进行严格的审核和验证，确保数据的真实性、准确性和一致性。同时，建立数据管理系统，对数据进行规范存储和管理，便于随时查询和使用，为评价工作提供可靠的数据支持。

2.绩效评价的目的

（1）评估政策成效：全面了解退耕还林政策在生态环境改善、农民生活质量提升、区域经济发展等方面所取得的实际效果，判断政策目标的实现程度。

（2）优化资源配置：通过分析投入与产出的关系，明确资源在退耕还林项目中的使用效率，为后续资金分配、资源投入方向提供科学依据，使资源得到更合理有效的利用。

（3）发现问题并改进：及时发现退耕还林工作中存在的问题，如工程实施过程中的技术难题、政策执行的偏差、后续管理的漏洞等，以便采取针对性措施加以改进，提高项目实施质量。

（4）为政策调整提供依据：根据绩效评价结果，为退耕还林政策的调整、完善提供数据支持和决策参考，确保政策的科学性、有效性和可持续性。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资及其预算执行情况。该项目由奇台县林业和草原局负责实施，旨在2024年新一轮退耕还林延长期补助面积13.63057万亩。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1363.06万元。

4.绩效评价的范围

本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目进行评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）明确评价目标与需求：与政府主管部门、与退耕还林户沟通，确定本次绩效评价是侧重生态效益评估、经济效益分析，还是社会效益反馈，明确评价需解决的核心问题，如退耕还林工程是否达到预期的生态修复目标，农民生活水平是否得到提升，确定评价对象与范围：界定具体的评价对象，明确地理范围、时间跨度以及涉及的具体内容，包括造林工程、后续产业发展、政策执行等方面。

（2）组建专业评价团队：团队成员涵盖林业专家、生态学家、经济学家、社会学家、财务专家等，确保从多学科视角进行综合评价。同时，邀请熟悉当地情况的基层工作人员或第三方评估机构加入，增强评价的专业性和客观性。

（3）设计评价指标体系：依据评价目标，构建全面的指标体系，涵盖生态（如森林覆盖率、土壤侵蚀减少量）、经济（如农民收入变化、产业发展规模）、社会（如就业结构改变、退耕户满意度）等维度，并确定各指标的权重和计算方法。

（4）制定评价方案：规划评价工作的具体流程、时间安排、人员分工、数据收集方法和预算等，确保评价工作有序推进。

2.数据收集阶段

（1）收集现有资料：整理政府部门的统计报表、项目规划文件、验收报告、监测数据，以及科研机构的相关研究成果等，获取项目实施过程中的基础信息。

（2）实地调研与勘察：评价团队深入退耕还林区域，通过实地测量、采样分析等方式，获取森林生长状况、植被覆盖、土壤质量等生态数据；考察当地相关产业发展情况，记录产业规模、经营模式和收益等信息。

（3）问卷调查与访谈：设计针对退耕户、基层干部和相关企业的问卷，了解农民的退耕还林参与情况、收入变化、对政策的认知和满意度；与基层干部和企业负责人访谈，获取政策执行过程中的问题和经验。

（4）数据整理与校验：对收集到的数据进行分类整理，检查数据的完整性、准确性和一致性，剔除无效或错误数据，对缺失数据进行补充调查，确保数据质量可靠。

（5）绩效评估：根据评价指标体系和计算结果，对照项目预期目标和相关标准，对退耕还林项目的生态、经济和社会效益进行综合评价，分析各项指标是否达标，评估项目的实施效果和存在问题。

3.报告撰写阶段

（1）总结评价结果：对分析评价阶段得出的结论进行系统总结，阐述退耕还林项目在生态、经济、社会等方面取得的成效，明确项目实施过程中存在的问题和不足。

（2）提出建议与对策：针对发现的问题，结合实际情况，提出切实可行的改进建议和优化对策，如调整树种结构以提高生态效益、加强后续产业扶持以增加农民收入等。

（3）撰写绩效评价报告：按照规范的报告格式，详细阐述评价目的、方法、过程、结果、建议等内容，确保报告内容详实、逻辑清晰、结论客观，为政策制定者和项目管理者提供决策依据。

4.结果反馈与应用阶段

（1）汇报与反馈：向政府部门、项目实施单位和其他利益相关方汇报评价结果，通过会议、报告解读等形式，详细说明评价结论和建议，听取各方意见和反馈。

（2）结果应用：相关部门根据评价结果，调整和完善退耕还林政策和项目实施方案，优化资源配置，改进管理措施，推动退耕还林工作持续健康发展；同时，将评价结果作为后续项目立项、资金分配的重要参考依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资在产出指标、成本指标和效益指标等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。2024年6月份林草局组织技术人员，各乡镇林业专干配合对新一轮退耕还林进行成活率的验收，验收完成后，对合格地块进行核算，发放退耕还林补助资金1300.21万元，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，有效改善生态环境，缓解农户收入压力，退耕农户政策满意度达到85%，对不合格地块及时告知退耕户，督促退耕户在秋季进行补植补造。

在项目管理方面，奇台县林业和草原局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的生态效益、方面产生了积极的影响。具体而言退耕还林通过生态修复与产业转型，实现“绿水青山”向“金山银山”的转化，是生态保护与乡村振兴协同发展的重要举措；减少水土流失，降低河流含沙量，如黄土高原地区实施后泥沙流失量显著下降；增加植被覆盖，调节局部气候，提升空气湿度，减缓温室效应。遏制土地荒漠化，北方风沙区退耕后，沙尘暴发生频率降低。国家提供退耕补贴（如现金、粮食补助），短期缓解农户收入压力。

综上所述，昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.32分，属于优。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.82分，得分率为95.4%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.5分，得分率为95%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%，具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 19.82 | 95.4% |
| 项目产出 | 40 | 39.5 | 95% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 99.32 | 99.32% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

按照国家林原局《新一轮退耕还林检查验收办法》和《奇台县2024年退耕还林检查验收方案》、《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林工程管理办法（暂行）的通知》文件要求，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目的申请、设立过程符合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.82分，得分率为95.4%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资1363.06万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1300.21万元，预算执行率为95.39%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了《退耕还林条例》、《完善退耕还林政策补助资金管理办法》和《林业草原改革发展资金管理办法》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林工程管理办法（暂行）的通知》，本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.5分，得分率为95%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩），指标值：13.63万亩，实际完成值：13.63万亩，指标完成率100%.

②质量指标：

指标1：退耕还林验收合格率，指标值：≥65%，实际完成值：65%，指标完成率100%.

③时效指标：

指标1：退耕还林补助兑现率，指标值：=100%，实际完成值：95%，指标完成率95%。

④成本指标：

指标1：新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩），指标值：=100元/亩，实际完成值：＝100元/亩，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：

指标1：民生状况，指标值：逐步改善，实际完成值：逐步改善，指标完成率100%。

②社会效益指标：

2024年本项目未设置社会效益指标

③生态效益指标：

指标1：持续发挥生态效益，指标值：显著，实际完成值：显著，指标完成率100%。

- 2.满意度

- 指标1：退耕户满意度：指标值：≥85%，实际完成值：85%，指标完成率100%.

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目年初预算1363.06万元，全年预算1363.06万元，实际支出1300.21万元，预算执行率为95.39%，项目绩效指标总体完成率为99.29%，总体偏差率为3.9%，偏差原因部分退耕还林地块验收不合格，没有兑付补助资金，存在5%的偏差，改进措施:对不合格地块及时告知退耕户，督促退耕户在秋季进行补植补造。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.高度重视、高位推动。我县把退耕还林工作作为近期一项重要工作来抓，充分认识退耕还林在改善生态环境、优化土地利用结构、促进农民增收等方面的重要作用，专人负责，按照职责分工认真配合、履职尽责。按照昌吉回族自治州人大出台的《自治州城乡人居环境绿化条例》，推动退耕还林提供法律保障。昌吉回族州下发的《关于做好自治州农用地生态恢复工作的补充通知》（昌州林字〔2017〕183号）要求，我县落实用水指标，有效推动了退耕还林工作。

2.严格落实退耕还政策。我县严格落实《退耕还林条例》《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草管理办法》，坚持统筹规划、突出重点，有计划分步骤推进工程建设；坚持农民自愿、政府引导，在充分尊重农民意愿的前提下，采取自下而上、上下结合方式进行；坚持尊重规律，根据不同地理、气候和立地条件，宜乔则乔、宜灌则灌，合理选择经济林与生态林树种。坚持严格范围，稳步推进，结合自治州实际，我县主要对严重沙化耕地实施退耕还林。

（二）存在的问题及原因分析

1.因奇台县地下水位下降，近几年持续干旱，水资源短缺等原因，部分地块成活保存率达不到国家验收合格标准，导致部分资金未能按时发放。

2.新一轮退耕还林延长期补助面积为13.63万亩，2023年秋季、2024年春季进行补植补栽后，验收合格13.0021万亩合格，剩余0.63万亩不合格，没有兑付补助资金，未兑付资金及时上缴国库，后续兑付迟缓。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

# 5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

一是工程进度滞后2年完成。2018年度新一轮退耕还林均延迟两年至2020年才全面完成造林任务，对合同签订、验收、档案管理都造成了极大被动。二是各乡镇普遍存在林业技术人员力量薄弱情形。一些大的乡镇除分管领导外，仅配备1名人员开展林业工作，且还要承担其他农业、水利、等其他方面的工作，实难完成林业各项工作任务。三是仍然存在“重载轻管”、“林水农用”、“注重套种”等问题，部分地块常年未浇水，引起林木化。

附件1

昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 3.54 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 8.75 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 8.85 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 97.14 |

附件2

（ 2024年度）

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 昌州财建（2023）135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县林业和草原综合执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县林业和草原综合执法大队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1363.06 | 1363.06 |  | 1300.21 |  | 10 |  | 95.39% |  | 9.54分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1363.06 | 1363.06 |  | 1300.212 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年新一轮退耕还林延长期补助面积13.63057万亩，退耕还林合格率大于等于65%，新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率达到100%，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，改善林区民生状况，增强巩固退耕还林还草发挥生态效益，退耕农户政策满意度大于等于85%， |  |  |  |  |  |  |  | 2024年6月份林草局组织技术人员，各乡镇林业专干配合对新一轮退耕还林进行成活率的验收，验收完成后，对合格地块进行核算，发放退耕还林补助资金1300.21万元，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，有效改善生态环境，退耕农户政策满意度达到85%，对不合格地块及时告知退耕户，督促退耕户在秋季进行补植补造。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） | =13.63万亩 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比 | 正式资料 | 13.63万亩 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林验收合格率（%） | >=65% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 | 说明材料 | =65% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 退耕还林补助兑现率% | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 | 原始凭证 | =100% | =95% | 8.75 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） | =100元/亩 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成比 | 正式材料 | =100元/亩 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级 | 说明材料 | 逐步改善 | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续发挥生态效益 | 显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级 | 说明材料 | 显著 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度（%） | >=85% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 97.6 |  |