新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除

险加固工程

实施单位（公章）：奇台县水利工程建设管理中心

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2025年4月30日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据中央关于启动和推进大中型病险水闸除险加固的要求，奇台县人民政府适时启动了《奇台县中葛根渠首（水闸）除险加固工程项目》，即对主要建筑物进行拆除重建，恢复或提高水闸建设标准，消除各种安全隐患，对水闸机电设备进行更新改造，保证水闸功能的长期正常发挥。中葛根渠首除险加固工程建成后，可保证中葛根渠首安全运行，可保证中葛根灌区正常灌溉引水，从而促进中葛根灌区乃至奇台县社会经济持续健康快速发展。

中葛根渠首（以下简称该枢纽或本工程）位于中葛根河出山口处、中葛根水库下游0.30km处、奇台县南部，距奇台县城约51km，地理位置为东经89°40′48″、北纬43°38′20″，是一座拦河式引水枢纽，该枢纽最初于1968年建成，1985年于新闸址建成并投入运行。中葛根渠首承担奇台县中葛根灌区的灌溉任务，控制灌溉面积为14.22万亩，该枢纽为中型水闸，控制了中葛根灌区的大部分灌溉面积，该枢纽的安全运行对中葛根灌区及奇台县经济发展是至关重要的。

根据2022年现场调查结论，中葛根渠首土建结构磨损严重，混凝土局部破损，闸门主轨、反轨、底槛表面涂层局部脱落，止水局部失效，启闭机普遍锈蚀，电气线路老化且布置不规范，无行程控制装置，无开度指示装置，无荷载限制装置，未设置渗流、变形等观测设施，无现代化的管理设施，据根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）及《关于印发奇台县中葛根渠首《水闸安全鉴定报告书》的通知》（昌州水函字［2023］44号），中葛根渠首水闸安全类别评定为四类闸，工程存在严重安全问题，急需进行报废重建。

2.项目主要内容：

（1）项目主要内容

中葛根渠首（水闸）除险加固工程位于原闸轴线下游130m处，采用拦河闸形式引水，由引水闸、泄洪冲沙闸及上下游导流堤组成。各建筑物具体布置为：

1）新建西侧引水闸1座，位于河道左岸，采用开敞式水闸形式，共3孔，单孔净宽3m。

2）新建东侧引水闸1座，位于河道右岸，采用开敞式水闸形式，共1孔，单孔净宽3m。

3）新建泄洪冲沙闸1座，位于东西侧引水闸中间，采用开敞式水闸形式，共3孔，单孔净宽5m。

4）新建上下游导流堤总长355m，为重力式挡土墙型式。

5）永久桥梁2座，位于左岸柏油路穿越中葛根总干渠处。

6）管道交叉建筑物即四根管道及相应阀井。

7）检修平台2座，厚度为0.15m。

8）护栏1项，即在上下游导流堤两侧、闸室交通桥两侧增设钢护栏，高度为1.20m。

9）上下游导流堤及铺盖原址恢复1项。

10）拆除工程1项，即拆除原中葛根渠首。

11）供电设施1处，总长度为0.8km。

12）新建水利信息化系统1套。

（2）项目实施情况：

截止2024年12月底，本工程拆除原渠首，新建引水闸4孔、泄洪冲沙闸3孔、桥梁2座、铺盖、导流堤、水文监测系统1套、水利信息化系统1套及配套设施建内容均已全部完工。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数3200万元，全年预算数3200万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为国债资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数3200万元，全年预算数3200万元，全年执行数3200万元，预算执行率为100%，主要用于：工程施工建设。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

拆除原渠首，新建引水闸4孔、泄洪冲沙闸3孔、桥梁2座、铺盖、导流堤、水文监测系统1套、水利信息化系统1套及配套设施建设。确保中葛根河渠首闸安全运行，适时适量供水和测水，从而促进灌区广大群众增产增收。

- 阶段性目标

- 2024年年底完成混凝土拆除；泄洪冲砂闸闸室及管理站房主体工程、下游护坦、防冲墙、上游铺盖；西侧引水闸闸室及管理站房主体工程、上游铺盖、下游陡坡、消力池、明渠与西干渠连接；东侧引水闸闸室及管理站房主体工程、上游铺盖；上下游导流堤部分、上游导流堤部分底板；东、西侧绿化管道安装。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目的预算绩效评价报告严格遵循相关规范要求，全面覆盖预算编制、执行到验收的全流程管理环节，系统评估项目各阶段实施成效。报告依据项目特点科学构建评价指标体系，综合考量经济性、社会效益等多维度关键指标，每个指标均制定明确的评价标准并清晰标注数据来源，确保评估过程可追溯、结论可验证。在数据采集与分析过程中，采用实地核查、对象访谈及系统数据比对相结合的方式，对异常或缺失数据进行补充调查与专业研判，严格保障数据真实性与完整性。报告内容按照规范框架展开，从项目背景与目标说明入手，详细阐述评价方法及实施路径，逐项分析各指标达成情况，客观指出实施过程中存在的管理问题并提出针对性改进建议，最终形成系统性结论与后续优化方向。通过全链条、多角度的深入分析，报告完整呈现项目实际成效与管理改进空间，未来将持续完善动态监测与评估机制，为提升项目管理水平提供可靠依据。

2.绩效评价的目的

（1）工程效果验证

通过验证设计文件中的防洪标准、结构安全等级、运行功能等硬性指标来评估设计方案的可行性，通过查阅方案（如基础加固方式、材料选型、施工工艺）和分析新技术应用（如智能监测系统）的实际效果来分析技术方案的科学性和实用性，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入分析单位工程量的造价合理性，对比预算与实际支出，量化工程投资与效益（如防洪减灾收益、灌溉面积增加）的比率推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

- （3）社会与生态效益

- 分析灌溉保证率、供水稳定性对粮食产量的影响，评价抗旱排涝能力的改善效果，调查受益群众对工程安全性、便利性的满意度。主动优化项目的实用性，使项目能够更好地服务当地。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供科学决策依据，减少主观经验依赖，推动水利、环保、财政等部门在工程监管中的权责清晰化与协作流程标准化，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

通过绩效评价发现工程实施中的不足（如施工质量偏差、管理漏洞），形成问题清单并推动整改，总结加固工程中的技术亮点和管理经验，形成标准化操作指南，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

项目绩效评价不仅是“终点验收”，更是“改进起点”，通过发现问题、总结经验、优化决策，形成“规划-实施-评价-改进”的完整闭环，推动工程全生命周期质量螺旋上升。从单一工程效果扩展到经济、社会、生态、制度等多维度协同，实现“安全保底、资源高效、风险可控、发展可持续”的综合目标。推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程项目及其预算执行情况。该项目由奇台县水利工程建设管理中心负责实施，旨在落实水利部规划计划司2024年底前国债资金使用完毕的节点要求,结合工程资金预算额(3200万元），完成工程量的100%。项目预算涵盖从2024年4月20日至2024年12月3日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为3200.00万元。

4.绩效评价的范围

本项目的预算绩效评价体系以全周期、多维度视角构建，其评估范畴横向覆盖财务流程与实施成效，纵向贯穿项目全生命周期的关键管控节点，评价工作立足项目初始筹划阶段，延伸至当前评估节点，系统追踪预算管理全链路运行轨迹，重点聚焦以下核心模块：

（1）项目预算编制与执行：覆盖预算制定全周期动态评估，包括编制规范性（政策契合度、测算方法论）、执行刚性约束（支出偏离度分析）、以及预算动态调整的合规性审查（变更触发机制、再分配效益比）。

（2）资金管理：构建"配置-流转-效益"三维评估模型：

资金配置路径追踪，分配决策与项目需求的匹配度验证；支出合规性审查，支付审批流程、票据完备性、专户管理规范性；监管机制有效性，审计问题整改率、风险预警响应时效。

- 项目实施进度与产出：建立"双轴评估坐标系"，时间轴主要是对计划执行吻合度核查（关键节点达成率、延期风险系数）；质量轴主要是阶段性成果验收（产出物技术参数达标率、交付物完整性指数）。

- （4）社会、生态等影响：突破传统财务评价边界，构建"三位一体"影响评估体系，社会民生维度方面主要是公共服务供给改善度、受益群体满意度；生态环境维度方面主要是碳足迹变化值、生态修复面积比；经济拉动维度方面主要是产业链激活指数、区域GDP贡献值

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本项目绩效评价严格遵循四大核心准则，确保评估工作的规范性与实效性：

- （1）方法论准则。

- 采用系统化评估工具与标准化流程，通过定量分析与定性研究相结合的方式，确保评价结论的真实性与公允性。

- （2）责任协同准则。

构建三级联评机制：

实施主体自评：遵循"支出责任主体自检"原则，由项目执行方开展基础性评估

主管部门核查：在自评基础上进行专业复核与重点抽检

财政综合评定：统筹全口径数据开展战略级绩效分析

- （3）结果应用准则。

- 建立评价结果与资源配置的强关联机制：

- 对高效项目优先保障资金供给；对低效项目实施预算动态核减；对无效项目启动绩效问责程序

（4）公开透明。主动接受多元主体监督，保障绩效管理全流程透明度。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照系统化流程有序推进，确保全过程规范严谨：

在筹备阶段，组建跨领域专业团队，明确评价目标与实施路径，制定详细工作计划。围绕项目特性，从决策科学性、过程规范性、产出达标度、效益显著性四个层面构建评价框架，设定多维度的考核标准及权重分配。

通过调取财务资料、查阅项目档案、实地核验成果、征集利益相关方意见等方式全面采集基础信息，对异常数据进行交叉验证与补充修正，建立完整数据链。运用定量分析与定性研判相结合的方法，对照预设目标逐项评估指标完成度，系统梳理项目执行成效与存在问题。

依据分析结果编制结构化报告，完整呈现评价过程、核心结论及改进建议，通过多方论证完善报告内容。建立长效跟踪机制，定期复查整改落实情况，动态优化评价标准与管理措施，推动项目绩效持续提升。全过程注重逻辑衔接与证据闭环，确保评价结论客观可溯、指导有效。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程在质量指标、时效指标等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在效益指标取得了显著的成效，如经济效益指标、社会效益指标等。

在项目管理方面，奇台县水利建设管理中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言经济效益等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为80分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为0分，得分率为0%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 0 | 0% |
| 合计 | 100 | 80 | 80% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合（大中型水闸除险加固规划、流域规划修编、《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）、《水闸安全评价导则SL214-2015》、《关于印发奇台县中葛根渠首《水闸安全鉴定报告书》的通知（昌州水函字【2023】44号），及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 首先基于项目实际需求开展全方位费用测算，逐项核算人员、材料、设备等必要开支，确保资金分配与建设任务精准匹配。针对施工周期长、环节多的特点，专门制定分阶段用款计划，明确各节点资金需求上限。

# 同时注重成本效益平衡，通过优化采购方案、减少非必要支出等方式提升资金使用效率。在预算方案中额外设置应急准备金，预先评估可能出现的材料涨价、设计变更等风险，确保突发状况下资金链不断裂。整个预算方案既保证项目顺利推进，又最大限度避免资金浪费，实现资金合理运用的管理目标。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配严格做到公开透明、公平合理，确保每一笔钱都用在最需要的地方。分配方案根据项目实际需要量身定制，针对建设重点环节优先保障资金，同时兼顾各阶段任务需求，提前算清每个环节该花多少钱，既避免资金不足影响进度，又防止过度拨款造成浪费。在制定用款计划时，还专门预留了应对突发情况的备用资金，比如材料价格波动、设计变更等可能增加成本的情况，确保遇到问题时资金不断链、项目不停摆。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资3200万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出3200万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 本项目的资金使用严格遵循了主要是《财政部国债资金使用管理办法》、《自治区国债资金使用管理办法》及州、县财政资金使用管理办法、确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

本项目建立了系统完备的管理制度体系，全面覆盖项目策划、实施、监控至收尾的全过程管理需求。制度设计立足项目特性与实施条件，注重规范性与实操性平衡，形成了可落地的标准化管理流程。在风险防控方面，建立分级预警机制并配套相应处置预案，有效应对实施过程中的各类潜在风险。通过常态化监督机制与动态反馈系统，定期开展制度执行情况评估，及时发现并纠正管理偏差，形成持续改进的闭环管理模式。该制度体系通过实践验证，既确保了项目管理规范有序推进，又为绩效目标达成提供了坚实的机制保障。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分20分，得分率为50%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：新建引水闸、冲水闸=3座；实际完成值：3座；指标完成率：100%。

# 指标2：新建桥梁=2座；实际完成值：2座；指标完成率：100%。

# 指标3：监测系统、信息化系统=2套；实际完成值：2套；指标完成率：100%

# ②质量指标：

# 指标1：工程质量合格率：=100%；实际完成值：100%；指标完成率：100%。

# ③时效指标：

# 指标1：截止2024年4月底，项目开工率：≤4月；实际完成值：4月20日；指标完成率：100%。

# 指标2：资金下达及时率：=100%；实际完成值：100%；指标完成率：100%。

# 指标3：增发国债年度建设任务量完成率：=100%；实际完成值：100%；指标完成率：100%。

# 指标4：增发国债资金支付率：=100%；实际完成值：100%；指标完成率：100%。

# ④成本指标：

# 指标1：大中型病险水闸除险加固国债资金=：=：3200万元；实际完成值：3200万元；指标完成率：100%。

# 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分0分，得分率为0%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# ①经济效益指标：

# 指标1：水闸除险加固改善灌溉效益：显著提高，完成值：0，完成率0%。偏差原因：未验收，未投入使用。改进措施：后续加快验收进度，尽快投入使用。

# 指标2：水闸除险加固改善灌溉面积：≥14万亩，完成值：0，完成率0%。偏差原因：未验收，未投入使用。改进措施：后续加快验收进度，尽快投入使用。

# ②社会效益指标：

# 指标1：水闸除险加固提升供水保证效益：显著提高，完成值：0，完成率0%。偏差原因：未验收，未投入使用。改进措施：后续加快验收进度，尽快投入使用。

# ③生态效益指标：

# 该项目未设置生态效益指标

# 2.满意度

# 受益群众满意度≥90%。完成值：0，完成率0%。偏差原因：未验收，未投入使用。改进措施：后续加快验收进度，尽快投入使用。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程项目年初预算3200万元，全年预算3200万元，实际支出3200万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目由水行政部门委托有相应资质的设计单位，按照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL/T618-2021）编制，报现行规定审批权限的部门审批。包括初步设计编制、咨询、审查及批复。择优选择（达到限额时需通过招标）有相应资质的勘察设计单位,按照《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）编制初步设计报告，经专家审查修改后，报有审批权限的部门审批。按照监督规定和规程要求，在开工前到有管辖权的水利工程质量监督机构办理质量监督手续。

项目开工后项目法人组织办理开工应具备的手续、条件、资料；与参建各方全面落实开工需具备的条件后，施工单位呈报申请开工报告及材料，监理单位审核同意后，批复工程开工日期；项目法人向主管部门报备。项目法人及参建单位建立质量管理机构，制定质量管理制度，配备质量管理人员，明确质量责任，委托审查机构进行施工图审查，将审查意见向水行政主管部门备案，组织勘察设计、监理、施工等单位进行测量、设计交底和图纸会审。项目法人主持召开交底会议并形成会议纪要。

施工过程中项目法人依据有关规定印发通知，开展检查并进行记录，印发整改通知，责任单位制定整改方案并尽快进行整改，按时报送整改材料，项目法人对整改情况进行核实，督促监理单位按照监理规划和实施细则开展旁站监理；督促施工单位及时向监理单位报验原材料、中间产品、工程设备、施工设备核验成果和现场工艺试验成果等。设计、监理、施工等单位提出设计变更建议，由项目法人组织对设计变更及理由进行评估，必要时进行技术、经济论证，由设计单位编制设计变更文件，一般变更由项目法人批复，重大变更报原初设批复单位审批。安全施工方面，成立安全领导小组，建立安全生产责任制度，做好安全交底，施工过程中时刻注意安全隐患排查等工作。并及时拨付工程资金，保证工程建设资金要求。

- （二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理专业化能力有待提升。部分人员对绩效指标设计、评价方法掌握不足，自评报告中定性描述多、量化分析少，缺乏具体量化标准，主要因常态化培训机制不完善、未定期组织专项学习，导致评价质量受限。

2.人员流动影响工作连续性。因岗位调整频繁，新接手人员对历史数据、评价规则不熟悉，工作交接依赖口头传达易遗漏关键信息，根源在于缺乏标准化操作手册和过渡期辅导机制，造成阶段性工作重复或延误。

3.过程动态跟踪机制不健全。过度依赖年终集中评价，日常执行偏差（如预算执行率波动）未及时预警，整改措施落实缺乏跟踪台账，主要因未建立月度/季度监测机制，导致同类问题可能重复发生。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 0 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 80 |