# 奇台县水利工程建设管理处

# 2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5、组织各项目验收和项目竣工决算。

6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理处2024年度，实有人数30人，其中：在职人员17人，增加11人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，增加13人。

奇台县水利工程建设管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程技术股、计划合同股。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21,141.81万元，其中：本年收入合计21,141.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计21,141.81万元，其中：本年支出合计21,141.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加15,787.44万元，增长294.85%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州奇台县新户河水库段中小河流治理工程经费、新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程经费、新疆昌吉州奇台县吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入21,141.81万元，其中：财政拨款收入20,065.34万元,占94.91%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,076.47万元，占5.09%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出21,141.81万元，其中：基本支出337.05万元，占1.59%；项目支出20,804.76万元，占98.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,065.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入20,065.34万元。财政拨款支出总计20,065.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出20,065.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加15,167.61万元，增长309.69%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州奇台县新户河水库段中小河流治理工程经费、新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程经费、新疆昌吉州奇台县吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程经费。与年初预算相比，年初预算数12,644.92万元，决算数20,065.34万元，预决算差异率58.68%，主要原因是：年中追加奇台县七户乡渠道建设工程审计费、奇台县中央农田水利工程维修养护项目经费、山洪灾害防治维修养护项目经费、群测群防体系建设项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,008.05万元，占本年支出合计的85.18%。与上年相比，增加14,053.03万元，增长355.32%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州奇台县新户河水库段中小河流治理工程经费、新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程经费、新疆昌吉州奇台县吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程经费。与年初预算相比，年初预算数10,587.63万元，决算数18,008.05万元，预决算差异率70.09%，主要原因是：年中追加奇台县七户乡渠道建设工程审计费、奇台县中央农田水利工程维修养护项目经费、山洪灾害防治维修养护项目经费、群测群防体系建设项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,308.00万元，占7.26%。

2.社会保障和就业支出（类）57.88万元，占0.32%。

3.卫生健康支出（类）16.21万元，占0.09%。

4.城乡社区支出（类）21.21万元，占0.12%。

5.农林水支出（类）15,888.28万元，占88.23%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）690.85万元，占3.84%。

7.住房保障支出（类）25.62万元，占0.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为1,095.00万元，比上年决算增加1,095.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州奇台县新户河水库段中小河流治理工程经费、新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程经费、新疆昌吉州奇台县吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程经费。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为213.00万元，比上年决算增加213.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加解决信访事项项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为9.49万元，比上年决算增加9.49万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构合并，退休人员增加，人员取暖费、交通补助费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为32.26万元，比上年决算增加23.40万元，增长264.11%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.13万元，比上年决算增加16.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构合并，退休人员增加，人员一次性职业年金缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为16.11万元，比上年决算增加11.68万元，增长263.66%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为21.21万元，比上年决算增加21.21万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年隐性债务第一批30万元以下资金项目经费增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为237.34万元，比上年决算增加165.54万元，增长230.56%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为14,012.73万元，比上年决算增加13,992.73万元，增长69,963.65%，主要原因是：本年奇台县七户乡渠道建设工程审计费、奇台县中央农田水利工程维修养护项目经费增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为161.07万元，比上年决算增加161.07万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度增加碧流河水库项目建设贷款利息。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为335.90万元，比上年决算减少164.10万元，下降32.82%，主要原因是：本年奇台县水磨河景观工程审计费、奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程项目经费减少。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为39.00万元，比上年决算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年山洪灾害防治维修养护项目经费、群测群防体系建设项目经费增加。

14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为90.00万元，比上年决算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年奇台县中葛根中型灌区中支渠水毁修复工程项目经费、抗旱用水车水罐经费增加。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为15.63万元，比上年决算减少2.03万元，下降11.49%，主要原因是：本年奇台县白杨河灌区节水配套改造项目审计费减少。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为420.91万元，比上年决算减少1,088.11万元，下降72.11%，主要原因是：本年小型水库维修养护项目经费、奇台县根葛尔水库上游段河道治理工程项目经费减少。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为552.70万元，比上年决算增加177.70万元，增长47.39%，主要原因是：本年奇台县农村饮水工程维修养护项目经费增加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为23.00万元，比上年决算增加3.92万元，增长20.55%，主要原因是：本年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程建设项目经费增加。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为690.85万元，比上年决算减少195.11万元，下降22.02%，主要原因是：本年奇台县水磨河景观工程项目经费、开垦河下游段防洪工程项目经费减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.62万元，比上年决算增加18.49万元，增长259.33%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少536.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少白杨河水库占地费用、开垦河渠首（水闸）除险加固工程项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.05万元，其中：人员经费324.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费12.74万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,057.29万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,057.29万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,057.29万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,057.29万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,114.58万元，增长118.23%，主要原因是：单位本年自治区第七批地方政府债券转贷项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,057.29万元，决算数2,057.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,057.29万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为2,057.29万元，比上年决算增加1,114.58万元，增长118.23%，主要原因是：单位本年自治区第七批地方政府债券转贷项目资金增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元，比上年增加2.89万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100.00%，比上年增加2.89万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.89万元，决算数2.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.89万元，决算数2.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度奇台县水利工程建设管理处单位（事业单位）公用经费支出12.74万元，比上年增加11.26万元，增长760.81%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.19万元。

授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的84.41%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的43.21%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额21,141.81万元，实际执行总额21,141.81万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数10,005.96万元，全年执行数8,645.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过强化项目管理，细化指标体系，使绩效编制更合理、精准，深入学习领会全面实施预算绩效管理的重要意义;二是通过水土流失治理，有效改善了周边生态环境，改善了农业生产条件和农村人居环境，也带动了乡村产业发展。发现的问题及原因：一是单位在绩效管理方面，缺乏专业培训，相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强;二是绩效评价过程缺乏专业指导，绩效目标设定不够科学、绩效指标细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标衔接不够紧密。下一步改进措施：一是结合工作实际，科学合理设置绩效目标，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是强化绩效人员管理，要将绩效管理贯穿整体工作及项目始终，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 上级资金 | 594.00 | 19,728.29 | 19,728.29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 本级资金 | 343.63 | 337.05 | 337.05 | - | - | - |
|  | 其他资金 | 12,207.29 | 1,076.47 | 1,076.47 | - | - | - |
|  | 合计 | 13,144.92 | 21,141.81 | 21,141.81 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年完成1项工程（七户东皇渠更新改造项目）复工续建，计划新开工建设四项水利工程，主要是指：奇台县碧流河渠首（水闸）除险加固工程、奇台县中葛根渠首（水闸）除险加固工程、奇台县白杨河渠首（水闸）除险加固工程、奇台县白杨河灌区续建配套与节水改造工程。 |  |  | 2024年我单位全年预算数为21141.81万元，全年执行数为21141.81万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：实施项目11个：奇台县七户乡东皇渠跟新改造项目、奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程、奇台县白杨河灌区续建配套与节水改造项目、奇台县中葛根渠首除险加固项目、奇台县碧流河渠首除险加固项目、奇台县白杨河渠首除险加固项目、奇台县农村饮水维修养护工程、奇台县小型水库维修养护工程（含白蚁等害堤防治项目）、奇台县开垦河西地镇西地村河流治理项目、奇台县山洪灾害防治项目，总投资2.04亿元，其中，重点项目（国债项目）4个，总投资1.2775亿元。完成验收项目5个：宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程、开垦河牛王宫村段河道治理项目、小型水库维修养护项目、小型农村饮水维修养护工程、山洪灾害防治项目。通过以上项目的实施，修建渠首（水闸）可以拦蓄洪水、调节洪峰，降低洪水对下游地区的威胁；修建灌溉渠道，可以将水资源合理分配到农田，保障粮食安全；农村饮水维修养护可以提供稳定可靠地水源，确保供水的水质和水量，满足日常用水及工业企业用水；水土保持项目的实施可以改善水质、维护生态系统。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成渠首（水闸）除险加固工程数量 | =3座 | 奇台县水利工程建设管理中心2024年度工作计划 | 56 | =3座 | 56 |
|  |  | 完成中型灌区改造（白杨河灌区）数量 | =1项 | 奇台县水利工程建设管理中心2024年度工作计划 | 14 | =1项 | 14 |
|  |  | 复工续建水利工程（七户东皇渠）数量 | =1项 | 奇台县水利工程建设管理中心2024年度工作计划 | 20 | =1项 | 20 |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州财农[2022]40号文件要求，进行化解债务2笔，有效保障单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成90万元。通过项目的实施，化解债务2笔，有效保障单位的良好信用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =2笔 | =2笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年信访化解工程款县级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 128.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 128.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2024年信访化解县级资金文件，化解了5笔工程项目欠款，及时有效解决了信访矛盾，有效保障了单位的良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目完成化解了5笔工程欠款资金128万元。通过该项目的实施，有效解决了信访矛盾，保障了单位良好信用，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =5笔 | =5笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年债务化解项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财农[2024]5号文件进行化解债务6笔，有效保障单位的良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目完成化解了6笔审计费欠款资金40万元。通过该项目的实施，有效解决了信访矛盾，保障了单位良好信用，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =6笔 | =9笔 | 150 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 截止2024年12月31日债务实际支付9笔，与绩效目标值偏差50%，因年初制定绩效目标时未做到科学、合理的标准制定故此有偏差，措施：在下一年度设定目标时做到科学、合理、按照实际情况设置目标。 |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇台县2024年中小企业欠款项目化解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,903.41 | 6,278.66 |  |  | 6,278.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,903.41 | 6,278.66 |  |  | 6,278.66 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据根据昌州财预[2024]19号、奇财债[2024]4号、昌州财预[2024]27号、奇财预[2024]111号、奇财预[2024]112号、昌州财办建[2021]13号、昌州财农[2020]58号、昌州财农[2019]41号、昌州财农[2019]103号、昌州财农[2020]33号、昌州财农[2018]61号、奇财农[2024]38号、昌州财农[2017]121号、奇财农[2024]42号、昌州财农[2022]40号、昌州财农[2022]29号、奇财农[2024]44号、昌州财建[2016]55号，化解债务27笔，有效保障了单位良好信用。，化解债务27笔，有效保障了单位良好信用。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目化解了27笔工程欠款资金6278.66万元。通过该项目的实施，有效解决了信访矛盾，保障了单位良好信用，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 10 | =27笔 | =27笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇台县2024年山洪灾害防治非工程措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 39.00 | 39.00 |  |  | 39.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.00 | 39.00 |  |  | 39.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过2024年山洪灾害防治项目的实施，进一步优化山洪监测站网布局，有效减少监测盲区，持续健全群测群防体系，夯实山洪灾害监测预报预警平台算据、算法、算力“三算”基础，完善小流域山洪灾害“四预”功能，加快完善非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系，消除降雨监测盲区，整体提升监测能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成更新4G雨量站5个，更新卫星雨量站6个，群测群防体系建设1项；通过该项目的实施，提升了山洪灾害监测能力，最大限度的减少了人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群测群防体系建设 | 6 | =1项 | =1项 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 更新4G雨量站 | 7 | =5个 | =5个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 更新卫星雨量站 | 7 | =6个 | =6个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 投资完成比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 20 | 是 | 是 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]11号关于拨付评估费的通知2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇财农[2024]11号关于拨付评估费的通知，对所涉及的奇台县水利管理站所属的水库及附属设施单项资产价值进行评估，出具可行性研究报告1份，出具报告及时率100%，预算成本控制在8万元以内（包含8万元），单位满意度92%。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成8万元，通过该项目的实施，对资产进行有效评估，提供了有效参考依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具研究报告 | 10 | >=1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 报告保障项目数量 | 10 | >=1个 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具报告信息获取率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 出具报告及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供价值参考依据 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 小型水库维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28.50 | 28.50 |  |  | 28.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.50 | 28.50 |  |  | 28.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成新户河水库、宽沟水库、根葛尔水库、白杨河水库、黑沟水库维修养护工作。使奇台县5座水库的安全隐患消除，确保水库的安全运行。在汛期来临能及时泄洪导流，确保水库的正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田和饲草料地充分灌溉,由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高抵御自然灾害的能力，保证农牧民的饮水安全；提高当地的农牧业收成，增加当地农牧民收入，促进该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。因此小型水库工程维修养护项目所产的经济效益和社会效益将十分显著。 |  |  |  |  |  | 完成新户河水库、宽沟水库、等5座小型水库维修养护工作，项目于2024年4月20日开工建设，2024年9月5日完成，验收合格率100%，总投资28.5万元，预算控制率100%，小维养项目的实施，使奇台县5座水库的安全隐患消除，确保水库的安全运行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水库维修养护量（座） | 10 | =5座 | =5座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2024年4月20日 | =2024年4月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | =2024年8月30日 | =2024年9月5日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库蓄水安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库正常运转率 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 |  |  | 12.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成奇台县8座小型水库及38段5级堤防白蚁等害堤动物防治工程，能够消除安全隐患，确保水库、堤防的安全运行。在汛期来临前完成项目实施，确保水库的正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水及防洪功能。使工程下游农田充分灌溉,由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。通过对小型水库、堤防白蚁等害堤动物治理，不仅满足灌区的灌溉需求、解决了下游人畜的饮水需求，还使水库的安全隐患得到整治，能为当地经济发展起到重要作用。 |  |  |  |  |  | 完成奇台县8座小型水库及38段5级堤防白蚁等害堤动物防治工程，能够消除安全隐患，确保水库、堤防的安全运行。在汛期来临前完成项目实施，确保水库、地方等工程正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库防治数量（座） | 10 | =8座 | =8座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 堤防防治（段） | 10 | =38段 | =38段 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | <=2024年4月20日 | =2024年4月20日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | <=2024年8月30日 | 2024年9月5日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库蓄水安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库、堤防正常运转率 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 新疆奇台县开垦河西地镇西地村中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 205.80 | 1,618.00 |  |  | 257.80 |  | 10 |  | 15.93% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.80 | 1,618.00 |  |  | 257.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年开垦河西地镇西地村中小河流治理工程需完成清废3.5万立方米，土方开挖10万立方米，土方回填0.4万立方米，完成投资200万元。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投资257.8万元。完成清废3.5万立方米，土方回填0.4万立方米，土方开挖10万立方米，该项目为跨年项目。该项目的实施保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和居民安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成中小河流治理长度 | 10 | =11.45千米 | =0千米 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | >=100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2024年10月10日 | =2024年10月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =15.93% | 15.93 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防洪标准 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 0 | 0 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度指标 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，项目于2023年8月1日获批，2024年5月15日昌吉州财政局下达资金文件，2024年8月完成招投标工作，9月24日签订施工合同，2024年10月10日正式开工建设。2024年11月5日，因天气原因，项目暂停施工。项目复工后，督促施工单位加快施工进度，提前谋划，统筹协调人员、材料及机械进场，确保年内完成各项目标任务。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财农[2023]55号农村饮水工程维修养护（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 227.00 | 227.00 |  |  | 227.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 |  |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 27.00 | 27.00 |  |  | 27.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过奇台县农村饮水工程维修养护，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，对已建饮水工程进行巩固改造提升建设，维修老旧管网，保障供水安全，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水，缩小城乡差距，推动一体化建设，从生活设施建设，提高村民质量，保障村民幸福生活。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成16.299公里管道更换，水表621块，水表井52座，闸阀井6座，蓄水罐安装3座，PE井22座；通过该项目的实施，使2.5万农牧民群众受益，提升了群众饮水保障率以及水资源利用率，促进了农村供水基础设施的完善，降低了管网漏损率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护自来水管网长度 | 10 | >=14785米 | =16299米 | 110.24 | 8.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：前期设计中，调研不准，有些管道未体现在设计中；改进措施：在后续项目实施前及时与当地乡镇及村级领导沟通，做好准备工作。 |
|  |  | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 10 | >=5处 | =5处 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | =2024年4月 | =2024年4月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 5 | =2024年7月 | 2024年10月 | 70 | 1.25 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目实施过程中与村民耕地有冲突，需等待耕地完成后施工；改进措施：在后续项目实施中，需把此类情况考虑到设计及实施方案中，避免此类情况的再发生。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民饮水安全 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工程投入使用率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.23分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财农[2023]55号奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 314.50 | 314.50 |  |  | 314.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280.00 | 314.50 |  |  | 314.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 34.50 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇台县宽沟水库上游生态清洁小流域综合治理工程(二期），建设禁围栏7.93km，设置凉亭1座，并配备80m上山栈道，建设1座休闲广场，进行边坡整治600m2，建设河道护栏500m，对河道阻洪设施及垃圾进行清理，设置宣传牌10座，警示牌3座。沟（河）道及湖库周边整治区对宽沟河河道进行护岸防护500m，对河道阻洪设施及垃圾进行清理。在该区域开展生态清洁型小流域建设，不但可以改善宽沟河小流域的生态环境和人居环境，还可以结合宽沟河独特的地理位置、人情风貌，改善区域生态条件有效预防和减少区域水土流失，提高水资源利用效率。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成自然生态修复区9.96km2，围栏9.93km，综合治理区0.03km2，1处休闲广场，河道护岸0.25km，河道及周边整治区0.27km2。通过该项目的实施，改善了宽沟河小流域的生态环境和人居环境，改善了区域生态条件有效预防和减少区域水土流失，提高水资源利用效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积（万平方公里） | 15 | =10.26平方千米 | =10.26平方千米 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2024年4月15日 | =2024年4月15日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 河湖整治卫生垃圾清理公里数 | 10 | =0.25公里 | =25公里 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财建[2023]119号项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县水利工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 1,222.30 |  |  | 1,222.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 1,222.30 |  |  | 1,222.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州财预[2024]52号、奇财农[2024]38号、昌州财办建[2023]14号、昌州财建[2023]119号、奇财农[2024]17号文件，出具可行性研究报告5份，报告信息获取率达100%，出具报告及时率达100%、预算成本控制在800万元，资金使用合规，单位满意度达92%。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，该项目实际完成前期费用支付1222.30万元。通过该项目的实施，出具可行性研究报告26份，保障项目9项，报告信息获取率达100%，出具报告及时率达100%。为水利工程项目建设提供了全方位、多层次的参考依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具研究报告数量 | 5 | =26份 | =26份 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障项目数量 | 20 | =9项 | =9项 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具报告信息获取率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 出具报告及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供水利工程建设项目参考依据 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》