昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

2024年广播电视专业设备购置

项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置

实施单位（公章）：奇台县融媒体中心

主管部门（公章）：奇台县文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：姚吉文

填报时间：2025年4月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了提升新闻宣传制作和播出水平，满足新时期高清新闻宣传要求，进一步牢牢占领舆论阵地，根据昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目资金要求，奇台县融媒体中心认真贯彻落实。

2.项目主要内容：

项目主要内容：根据融媒体中心现有制作和播出系统实际，计划购置高清非编制作系统和播出及摄录、航拍设备。

项目实施情况：购置4K摄录机7台、非编工作站22台、高清播出设备1套、航拍机1架。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数93万元，全年预算数93万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数93万元，全年预算数93万元，全年执行数93万元，预算执行率为100%，主要用于购置高清拍摄、制作、播出设备。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完成投入资金93万元，购买摄像机8个，高清播出设备1套，航拍设备1套，录相编辑设备23套，设备验收合格率达到100%，设备购买及时率达到100%，设备利用率达到98%，采编播能力有效提升，使用者满意度达到90%。

阶段性目标

严格按照《政府采购法》进行公开招投标采购。发布高清拍摄、制作、播出设备购置项目采购需求公告，确定中标人，设备全部到位后进行安装调试。截止2024年12月底，我单位已完成购买摄像机8个，高清播出设备1套，航拍设备1套，录相编辑设备23套，设备验收合格率达到100%，设备购买及时率达到100%，设备利用率达到98%，采编播能力有效提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目主要是涵盖社会效益指标，采购设备均达到当前国家广电系统电视节目制作和播出的2K质量要求。

一是评价过程的完整性:前期准备充分：明确评价目的、对象和范围，通过实地群众走访、访谈等方式获取准确信息，确保评价过程的客观性和公正性。

二是评价主体的完整性：包括政府部门、受众代表等，保证评价的全面性和客观性。评价主体在评价过程中，共同参与数据收集分析、结果讨论等环节，形成协同效应，使评价结果更具说服力和可信度。

2.绩效评价的目的

评估政策成效：进一步了解受众对高清电视节目的满意度、覆盖率、舆论引导传播影响力等，判断政策目标的实现程度。

（2）优化资源配置：通过分析现有设备和计划更新后的设备情况，明确项目实施后的使用效率，为资金分配提供科学依据，使资源得到更合理有效的利用。

（3）发现问题并改进：及时发现项目实施工作中存在的问题，如项目实施过程中的技术难题、后续运行维护和管理的漏洞等，以便采取针对性措施加以改进，提高项目实施质量。

（4）为政策调整提供依据：根据绩效评价结果，为项目实施政策的调整、完善提供数据支持和决策参考，确保政策的科学性、有效性和可持续性。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是[昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目]。该项目由奇台县融媒体中心负责实施，旨在建成融媒体中心高清化拍摄、制作、播出系统，让广大受众看到高清的电视节目，牢牢占领舆论阵地。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为93万元。

4.绩效评价的范围

本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目效益三个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目效益指标三个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目效益三个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，采用公众评判法，是指通过专家评估、群众满意度问卷及抽样调查等方式进行评判的方法，对昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目进行评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

- 绩效评价工作过程

1前期准备与规划

（1）明确评价目标与需求：与县政府、县委宣传部、受众代表等沟通，确定本次绩效评价重点是社会效益，明确评价需解决的核心问题，如节目拍摄制作播出否达实现全高清化标准，明确覆盖质量与效果。

（2）组建专业评价团队：团队成员涵盖广播电视专家、受众知名代表、财务专家和基层群众等，确保从多维度进行综合评价。

（3）设计评价指标体系：依据评价目标，构建全面的指标体系，涵盖拍摄、制作、播出高清数据和社会反响数据，并确定各指标的权重和计算方法。

（4）制定评价方案：规划评价工作的具体流程、时间安排、人员分工、数据收集方法和预算等，确保评价工作有序推进。

2.数据收集阶段

（1）收集现有资料：整理归档采购设备技术参数、性能指标、型号。

（2）实地调研：评价团队深入融媒体中心技术区域和群众代表家中，调研收集高清设备收视效果数据。

（3）问卷调查与访谈：设计针对受众收视满意度问卷，了解情况和满意度；与受众座谈，听取意见建议。

（4）数据整理与校验：对收集到的数据进行分类整理，检查数据的完整性、准确性和一致性，剔除无效或错误数据，对缺失数据进行补充调查，确保数据质量可靠。

（5）绩效评估：根据评价指标体系和计算结果，对照项目预期目标和相关标准，对社会效益进行综合评价，评估项目的实施效果和存在问题。

3.报告撰写阶段

（1）总结评价结果：对分析评价阶段得出的结论进行系统总结，阐述拍摄、制作、播出高清化项目实施方面取得的社会等成效，明确项目实施过程中存在的问题和不足。

（2）提出建议与对策：针对发现的问题，结合实际情况，提出切实可行的改进建议和优化对策，如调整拍摄、制作、播出参数，确保符合行业标准。

（3）撰写绩效评价报告：按照规范的报告格式，详细阐述评价目的、方法、过程、结果、建议等内容，确保报告内容详实、逻辑清晰、结论客观，为政策制定者和项目管理者提供决策依据。

4.结果反馈与应用阶段

（1）汇报与反馈：向县政府、宣传部和有关部门，汇报评价结果，通过会议、技术报告等形式，详细说明评价结论和建议，听取各方意见和反馈。

（2）结果应用：相关部门根据评价结果，调整和完善项目实施方案，优化技术配置，改进服务措施，达到行业标准；同时，将评价结果作为后续项目立项、资金分配的重要参考依据。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目投资在社会效益指标中的指标1:设备利用率达到了98%和指标2有效提升了采编播能力方面表现出色，达到了预期的标准与要求。2024年9月份，县融媒体中心组织技术人员和行业技术代表，对高清节目收视覆盖效果进行验收，验收完成后，为供应商支付设备购置款。

在项目管理方面，奇台县融媒体中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目社会效益的角度来看，本项目不仅实现了节目拍摄、制作、播出高清化、智能化的预期效果，还向广大受众提供了高质量的收视体验，拓展了宣传效果，巩固了舆论阵地。

综上所述，昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，取得显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

按照国家广电总局关于《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南（2024版》4K高清频道建设指南（2024版》的通知文件要求，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目的申请、设立过程符合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期社会效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期社会效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

- 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资93万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出93万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循国家广电总局《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南（2024版》4K高清频道建设指南（2024版》的通知文件要求和《财政专项资金管理办法》、《政府采购法》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据国家广电总局关于《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南（2024版》4K高清频道建设指南（2024版》的通知文件要求和《财政专项资金管理办法》、《政府采购法》，本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：购买设备个数，指标值：>=8个，实际完成值：=8个，指标完成率100%；

# 指标2：购买设备套数，指标值：>=25套，实际完成值：=25套，指标完成率100%；

# ②质量指标：

# 指标1：设备验收合格率（%），指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

# ③时效指标：

# 指标1：设备购置及时率，指标值：>=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

# ④成本指标：

# 指标1：摄像机单个成本，指标值：<=2.78万元，实际完成值：=2.78万元，指标完成率100%；

# 指标2：高清播出设备成本，指标值：<=40万元，实际完成值：=40万元，指标完成率100%；

# 指标3：航拍设备成本，指标值：<=2.96万元，实际完成值：=2.96万元，指标完成率100%；

# 指标3：录相编辑设备单个成本，指标值：<=1.207万元，实际完成值：=1.207万元，指标完成率100%；

（三）项目社会效益情况

项目社会效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：

指标1：有效提升，指标值：>=98%，实际完成值：=98%，指标完成率100%。

②社会效益指标：

指标1：采编播能力有效提升，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%。

③生态效益指标：

2024年本项目未设置生态效益指标

2.满意度

指标1：群众满意度：指标值：≥90%，实际完成值：=90%，指标完成率100%.

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目年初预算93万元，全年预算93万元，实际支出93万元，预算执行率为100%。项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%，总体偏差率0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.高度重视、高位推动。奇台县融媒体中心把节目拍摄、制作、播出高清化更新和群众享受到高质量的电视体验，作为近期一项重要工作来抓，充分认识到加强新闻宣传、占领舆论阵地的等方面的重要性，专人负责，按照职责分工认真配合、履职尽责。按照国家广电总局关于《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南（2024版》4K高清频道建设指南（2024版》的通知文件要求，我中心积极实施项目，有效推动了高清化更新工作。

2.积极推动县级播出机构自办频道高清化更新工作。奇台县融媒体中心深入贯彻国家广电总局关于《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南（2024版》4K高清频道建设指南（2024版》和自治区有关高清播出的通知文件要求，坚持统筹规划、突出重点，有计划推进项目实施。

（二）存在的问题及原因分析

1.在高清设备使用中，个别工作人员对智能应用不够熟练。主要原因是技术人员适应高科技技术前瞻性不强，能力有待提高。

2.项目实施后，电视节目播出传输虽然已实现高清化，但极个别偏远地区受众，存在体验高清电视节目不畅问题。主要原因是传输信号超出正常信号传输保障范围。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

# 5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.08 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.08 |

附件2（2024年度）

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 昌州财教[2024]2号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-2024年广播电视专业设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93 | 93 |  | 91.6988 |  | 100 |  | 100% |  | 99.08 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93 | 93 |  | 93 |  | 100 |  | 100% |  | 99.08 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 进一步提升新闻宣传制作和播出水平，满足新时期高清新闻宣传要求，进一步牢牢占领舆论阵地。 |  |  |  |  |  |  |  | 巩固和提升新闻宣传制作和播出水平，满足新时期高清新闻宣传要求，牢牢占领舆论阵地。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 31台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 | 合同 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备技术指标 | 达标 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比 | 合同 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比 | 合同 | 100% | 100% | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 巩固舆论阵地 | ≥95% | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级 | 说明材料 | 100% | 95% | 28.5 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 计划标准 | - | 20 | 满意度赋分 | 说明材料 | 100% | 85% | 17 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |  |